**UMOWA RAMOWA O PRACE BUDOWLANE NR …**

**(zwana dalej: „Umową Ramową”)**

zawarta w dniu **…………….** roku w Płocku pomiędzy:

**ORLEN Spółką Akcyjną z** siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774-00-01-454, REGON: 610188201, nr BDO: 000007103, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 1.451.177.561,25 zł, wpłacony w całości, zwaną w dalszej części Umowy **„Zamawiającym”** lub **„ORLEN S.A.”,** reprezentowaną przez umocowane do tego osoby:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

(aktualny odpis z rejestru KRS **Zamawiającego i/lub pełnomocnictwa** stanowią **Załącznik Nr 7** do **Umowy Ramowej**)

a

**……………** siedzibą w ……….., adres: ul. …………….., …-…… ……, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………….. w ……….., ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………….., NIP: ……………….., REGON: ………………., nr BDO: …………….., posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: ……………… zł, wpłacony w całości, zwaną/ym w dalszej części **Umowy Ramowej** „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez umocowane do tego osoby:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

(aktualny odpis z rejestru KRS/CEIDG **Wykonawcy i/lub pełnomocnictwa** stanowią **Załącznik Nr 8** do **Umowy Ramowej**)

**Zamawiający** i **Wykonawca** w dalszej części **Umowy** **Ramowej** zwani są osobno „**Stroną**" lub łącznie „**Stronami**".

**§ 1. Przedmiot Umowy Ramowej**

1. Przedmiotem **Umowy Ramowej** jest świadczenie przez **Wykonawcę** prac budowlanych oraz innych czynności z zakresu branży budowlanej (zwanych dalej także: „robotami”, „pracami”) na potrzeby Terminala Paliw w ……………...
2. Przedmiot **Umowy Ramowej** obejmuje (szczegółowy zakres robót każdorazowo będzie wskazany w Zapotrzebowaniu):
   * roboty betonowe i żelbetowe;
   * roboty murarskie i tynkarskie;
   * roboty związane z remontami pomieszczeń wewnętrznych budynków;
   * drobne prace w branży elektrycznej związane z remontami obiektów budowlanych;
   * roboty związane z remontami elewacji zewnętrznych budynków wraz z obróbkami blacharskimi;
   * roboty związane z remontem ogrodzeń obiektów stacji zasuw;
   * roboty rozbiórkowe pod potrzeby głównych prac budowlanych;
   * roboty ziemne pod potrzeby głównych prac budowlanych;
   * roboty wodno-kanalizacyjne;
   * przygotowania dokumentacji projektowo-wykonawczej, związanej z realizacją zadań wymagających uzgodnień;
   * inne roboty z branży budowlanej (np. roboty niwelacyjne, utwardzenia terenu, remonty tac i komór odpływowych i ciekowych, wykonanie terenów zielonych).
3. **Wykonawca** zobowiązuje się do zapewnienia narzędzi, urządzeń, maszyn, konstrukcji, materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu **Umowy Ramowej**.
4. Wykaz danych adresowych Terminali Paliw wraz z danymi kontaktowymi Kierowników Terminali Paliw oraz przedstawiciela LRI zawarty jest w **Załączniku Nr 1** do **Umowy Ramowej**.
5. **Wykonawca** oświadcza, że zapoznał się z lokalizacją Terminali Paliw objętych Przedmiotem **Umowy** **Ramowej** i uwzględnił koszty wynikające z wykonywania prac w tych lokalizacjach, w tym koszty podróży pracowników, transportu materiałów i sprzętu w swoim Wynagrodzeniu.
6. **Zamawiający** dopuszcza możliwość zmiany zakresu **Umowy Ramowej** na podstawie odrębnego aneksu.
7. Zawarcie **Umowy Ramowej** nie stanowi złożenia zlecenia na usługi objęte Przedmiotem **Umowy Ramowej**.

**§ 2. Tryb i terminy realizacji prac**

1. Zgłoszenie robót **Wykonawcy** nastąpi w formie pisemnego Zapotrzebowania zaakceptowanego przez upoważnionego pracownika **Zamawiającego** – upoważnionymi pracownikami **Zamawiającego** są przedstawiciele Działu Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Logistycznej - LRI. **Wykonawca** zobowiązany jest do realizacji zgłoszonych mu Zapotrzebowań zgodnie z ich treścią i z treścią **Umowy Ramowej.** Potwierdzenie zapoznania się z treścią i zakresem Zapotrzebowania przez **Wykonawcę** odbywało się będzie mailowo w ciągu 24 godzin od otrzymania Zapotrzebowania na adres wskazany w **Załączniku Nr 1** do **Umowy**. **Wykonawca** wskaże osobnym pismem w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od daty podpisania **Umowy Ramowej** osoby odpowiedzialne (min. 2 osoby) za realizację robót dla poszczególnych Terminali Paliw (Załącznik nr 1) wraz z numerami telefonów i adresami e-mail, na które następować będzie zgłoszenie robót. Osoby wskazane w tym piśmie upoważnione będą do potwierdzania zapoznania się z Zapotrzebowaniem i do potwierdzania przyjęcia Zapotrzebowania do realizacji. Wzór Zapotrzebowania na roboty budowlane stanowi **Załącznik Nr 2** do **Umowy Ramowej**.
2. Po wykonaniu pełnego zakresu prac budowlanych objętych Zapotrzebowaniem, **Wykonawca** przygotuje kosztorys powykonawczy, sporządzany w oparciu o parametry do kosztorysowania zawarte w **Załączniku Nr 3** do **Umowy Ramowej**. Parametry do kosztorysowania zawarte w **Załączniku Nr 3** do **Umowy** **Ramowej** stanowią ceny netto i zostaną powiększone o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Kosztorys powykonawczy **Wykonawca** przedstawi do potwierdzenia obmiaru zakresu wykonanych prac budowlanych, Kierownikowi Terminala Paliw wskazanemu w **Załączniku Nr 1** do **Umowy Ramowej**, a następnie prześle skan potwierdzenia zakresu prac w formacie pdf oraz kosztorys powykonawczy w formacie pdf i ath w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej pocztą do weryfikacji przez Zespół Kosztorysów (ZNK) Biura Zakupów Inwestycyjnych **Zamawiającego**:

3.1.1. Czas weryfikacji cenowej kosztorysów: do **8** (słownie: ośmiu) dni roboczych od dnia wpłynięcia kosztorysu do Zespołu Kosztorysów z tym zastrzeżeniem, że czas ten ulega wydłużeniu o liczbę dni potrzebnych na uzyskanie wyjaśnień ze strony Wykonawcy (faktury zakupów, dokumentacja fotograficzna itp.) lub Kierownika Terminala.

3.1.2. Osoba do kontaktu ze strony Działu Kosztorysów (ZNK) wraz z danymi teleadresowymi została wskazana w **Załączniku Nr 1** do niniejszej Umowy.

1. Wykonanie prac budowlanych w ramach Przedmiotu **Umowy Ramowej** wskazanych w Zapotrzebowaniu będzie każdorazowo potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli **Stron**, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury. Wzór protokołu odbioru stanowi **Załącznik Nr 4** do **Umowy Ramowej**. Za dzień wykonania prac budowlanych wskazanych w Zapotrzebowaniu, **Strony** przyjmują dzień podpisania przez przedstawicieli **Stron** protokołu odbioru.
2. **Strony** ustalają następujące terminy realizacji Zapotrzebowań zgłaszanych w ramach **Umowy Ramowej**:
   1. Czas reakcji **Wykonawcy** na zgłoszone Zapotrzebowanie nie będzie dłuższy niż 7 (słownie: siedem) dni roboczych od jego otrzymania. W przypadku niemożliwości dotrzymania przez **Wykonawcę** terminów wskazanych w Zapotrzebowaniu jest on zobowiązany w tym terminie (Czasie reakcji) poinformować **Zamawiającego** opowodach niemożliwości dotrzymania terminu realizacji robót wskazanego w Zapotrzebowaniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji robót wskazanego w pierwotnej wersji Zapotrzebowania i odpowiednio zmodyfikuje treść Zapotrzebowania. W przypadku bezskutecznego upływu Czasu reakcji, tzn. w przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę w tym terminie przyjęcia Zapotrzebowania do realizacji ani też niezgłoszenia zastrzeżeń do treści Zapotrzebowania w tym terminie, Zapotrzebowanie wiąże Wykonawcę w brzmieniu zgłoszonym przez **Zamawiającego**.
   2. Termin realizacji robót – każdorazowo określony przez **Zamawiającego** w Zapotrzebowaniu.
3. W przypadku gdy **Wykonawca** nie rozpoczął wykonywania robót określonych w Zapotrzebowaniu w terminie wskazanym w Zapotrzebowaniu (z uwzględnieniem postanowień ust. 5.1 powyżej), **Zamawiający** zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania tych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego (wykonawstwo zastępcze),. Pełnym kosztem wykonawstwa zastępczego zostanie obciążony **Wykonawca** na podstawie wystawionych przez **Zamawiającego** not księgowych (obciążeniowych) płatnych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich wystawienia. Prawo zlecenia wykonawstwa zastępczego może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu **Wykonawcy** do wykonania robót.

**§ 3. Odpowiedzialność**

1. **Wykonawca** ponosi wobec **Zamawiającego** pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie jak i przez swoich Podwykonawców, w trakcie realizacji Przedmiotu **Umowy Ramowej**.
2. **Wykonawca** wykonując roboty budowlane stanowiące Przedmiot **Umowy Ramowej** w pełni odpowiada wobec osób trzecich w przypadku wyrządzenia osobom trzecim szkody, wynikającej z nienależycie wykonanych, bądź zaniechanych robót określonych w **Umowie Ramowej**.
3. **Wykonawca** zobowiązuje się zwolnić **Zamawiającego** od wszelkiej odpowiedzialności w zakresie jakichkolwiek szkód, kosztów, wydatków, zobowiązań i roszczeń z tytułu:
   1. uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zgonu jakiejkolwiek osoby w trakcie lub na skutek realizacji Przedmiotu **Umowy Ramowej**;
   2. uszkodzenia lub zniszczenia mienia jakiejkolwiek osoby w trakcie lub na skutek realizacji Przedmiotu **Umowy Ramowej**.
4. **Wykonawca** jest zobowiązany do usunięcia wszystkich szkód z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu **Umowy Ramowej** w okresie jej obowiązywania w terminie uzgodnionym przez **Strony**. W przypadku nieuzgodnienia terminu usunięcia szkód w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od ich wyrządzenia lub przekroczenia uzgodnionego terminu ich usunięcia, **Zamawiający** ma prawo do ich usunięcia we własnym zakresie i obciążenia **Wykonawcy** kosztami tego usunięcia. Pełnym kosztem usunięcia szkód zostanie obciążony **Wykonawca** na podstawie wystawionych przez **Zamawiającego** not księgowych (obciążeniowych) płatnych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich wystawienia.
5. **Wykonawca** oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (delikt i kontrakt) rozszerzone o klauzule szkód w mieniu powierzonym w celu obróbki, naprawy, czyszczenia, które będzie ważne przez cały czas obowiązywania **Umowy Ramowej** na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) na zdarzenie. Ubezpieczenie będzie rozszerzone o klauzulę szkód w środowisku z limitem odpowiedzialności min. 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) na zdarzenie. Zakres polisy będzie odpowiadał rodzajowi prac realizowanych w ramach przedmiotu umowy. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, **Wykonawca** zobowiązany jest do jej odnowienia na warunkach nie mniej korzystnych niż powyżej.
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej **Wykonawcy** nie wyłącza w żadnym stopniu prawa **Zamawiającego** do domagania się naprawienia szkody bezpośrednio od **Wykonawcy**. W przypadku wystąpienia strat większych od kwoty ubezpieczenia **Zamawiający** zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego kwotę ubezpieczenia do pełnej wysokości szkody.
7. W przypadku napraw powstałych na skutek szkody, zobowiązuje się **Wykonawcę** do sporządzenia szczegółowego kosztorysu wymaganego przez firmę ubezpieczeniową.

**§ 4. Siła Wyższa**

1. Żadna ze **Stron** nie odpowiada za skutki Siły Wyższej wpływające na ich zobowiązania wynikające z **Umowy Ramowej**.
2. Istnienie Siły Wyższej musi być stwierdzone przez obydwie **Strony** albo przez właściwe organy administracji publicznej. W przypadku takiego stwierdzenia **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** za prace wykonane do daty stwierdzenia wystąpienia Siły Wyższej.
3. Za Siłę Wyższą **Strony** uznają wszystkie zdarzenia zewnętrzne, uniemożliwiające wykonanie **Umowy Ramowej**, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia **Umowy Ramowej** i na które żadna ze **Stron** nie będzie miała wpływu. Za zdarzenia Siły Wyższej uważa się: katastrofy naturalne w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1897z późn. zm.), działania wojenne, akty terroru, nakazy i zakazy władz państwowych.
4. Gdyby okres, w którym trwają wydarzenia, o których mowa w ust. 3 powyżej, wynosił więcej niż 1 (słownie: jeden) miesiąc, obie **Strony** ustalą nowe warunki współpracy. **Zamawiający** uwzględni czas, w którym trwają wydarzenia, o których mowa w ust. 3 powyżej, przy planowaniu robót.
5. Ta ze **Stron**, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą ze **Stron** o tym fakcie nie później niż w ciągu 6 (słownie: sześciu) godzin od zaistnienia takich zdarzeń. Gdy działanie Siły Wyższej ustaje, druga ze **Stron** powinna zostać powiadomiona o tym bez zwłoki.
6. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż jest w pełni świadomy obecnych ograniczeń i sytuacji rynkowej związanej z działaniami wojennymi w Ukrainie oraz jest w pełni zdolny do wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy w warunkach istniejących w dniu zawarcia Umowy polegających w szczególności, lecz nie wyłącznie, na ograniczeniu w przemieszczaniu się pomiędzy państwami, stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ale także ewentualnych dodatkowych wymagań mogących zostać nałożonych na Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
7. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż obecna sytuacja rynkowa związana z działaniami wojennymi w Ukrainie oraz ich przyszłe następstwa, pozostają bez wpływu na wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i nałożonych na Wykonawcę oraz podjął wszelkie racjonalne działania zabezpieczające interesy ORLEN oraz zapewniające mu możliwość wywiązywania się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
8. Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania jego zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązuje się nie powoływać na wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajną zmianę stosunków, o której mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego, w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

**§ 5. Zobowiązania Stron**

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści **Umowy Ramowej** **Wykonawca** zobowiązuje się do:
   1. wykonywania prac budowlanych stanowiących Przedmiot **Umowy Ramowej** zgodnie z zakresem określonym w Zapotrzebowaniach i procedurami uzgodnionymi dwustronnie;
   2. wykonywania prac budowlanych przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;
   3. wykonywania prac budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przekazaną dokumentacją, zasadami wiedzy budowlano-technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz należytą starannością i dbałością o interes **Zamawiającego** - wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym; w przypadku gdy wykonanie zleconych prac wymagać będzie uzyskania pozwoleń / dokonania zgłoszeń (w tym w szczególności zgłoszenia robót budowlanych do odpowiedniego organu) obowiązek uzyskania tych pozwoleń / dokonania zgłoszeń leży po stronie **Wykonawcy**;
   4. stosowania wyłącznie sprzętu i materiałów dopuszczonych do obrotu i zastosowania w budownictwie, posiadających wymagane atesty lub certyfikaty;
   5. zapoznania się i przestrzegania unormowań obowiązujących na terenie **ORLEN S.A.**, w szczególności związanych z działalnością firm obcych;
   6. zapewnienia bieżącego nadzoru nad pracownikami realizującymi prace na terenie Terminala Paliw;
   7. przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, w tym przepisów związanych z gospodarką odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm.), w szczególności w zakresie prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów oraz sporządzania i przekazywania **Zamawiającemu** po zakończeniu prac budowlanych objętych **Umową Ramową** zbiorczych zestawień o odpadach powstałych przy realizacji tych prac;
   8. utrzymywania porządku w trakcie realizacji prac budowlanych, a po ich zakończeniu uporządkowania terenu, w obrębie którego były wykonywane;
   9. informowania (pisemnie, e-mailem lub telefonicznie) osób kierujących Terminalem, na terenie którego realizowane są roboty budowlane o wszelkiego rodzaju pracach mogących stanowić zagrożenie dla środowiska, wydarzeniach nagłych, które takie zdarzenia wywołały oraz zgłaszania wszystkich spostrzeżeń, uwag i opinii dotyczących zagrożenia środowiska i potencjalnych źródeł zagrożeń w Terminalu Paliw;
   10. zapoznania się i stosowania dokumentu pt. „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania”, opracowanego i obowiązującego w **ORLEN S.A.**;
   11. protokolarnego przejęcia terenu budowy, organizowania i wyposażenia zaplecza budowy oraz jego likwidacji po zakończeniu prac budowlanych, oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, na których mogą być prowadzone roboty;
   12. przygotowania właściwej dokumentacji odbiorowej;
   13. ścisłej koordynacji wykonywanych prac z przedstawicielami **Zamawiającego**;
   14. nie zatrudniania pracowników **Zamawiającego** przy wykonywaniu robót objętych **Umową Ramową**;
   15. składania **Zamawiającemu**, na jego żądanie informacji ze stanu realizacji zakresu **Umowy Ramowej**. W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu umownego i możliwości opóźnienia robót, **Wykonawca** zobowiązany jest do pisemnego informowania na bieżąco **Zamawiającego** o przyczynach, rozmiarach i skutkach opóźnień;
   16. nie korzystania przy realizacji robót z własności intelektualnej strony trzeciej bez jej zgody (nie dotyczy to dokumentacji przekazanej przez **Zamawiającego** dla celów realizacji **Umowy Ramowej**). W przypadku skierowania przez osoby trzecie wobec **Zamawiającego** roszczeń związanych z korzystaniem przy realizacji prac z własności intelektualnej strony trzeciej, które dotyczą zakresu robót wykonywanych w ramach **Umowy Ramowej** przez **Wykonawcę**, **Wykonawca** zobowiązuje się zwolnić **Zamawiającego** z obowiązku zaspokojenia takich roszczeń kierowanych przez osoby trzecie;
   17. przestrzegania Kompleksowego Systemu Prewencji.
2. Wydanie jakichkolwiek materiałów, wyposażenia i/lub urządzeń w ramach wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi zgodnie z INCOTERMS 2020: DDP Trzebinia i/lub Mościska i/lub Kraków i/lub Świnoujście – zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w **Załączniku nr 1** do Umowy.
3. **Wykonawca** zapewni przestrzeganie wszystkich ciążących na nim zobowiązań również przez podwykonawców, którym powierza wykonanie prac stanowiących przedmiot Umowy Ramowej.
4. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści **Umowy Ramowej**, do obowiązków **Zamawiającego** należy zapewnienie:
   1. frontu robót w zakresie umożliwiającym wykonanie robót przez **Wykonawcę** zgodnie z Zapotrzebowaniem;
   2. mediów energetycznych i energii elektrycznej, odpłatnie na zasadach zawartych w odrębnych umowach z właściwymi komórkami organizacyjnymi **Zamawiającego**,wskazując miejsce poboru.
5. **Zamawiający** nie ponosi odpowiedzialności za mienie **Wykonawcy** podczas realizacji Przedmiotu **Umowy Ramowej**.

**§ 6. Wykonywanie Umowy Ramowej**

1. Prace budowlane stanowiące Przedmiot **Umowy Ramowej** będą wykonywane przez **Wykonawcę** zgodnie z wytycznymi opisanymi w **Umowie Ramowej, Zapotrzebowaniach** oraz w **Załącznikach** do **Umowy Ramowej**.
2. Wykonywanie prac budowlanych przez **Wykonawcę** na Terminalu Paliw może odbywać się wyłącznie za zgodą Kierownika Terminala Paliw lub osoby przez niego upoważnionej oraz po powiadomieniu co najmniej na 1 (słownie: jedną) dobę przed planowanym terminem przyjazdu na Terminal Paliw.
3. Prace realizowane na Terminalu Paliw należy wykonywać na podstawie pisemnych zezwoleń wystawianych przez Kierownika Terminala Paliw.
4. W przypadku szczególnym, w którym **Zamawiający** musi zatrzymać całkowicie sprzedaż paliw lub jednego z produktów celem wykonania robót, **Wykonawca** musi powiadomić **Zamawiającego** z odpowiednim 7-dniowym (słownie: siedmiodniowym) wyprzedzeniem.
5. Nadzór nad robotami stanowiącymi Przedmiot **Umowy Ramowej** ze strony **Zamawiającego** prowadzić będą:
   1. w zakresie Terminala Paliw - Kierownik Terminala Paliw wymieniony w **Załączniku** **Nr 1** do **Umowy Ramowej** lub osoby przez niego wyznaczone. Wykaz osób wyznaczonych będzie przedstawiony **Wykonawcy** w formie pisemnej przez Kierownika Terminala Paliw;
   2. osoba odpowiedzialna za **Umowę Ramową** od strony handlowej – P. Justyna Michalska-Szymczak;
   3. nadzór przez wskazane w niniejszym paragrafie osoby nie ogranicza odpowiedzialności **Wykonawcy** za wykonane roboty.
6. Nadzór nad robotami stanowiącymi Przedmiot **Umowy Ramowej** ze strony **Wykonawcy** prowadzić będą:
   1. w zakresie robót objętych Zapotrzebowaniem **Zamawiającego** – osoby wskazane przez **Wykonawcę** zgodnie z wykazem, który będzie przesłany przedstawicielom **Zamawiającego,** wskazanym w ust. 5 powyżej, w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty podpisania **Umowy Ramowej**. Wykaz będzie obejmował następujące służbowe dane kontaktowe: imię, nazwisko, stanowisko oraz nr służbowego telefonu komórkowego i służbowy adres mailowy wskazanych osób.
   2. osoba odpowiedzialna za **Umowę Ramową** od strony handlowej – ……………………………….
7. Zmiana osób wskazanych w ust. 5 i 6 powyżej nastąpi na podstawie pisemnego zawiadomienia drugiej **Strony** i nie stanowi zmiany treści **Umowy Ramowej**, w związku z czym nie wymaga aneksowania **Umowy Ramowej**.
8. W ramach wykonania **Umowy** **Ramowej Wykonawca**, w przypadku zaistnienia szkody w majątku, którym włada **Zamawiający** - jest zobowiązany:
   1. niezwłocznie zgłosić **Zamawiającemu** fakt wystąpienia i stwierdzenia szkody, nie później jednak niż 6 (słownie: sześć) godzin od jej wystąpienia;
   2. dołożyć wszelkich starań w celu zmniejszenia rozmiaru powstałej szkody;
   3. umożliwić **Zamawiającemu** lub Ubezpieczycielowi przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia przyczyny i rozmiarów szkody oraz zakresu odpowiedzialności za szkodę, jak również udostępnić dokumenty i informacje o szkodzie;
   4. udzielić pomocy dla zgromadzenia dokumentów niezbędnych do uzyskania odszkodowania od Ubezpieczyciela.

Wykonanie powyższych zobowiązań nie zwalnia **Wykonawcy** od odpowiedzialności za powstałe szkody przewidziane w **Umowie Ramowej** i przepisami prawa.

1. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytów jakościowych w zakresie procesu realizacji robót objętych **Umową Ramową**. Ponadto **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do wyrywkowych kontroli w celu potwierdzania zgodności wykonywanej naprawy z ustalonymi wymaganiami. Prowadzenie niniejszych czynności przez **Zamawiającego** nie zwalnia **Wykonawcy** od pełnej odpowiedzialności za jakość wykonywanych napraw. W przypadku uwag **Zamawiającego** co do zgodności przeprowadzenia napraw z wymaganiami, **Zamawiający** po przeprowadzonym audycie powiadomi **Wykonawcę** o niezgodnościach i wyznaczy termin ich usunięcia i wdrożenia działań korygujących. **Zamawiający** powiadomi **Wykonawcę** o chęci przeprowadzenia audytu jakościowego nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych przed planowanym terminem jego rozpoczęcia; nie dotyczy to kontroli wyrywkowych.

**§ 7. Odbiory**

**Strony** ustalają tryb związany z odbiorami robót:

1. **Zamawiający** dokona odbioru robót w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty zgłoszenia ich zakończenia osobom wskazanym w § 6 punkt 5.1 **Umowy Ramowej** i zakończy go nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych.
2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych okaże się, że Przedmiot **Umowy Ramowej** nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu stwierdzenia wad, odbiór zostanie wstrzymany do czasu usunięcia wad przez **Wykonawcę** w ramach Wynagrodzenia. Termin usunięcia tych wad zostanie ustalony przez **Zamawiającego**. Jeżeli przyczyny nie osiągnięcia gotowości do odbioru w uzgodnionych terminach leżą po stronie **Zamawiającego**, **Wykonawca** dokończy roboty w terminie i na warunkach obustronnie uzgodnionych. Stwierdzone wady i usterki nie uniemożliwiające odbioru zostaną usunięte po podpisaniu protokołu odbioru w ustalonym protokolarnie terminie.

**§ 8. Gwarancja**

1. **Wykonawca** udziela 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy gwarancji na wszystkie roboty zrealizowane w ramach Przedmiotu **Umowy Ramowej** oraz na zastosowane materiały gwarancji zgodnej z gwarancją producenta, ale nie krócej niż 12 (słownie: dwanaście) miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się każdorazowo odrębnie dla zakresów robót wykonanych na podstawie poszczególnych Zapotrzebowań od daty podpisania przez **Strony** protokołu odbioru robót objętych danym Zapotrzebowaniem, udzielonym w ramach **Umowy Ramowej**.
3. W ramach udzielonej gwarancji **Wykonawca** zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wszelkich wad zrealizowanego przez niego Przedmiotu **Umowy Ramowej**, które ujawniły się w okresie trwania gwarancji. **Strony** każdorazowo ustalą termin usunięcia wad, który jednakże nie może być dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady. W przypadku nie ustalenia tego terminu przez Strony, Zamawiający ma prawo jednostronnie wyznaczyć termin usunięcia wad.
4. W razie wykonania przez **Wykonawcę** obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia, w którym **Zamawiający** dokonał bez zastrzeżeń odbioru robót obejmujących usunięcie przez **Wykonawcę** wad – naprawa gwarancyjna.
5. W przypadku nieusunięcia w terminie ustalonym zgodnie z ust. 3 powyżej, **Zamawiający** ma prawo do ich usunięcia we własnym zakresie i obciążenia **Wykonawcę** kosztami ich usunięcia na podstawie noty księgowej (obciążeniowej) płatnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej wystawienia przez **Zamawiającego**.
6. Gwarancja obowiązuje również w przypadku odstąpienia od **Umowy Ramowej** lub jej wygaśnięcia.
7. Za wady **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność również z tytułu rękojmi, której bieg rozpoczyna się od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. W sprawach rękojmi obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 9. Kary Umowne**

1. **Zamawiający** może naliczyć i obciążyć **Wykonawcę** karami umownymi w następujących przypadkach:
   1. Opóźnienia w wykonaniu prac objętych danym Zapotrzebowaniem – w wysokości 0,2% wartości szacowanego wynagrodzenia netto należnego za wykonanie prac objętych Zapotrzebowaniem, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie zakończenia robót wskazanym w Zapotrzebowaniu. Maksymalna liczba dni, za które Zamawiający może naliczyć karę umowną za opóźnienie w wykonaniu prac objętych danym Zapotrzebowaniem, wynosi 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni.
   2. Opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie trwania gwarancji – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto należnego za wykonanie prac objętych Zapotrzebowaniem, którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Maksymalna liczba dni, za które Zamawiający może naliczyć karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie trwania gwarancji na prace objęte danym Zapotrzebowaniem, wynosi 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni.
2. W przypadku, gdy **Zamawiający** wskutek opóźnienia **Wykonawcy** odstąpi od danego Zapotrzebowania na podstawie § 10 ust. 6 **Umowy Ramowej**, **Zamawiający** uprawniony będzie do naliczenia tylko jednej (wyższej) z dwóch kar umownych: albo (a) kary, o której mowa w ust. 1.1 powyżej za taką liczbę dni opóźnienia, jaka miała miejsce do dnia odstąpienia od Zapotrzebowania, albo (b) kary, o której mowa w § 10 ust. 8 niniejszej Umowy.
3. **Zamawiający** będzie miał prawo potrącić z wierzytelności **Wykonawcy** kwotę odpowiadającą wysokości kar umownych lub innych odszkodowań przewidzianych w **Umowie** **Ramowej** (w tym z tytułu wykonania zastępczego). Niezależnie od formy rozliczenia – potrącenie z płatności należności lub przelew bankowy na rzecz **Zamawiającego** – **Zamawiający** wystawi notę księgową (obciążeniową) opiewającą na wysokość kar umownych lub innych odszkodowań (w tym z tytułu wykonania zastępczego). Potrącenie nie wymaga zgody **Wykonawcy**.
4. **Zamawiający** zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowań w uzupełniającym zakresie i na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość szkody będzie przewyższała wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie.
5. Powyższe kary umowne są rozumiane jako dodatkowe w stosunku do innych kar umownych czy odszkodowań określonych w **Umowie Ramowej**.
6. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w § 18 **Umowy Ramowej** **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę pieniężną w wysokości przewidzianej dla danego typu naruszenia przewidzianego w Instrukcji o ruchu osobowym w **ORLEN S.A.,** stanowiącej **Załącznik Nr 6** do **Umowy**, do sumy kwot tam wskazanych.
7. **Zamawiający** zachowuje prawo do dochodzenia zapłaty kar umownych i innych odszkodowań także po rozwiązaniu **Umowy Ramowej**.

**§ 10. Okres Obowiązywania Umowy Ramowej.**

1. **Umowa Ramowa** obowiązuje od dnia złożenia podpisów przez osoby upoważnione do reprezentowania Stron z mocą od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2026 r.
2. **Zamawiający** może wypowiedzieć **Umowę Ramową** z zachowaniem 1 (słownie: jeden) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Zapotrzebowania będące w trakcie będą realizowane do ich pełnego wykonania.
3. **Zamawiający** ma prawo do odstąpienia od Zapotrzebowaniaze skutkiem na przyszłość, w części w jakiej nie zostało ono wykonane. **Wykonawca** będzie kontynuował roboty zgodnie z terminami określonymi w Zapotrzebowaniu, wykonując zobowiązania wynikające z Zapotrzebowania i zakończy je na etapach stanowiących technologiczną całość, a **Zamawiający** za nie zapłaci, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z zasadami określonymi w § 11 **Umowy Ramowej**. Z tytułu odstąpienia od Zapotrzebowania **Wykonawca** nie będzie dochodził odstępnego ani żadnych innych roszczeń z tego tytułu.
4. W przypadku odstąpienia od Zapotrzebowania przez **Zamawiającego**, o którym mowa w ust. 3, **Wykonawca** zinwentaryzuje zakres dotychczas wykonanych robót dokumentując poniesione koszty i rozliczy wykonane roboty uzyskując wcześniej pisemną akceptację **Zamawiającego**, a **Zamawiający** za nie zapłaci, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z zasadami określonymi w Zapotrzebowaniu lub **Umowie Ramowej**. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa powyżej, będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez **Strony** i zatwierdzony kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie obmiaru robót oraz w oparciu o katalogi norm i parametry do kosztorysowania uzgodnione między **Stronami** na piśmie. W przypadku zrealizowania przez **Wykonawcę** dostawy i montażu urządzeń zostaną rozliczone na podstawie dokumentów zakupowych wystawionych na **Wykonawcę**.
5. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do rozwiązania **Umowy Ramowej** z zachowaniem 7-dniowego (słownie: siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia i z wyłączeniem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec **Wykonawcy**, w przypadku wydania przeciwko **Wykonawcy** prawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu stanowiącego podstawę zajęcia majątku **Wykonawcy**, celem zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń osób trzecich wobec **Wykonawcy**.
6. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do odstąpienia z winy **Wykonawcy** w trybie natychmiastowym od Zapotrzebowania, w przypadku opóźnień przekraczających 14 (słownie: czternaście) dni w realizacji Zapotrzebowania i/lub do zlecenia wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności pozyskiwania upoważnienia sądowego. Pełnym kosztem wykonawstwa zastępczego zostanie obciążony **Wykonawca** na podstawie wystawionych przez **Zamawiającego** not księgowych (obciążeniowych) płatnych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich wystawienia.
7. **Zamawiający** zastrzega sobie także prawo do odstąpienia od Zapotrzebowania z winy **Wykonawcy** w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
   1. niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu **Umowy Ramowej**;
   2. utracenia przez **Wykonawcę** zdolności do wykonania Przedmiotu **Umowy Ramowej**;
   3. opóźnienia w realizacji Przedmiotu **Umowy Ramowej** z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**;
   4. nieprzestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na terenie **Zamawiającego** oraz zapisów Klauzuli BHP;
   5. brak wdrożenia działań korygujących będących wynikiem audytu jakościowego, o którym mowa w § 6 ust. 9 **Umowy Ramowej**.

Umowne prawo odstąpienia od Zapotrzebowania może być wykonane w terminie do 3 (słownie: trzech) dni od stwierdzenia powyżej wymienionych nieprawidłowości wskazanych w ust. 7 pkt. od 7.1 do 7.5. niniejszego paragrafu.

1. W przypadku odstąpienia od Zapotrzebowania przez **Zamawiającego** z winy **Wykonawcy**, **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych 00/100).
2. Uprawnienia wskazane w niniejszym paragrafie nie wyłączają prawa **Zamawiającego** do odstąpienia od Zapotrzebowania na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
3. W przypadku odstąpienia od Zapotrzebowania **Zamawiającemu** przysługiwać będą względem **Wykonawcy** wszystkie prawa z tytułu udzielonych gwarancji oraz rękojmi odpowiednio w stosunku do wykonanej części robót;
4. Zamawiający może wykonać umowne prawo do odstąpienia od Zapotrzebowania, o którym mowa w § 10 niniejszej Umowy Ramowej, w terminie nie później niż do dnia wskazanego w ust. 1 powyżej jako końcowa data obowiązywania Umowy Ramowej.

**§ 11. Wynagrodzenie**

* + 1. **Strony** ustalają następujące Wynagrodzenie za Zapotrzebowania wykonane w ramach **Umowy Ramowej**:
  1. Ogólna łączna wartość wynagrodzenia **Wykonawcy** (wartość **Umowy Ramowej)** w okresie realizacji **Umowy Ramowej** nie może przekroczyć niegwarantowanej przez **Zamawiającego** kwoty maksymalnej w wysokości ………………………. zł netto (słownie: …………. złotych ………/100), kwota ta zwiera:
     1. maksymalną wartość niegwarantowaną w wysokości 300.000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) za Zapotrzebowania wykonywane w ramach Umowy Ramowej na terenie Terminala Paliw w ……………..
     2. maksymalną wartość niegwarantowaną w wysokości 300.000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) za Zapotrzebowania wykonywane w ramach Umowy Ramowej na terenie Terminala Paliw w ……………..
  2. Wartość wynagrodzenia netto z tytułu wykonania pojedynczego Zapotrzebowania – od kwoty 5.000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) do 100.000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
     1. Powyższe kwoty nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT), który będzie naliczany w fakturach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
     2. **Strony** ustalają, że ustalenie wysokości Wynagrodzenia za wykonanie robót objętych poszczególnymi Zapotrzebowaniami, udzielanymi w ramach **Umowy Ramowej**, odbywać się będzie wg uzgodnionych parametrów do kosztorysowania – zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do **Umowy Ramowej**. Wynagrodzenie za realizację danego Zapotrzebowania będzie wynikać ze zweryfikowanego przez **Zamawiającego** (przez Zespół Kosztorysów – ZNK) kosztorysu powykonawczego.
     3. Parametry do kosztorysowania zawarte w **Załączniku Nr 3** do **Umowy Ramowej** obejmują kompleksowe wykonanie zakresu rzeczowego Przedmiotu **Umowy Ramowej** wymienionego w § 1 **Umowy Ramowej**, przy czym:
  3. parametry do kosztorysowania nie ulegają zmianie przez okres obowiązywania **Umowy Ramowej**;

4.2 parametry do kosztorysowania są jednakowe, niezależnie od ilości zleconych robót, dla robót wykonywanych na terenie Terminala Paliw w …………………...

* + 1. Wynagrodzenie za wykonane roboty w ramach Zapotrzebowania płatne będzie na podstawie faktury wystawionej każdorazowo po jego zrealizowaniu.
    2. Podstawą wystawienia każdej faktury będzie protokół odbioru robót podpisany ze strony **Zamawiającego** przez Kierowników Terminala Paliw oraz osobę odpowiedzialną ze strony **Wykonawcy**.
    3. **Wykonawca** jest zobowiązany do archiwizowania kopii faktur potwierdzających wykonanie usługi, stanowiących dla **Zamawiającego** podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy zakupie usługi. W razie niedopełnienia powyższego wymogu, lub w razie gdyby archiwizowana przez **Wykonawcę** kopia faktury była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych lub rzeczowych, **Wykonawca** zobowiązany jest do wyrównania **Zamawiającemu** szkody powstałej w wyniku wymierzenia **Zamawiającemu** przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami w kwotach wynikających z decyzji tego organu.
    4. **Wykonawca** dołączy do faktury:
* zbiorcze zestawienie wytworzonych odpadów, o którym mowa w § 14 ust. 20 **Umowy Ramowej**;
* oświadczenie **Wykonawcy** o wykonywaniu prac siłami własnymi, bez udziału Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Oświadczenie, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie może być złożone z datą wcześniejszą niż protokół odbioru robót będący podstawą do wystawienia danej faktury lub;
* w przypadku powierzenia wykonania części robót objętych Zapotrzebowaniem Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom – pisemne oświadczenia Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, będących wykonawcami prac budowlanych, o zapłaceniu na ich rzecz wszystkich wymagalnych należności z tytułu prac im powierzonych. Oświadczenie Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie może być złożone z datą wcześniejszą niż protokół odbioru robót będący podstawą do wystawienia danej faktury.
  + 1. Prawidłowo wystawiona faktura oprócz wymogów ustawowych powinna zawierać:
  + nr **Umowy Ramowej** tj.: 35000……
  + nr MPK Terminala Paliw w …………….
  + informację o umownym zakazie dokonywania cesji wierzytelności.

Faktura wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6 i 8 powyżej, powinna zostać wysłana na adres:

ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

Faktura będzie przesłana:

* + w postaci druku jednostronnego, na papierze jednostajnym najlepiej białym, wypełniona pismem maszynowym, bez wpisów ręcznych, zbędnych pieczątek i zabrudzeń;
  + w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA”.
    1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy** podany każdorazowo w treści faktury, w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu ) dni od daty doręczenia **Zamawiającemu** prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6 i 8 powyżej, przy czym za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**. W przypadku dostarczenia faktury bez wymaganych powyższymi zapisami dokumentów – **Zamawiającemu** przysługuje prawo do wstrzymania się z dokonaniem zapłaty Wynagrodzenia. Termin zapłaty należności z tak dostarczonej przez **Wykonawcę** faktury będzie liczony od daty uzupełnienia przez **Wykonawcę** braków oraz dostarczenia brakującej dokumentacji bez możliwości naliczania odsetek.
    2. Nie zapłacenie Wynagrodzenia Podwykonawcom przez **Wykonawcę** może spowodować wstrzymanie płatności dla **Wykonawcy** przez **Zamawiającego** bez obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie.
    3. **Wykonawca** nie może bez pisemnej zgody **Zamawiającego** przenieść na osobę trzecią (dokonać przelewu) wierzytelności obejmującej zobowiązanie do zapłaty Wynagrodzenia za świadczenia przewidziane w **Umowie Ramowej**.
    4. **Wykonawca** oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację Przedmiotu **Umowy Ramowej**.
    5. Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.), ORLEN S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

**§ 12. Podatek VAT**

1. **Wykonawca** oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ……………………………

**Wykonawca** zobowiązuje się do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla ORLEN. W przypadku, gdy **Wykonawca** zostanie wykreślony z rejestru VAT na podstawie przesłanek wskazanych w ustawie o VAT, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia ORLEN o tym fakcie. W przypadku, gdy **Wykonawca** nie powiadomi ORLEN o wykreśleniu z rejestru VAT, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia ust. 4 poniżej stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem przypadku gdy **Wykonawca** w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia pozyskania informacji o wykreśleniu go z rejestru VAT przedstawi ORLEN dokumenty, z których wynika, że rejestracja została przywrócona. Niezależnie od powyższych postanowień, **Wykonawca** najpóźniej przed podpisaniem Umowy, zobowiązuje się do przedstawienia aktualnego urzędowego zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie **Wykonawcy** jako podatnika podatku VAT czynnego.

1. **Zamawiający** oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 774-00-01-454.
2. **Zamawiający** upoważnia **Wykonawcę** do wystawienia faktury bez podpisu **Zamawiającego**.
3. **Wykonawca** gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa **Zamawiającego** do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu, była zwolniona od podatku albo podlegała opodatkowaniu przez **Zamawiającego** na zasadzie odwrotnego obciążenia, **Wykonawca** na pisemne żądanie **Zamawiającego** oraz w terminie w nim wskazanym dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci **Zamawiającemu** powstałą różnicę w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty wystawienia dokumentu. W przypadku odmowy wystawienia przez **Wykonawcę** faktury korygującej, **Wykonawca** zgadza się na zwrot **Zamawiającemu** równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez **Zamawiającego**, w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty wystawienia dokumentu. W każdym z powyższych przypadków **Wykonawca** zwróci **Zamawiającemu** także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez **Zamawiającego** bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ust. 4 obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych umowy.
4. Płatność wynikająca z umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. Z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.), wyłącznie na wskazany przez **Wykonawcę** rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej Liście). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych.
   1. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 5 powyżej z uwagi na:
5. Brak na Białej Liście wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego lub
6. Brak wskazania przez Wykonawcę, jako właściwego do zapłaty części ceny brutto odpowiadającej podatkowi VAT numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej Liście (dotyczy przypadków wskazania przez Wykonawcę do zapłaty ceny netto rachunku bankowego w walucie obcej), ORLEN S.A. będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy odpowiednio: wynagrodzenia (w przypadku wskazanym w pkt. (i)) lub części wynagrodzenia odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w pkt. (ii)).
   1. W sytuacji wskazanej w ust 5.1 powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od (odpowiednio): dnia następnego po przekazaniu ORLEN S.A. przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej Liście (w przypadku wskazanym w ust. 5.1 pkt (i) powyżej) lub dnia następnego po wskazaniu ORLEN S.A. przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej Liście (w przypadku, o którym mowa w ust. 5.1 pkt (ii) powyżej).
   2. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5.1 powyżej, zwalnia ORLEN S.A. Z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez ORLEN S.A. na rzecz Wykonawcy płatności, o których mowa w ust. 5.2 powyżej.

**§ 13. Zintegrowany System Zarządzania**

**Zamawiający** informuje, a **Wykonawca** przyjmuje do wiadomości:

1. U **Zamawiającego** został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ).
2. Dokumentem wiodącym ZSZ jest „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania” **ORLEN S.A.**

**§ 14. Ochrona Środowiska**

1. Zamawiający posiada indywidualny numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 000007103 nadany przez marszałka województwa.
2. **Wykonawca** zobowiązuje się do realizacji prac będących Przedmiotem **Umowy Ramowej** bez uszczerbku dla środowiska naturalnego oraz w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. **Wykonawca** zobowiązuje się realizować roboty będące Przedmiotem **Umowy Ramowej** w sposób zapewniający ochronę przed wyciekami z miejsca ich prowadzenia, a w razie ich wystąpienia niezwłocznie usuwać ich skutki.
4. **Wykonawca** zobowiązuje się kontrolować natężenie hałasu w miejscu prowadzenia prac będących Przedmiotem **Umowy Ramowej** oraz przestrzegać ograniczeń nałożonych przez lokalne władze w tym zakresie.
5. **Wykonawca** zobowiązuje się dołożyć starań celem redukcji poziomu hałasu w miejscu prowadzenia robót będących Przedmiotem **Umowy Ramowej** w drodze właściwego doboru i konserwacji sprzętu i urządzeń.
6. **Wykonawca** zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobieżenia powstawaniu wibracji, hałasu i innych zdarzeń mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w trakcie wykonywania robót będących Przedmiotem **Umowy Ramowej**.
7. Wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją robót będących Przedmiotem **Umowy Ramowej** jest **Wykonawca**, z zastrzeżeniem ust. 8. poniżej. Jeżeli w trakcie wykonywania prac przez Podwykonawcę będą powstawać odpady, wytwórca odpadów winien być jednoznacznie zdefiniowany w zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą umowie. Podwykonawca robót wytwarzający odpady musi posiadać uregulowany stan formalno-prawny w sposób wymagany do charakteru i miejsca wykonywanej działalności związanej z wytwarzaniem odpadów w okresie trwania **Umowy Ramowej**.
8. Wytwórcą i właścicielem odpadów złomu metali (w tym zanieczyszczonego) jest **Zamawiający**.
9. **Wykonawca** jest zobowiązany do uzgodnienia sposobu postępowania ze złomem metali, o którym mowa w ust. 8 powyżej, z osobą odpowiedzialną za Terminal Paliw.
10. Podmiot wytwarzający odpady winien mieć uregulowany stan formalno-prawny, zgodnie z obowiązującymi na czas wykonania prac przepisami z zakresu gospodarki odpadami, w sposób wymagany dla charakteru i miejsca wykonywanej działalności związanej z wytwarzaniem odpadów w szczególności winien posiadać wpis w rejestrze BDO w zakresie działalności związanej z wykonywaniem robót będących Przedmiotem **Umowy Ramowej**.
11. **Wykonawca** ma obowiązek prowadzenia wymaganej prawem ewidencji odpadów w tym za umieszczanie w dokumentach dotyczących gospodarowania odpadami, indywidualnego numeru rejestrowego BDO nadanego przez marszałka województwa i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia gospodarki odpadowej związanej ze zleconym zakresem prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami jak i ewentualnymi ustaleniami **Umowy Ramowej.**
12. Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane prawem decyzje, wpisy do rejestrów BDO. Odpady winny być usuwane z miejsca ich powstania na bieżąco, przy czym możliwe jest jedynie gromadzenie w miejscu ich wytwarzania partii transportowej. Miejsce gromadzenia odpadów należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi i oznakować, w szczególności podać **Wykonawcę**, nazwę katalogową i rodzaje odpadów (kod odpadów).
13. **Wykonawca** jest obowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z zasadami gospodarki odpadami, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami dot. odpadów i planami gospodarki odpadami.
14. **Wykonawca** zobowiązuje się do usunięcia wszelkich odpadów, których jest wytwórcą w ramach wykonywanych prac remontowych w sposób zgodny z przepisami prawa oraz zobowiązuje się do poniesienia kosztów ich usunięcia, w tym kosztów transportu.
15. Każdy odpad wytworzony w trakcie prac objętych niniejszą **Umową Ramową** powinien być przekazany uprawnionemu odbiorcy zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).
16. Wytwórca odpadów jest obowiązany do informowania o sposobie postępowania z wytworzonymi odpadami oraz do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów, zwanej ewidencją odpadów.
17. **Wykonawca** będący wytwórcą odpadów obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązany jest do posiadania wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) prowadzonego przez marszałka województwa.
18. **Wykonawca** zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego ewidencji wytworzonych odpadów i kart przekazanych odpadów.
19. Sposób gromadzenia odpadów w miejscu ich wytwarzania podczas robót wykonywanych w ramach **Umowy Ramowej** **Wykonawca** każdorazowo uzgodni z osobą odpowiedzialną za Terminal Paliw.
20. **Wykonawca** zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów oraz sporządzania i przekazywania **Zamawiającemu** po zakończeniu robót objętych **Umową Ramową** zbiorczych zestawień o odpadach powstałych przy realizacji tych robót, po realizacji każdego Zapotrzebowania. Zbiorcze zestawienie powinno zawierać następujące informacje: dane o wytwórcy odpadów, rodzaj wykonanej usługi, kod, nazwę katalogową, ilość wytworzonego odpadu, dane o odbiorcy odpadów oraz informacje o sposobie zagospodarowania (odzysk, unieszkodliwienie) odpadów.

**§ 15. Ochrona Informacji. Tajemnica Przedsiębiorstwa**

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych  bezpośrednio lub pośrednio przez **Zamawiającego** (w jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez **Wykonawcę** w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio **Zamawiającego**, spółek z Grupy Kapitałowej **Zamawiającego** lub ich kontrahentów, w tym treści niniejszej umowy. Strony przyjmują, że informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co do których **Zamawiający**, jakopodmiotuprawniony do korzystania z ww. informacji i rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, przekazane przez **Zamawiającego** lub w jego imieniu lub uzyskane przez **Wykonawcę** w inny sposób w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania niniejszej umowy należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili przekazania, osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich informacji.
2. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:
   1. ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy i zgodne z tą umową lub
   2. informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Zamawiającego lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub

2.3. **Wykonawca** został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że **Wykonawca**, niezwłocznie pisemnie poinformuje **Zamawiającego** o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje **Zamawiającego** co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub

* 1. **Zamawiający** wyraził **Wykonawcy** pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez **Zamawiającego** sposób.

1. **Zamawiający** zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z niniejszą umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. **Wykonawca** nie będzie, w szczególności kopiował lub utrwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Wykonawcę niniejszej umowy. **Wykonawca** zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia **Zamawiającego** o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na pracowników **Wykonawcy** i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym **Wykonawca** udostępni takie informacje. **Wykonawca** zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w niniejszej umowie. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność o której mowa w ust. 8.
3. **Wykonawca** zobowiązany jest na każde żądanie **Zamawiającego**, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, przesłać **Zamawiającemu** listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem **Wykonawcy** uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 8.
4. **Zobowiązanie** do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania Umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o znane **Wykonawcy** wewnętrzne regulacje lub decyzje **Zamawiającego** albo w oparciu o szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, **Zamawiający** powiadomi **Wykonawcę** na piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez **Zamawiającego** okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co **Wykonawca** niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy.
5. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych po upływie okresu ochrony, o którym mowa w ust. 6 powyżej **Wykonawca** oraz wszelkie osoby, którym **Wykonawca** przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić Zamawiającemu lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.
6. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez **Wykonawcę** Tajemnicy Przedsiębiorstwa, **Zamawiający** uprawniony jest do żądania od **Wykonawcy** zapłaty kary umownej w wysokości 100.000,00 zł ( słownie złotych: sto tysięcy 00/100) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa **Zamawiającego** do dochodzenia od **Wykonawcy** odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w Umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień **Zamawiającego** określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania do **Wykonawcy** danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych **Wykonawca** zobowiązany jest do zawarcia z **Zamawiającym** przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych odpowiedniej, odrębnej umowy, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.
8. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania **Wykonawcy**, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN S.A. rozumianej jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiającego, co do której podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych **Zamawiającego**, w celu zachowania jej w tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy **Zamawiającego**, **Wykonawca** przed otrzymaniem i rozpoczęciem przetwarzania takich informacji zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia z **Zamawiającym** aneksu do Umowy zgodnego z wewnętrznymi aktami **Zamawiającego**, którego przedmiotem będą zasady i warunki ochrony Tajemnicy Spółki ORLEN S.A.
9. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że **Wykonawca**, niezależnie od obowiązków określonych w Umowie, zobowiązany jest także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. **Wykonawca** zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu **Zamawiającego** jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia Umowy z **Zamawiającym**, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez **Wykonawcę** lub współpracujących z **Wykonawcą** przy zawarciu lub realizacji Umowy, w tym także członków organów **Wykonawcy**, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących **Wykonawcę** – bez względu na podstawę prawną tej współpracy – których dane osobowe udostępnione zostały **Zamawiającemu** przez **Wykonawcę** w związku z zawarciem lub realizacją Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej **Załącznik nr 11** do niniejszej Umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

**§ 16. Podwykonawcy**

Powierzenie Podwykonawcy prac, wchodzących w zakres rzeczowy Przedmiotu **Umowy Ramowej** lub ich części, może odbywać się wyłącznie pod warunkiem braku sprzeciwu **Zamawiającego** co do zgłoszenia takiego Podwykonawcy. Sprzeciw wobec powierzenia prac Podwykonawcy może być wyrażony przez *osobę/osoby* *reprezentującą/e* **Zamawiającego**, posiadające odpowiednie pełnomocnictwa. W celu powierzenia prac określonemu Podwykonawcy, **Wykonawca**, przed przystąpieniem do wykonywania tych prac przez Podwykonawcę, zgłosi **Zamawiającemu** na piśmie pod rygorem nieważności szczegółowy Przedmiot prac zlecanych Podwykonawcy wraz z określeniem wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy oraz podaniem, które z prac zleconych w ramach danego Zapotrzebowania **Wykonawca** zamierza powierzyć Podwykonawcy. **Wykonawca** zapewni, że obowiązki te – w przypadku zgłoszenia się Podwykonawcy samodzielnie – wykona również Podwykonawca. **Zamawiającemu** przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu w szczególności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, o których mowa w zdaniach poprzednich, a ewentualne opóźnienie w realizacji Przedmiotu **Umowy Ramowej** związane ze sprzeciwem **Zamawiającego**, będzie uznawane za opóźnienie będące następstwem okoliczności, za które **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność. Jeżeli w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia **Zamawiającemu** przez **Wykonawcę** lub Podwykonawcę zgłoszenia szczegółowego przedmiotu podzlecanych prac, **Zamawiający** nie zgłosi **Wykonawcy** oraz Podwykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na powierzenie wykonania części Przedmiotu **Umowy Ramowej** Podwykonawcy. W terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, **Wykonawca** przekaże **Zamawiającemu** poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z Podwykonawcą. W przypadku zamiaru powierzenia przez Podwykonawcę prac dalszemu Podwykonawcy, wymagany jest brak sprzeciwów zarówno **Zamawiającego** jak i **Wykonawcy**, przy czym postanowienia zdań poprzednich niniejszego ustępu znajdują odpowiednie zastosowanie.

**Zamawiający** jest uprawniony do zapłaty bezpośrednio wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w każdym czasie. W przypadku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez **Zamawiającego** całości lub części wynagrodzenia bezpośrednio czy to na podstawie zdania poprzedniego czy też na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego lub z innej podstawy prawnej, **Zamawiający** będzie uprawniony do żądania zwrotu (zapłaty) od **Wykonawcy** całej kwoty zapłaconej przez **Zamawiającego** na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz do dokonania potrącenia z wierzytelności **Wykonawcy** wobec **Zamawiającego**, wierzytelności przysługującej **Zamawiającemu** względem **Wykonawcy** o zwrot (zapłatę) kwoty zapłaconej danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W razie zatrzymania płatności należnej **Wykonawcy** celem zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, **Wykonawcy** nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek za okres zatrzymania.

**Zamawiający** może uzależnić brak swojego sprzeciwu wobec powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac wchodzących w zakres rzeczowy Przedmiotu **Umowy Ramowej** lub ich części, od przedłożenia przez **Wykonawcę** gwarancji bankowej, zabezpieczającej roszczenie **Zamawiającego** o zwrot wynagrodzenia lub części wynagrodzenia zapłaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

Przez powierzenie wykonania prac Podwykonawcy Wykonawca nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku, odpowiedzialności ani zobowiązania wynikającego z **Umowy Ramowej** i pozostaje w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

W przypadku powierzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom prac przez **Wykonawcę** bez zachowania zasad opisanych w niniejszym artykule **Umowy Ramowej**, **Zamawiającego**, **Zamawiający** będzie miał prawo naliczyć **Wykonawcy** karę umowną w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia, w tym w szczególności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do przekazania **Zamawiającemu** poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy **Wykonawcy** z Podwykonawcą. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wystawienia przez **Zamawiającego** noty księgowej (obciążeniowej). Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być rozliczona przez jej potrącenie przez **Zamawiającego** z wierzytelności **Wykonawcy** wobec **Zamawiającego**, co nie wymaga odrębnej zgody **Wykonawcy**. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do umów Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami oraz umów dalszych Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. **Wykonawca** zagwarantuje, że w ewentualnych umowach Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami oraz umowach dalszych Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami zostaną zawarte postanowienia umowne analogiczne do postanowień niniejszego artykułu. **Wykonawca** zobowiązuje się przekazać **Zamawiającemu** poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą (oraz dalszego Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą) lub też spowodować, że poświadczona kopia tej umowy zostanie przekazana **Zamawiającemu** przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia przez Podwykonawcę (lub dalszego Podwykonawcę) umowy z dalszym Podwykonawcą. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tego zobowiązania, **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania tego zobowiązania. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być rozliczona przez jej potrącenie przez **Zamawiającego** z wierzytelności **Wykonawcy** wobec **Zamawiającego**, co nie wymaga odrębnej zgody **Wykonawcy**. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

**§ 17. Bezpieczeństwo Pracy oraz Regulacje BHP**

* 1. **Wykonawcę** zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z „Regulaminem - Wymagania Ogólne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ORLEN S.A.” stanowiącym **Załącznik Nr 5** do Umowy, oraz zgodnie z pozostałymi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej ORLEN S.A. pod adresem: <https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa>, według aktualnego brzmienia w każdym czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także z: bieżącymi informacjami dotyczącymi obszaru bezpieczeństwa pracy Wykonawców ORLEN S.A. znajdującymi się na stronie intranetowej:
* <https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/aktualnosci>
* [https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/szkoleni](https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/szkolenia)a
  1. Nieprzestrzeganie przez **Wykonawcę** lub któregokolwiek   
     z pracowników **Wykonawcy** wymogów określonych   
     w „Regulaminie – Wymagania Ogólne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ORLEN S.A.” będzie stanowiło poważne naruszenie warunków Umowy.
  2. W razie stwierdzenia przez nadzór **Zamawiającego** niewywiązania się **Wykonawcy** podczas realizacji Przedmiotu Umowy z postanowień zawartych w niniejszym paragrafie, a także rażącego naruszenia przez **Wykonawcę** lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów ogólnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa procesowego, **Zamawiający** podejmie stosowne działania określone w Załączniku nr 6 do „Regulaminu – Wymagania Ogólne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ORLEN S.A.” – Taryfikator kar.

**§ 18. Ruch Osobowy**

W związku z obowiązywaniem w **ORLEN S.A.** regulacji w zakresie ruchu osobowego oraz innych wytycznych wynikających z zarządzania ruchem osobowym postanawia się, że:

1. **Wykonawca** zobowiązany jest w trybie natychmiastowym:
   1. zapoznać i zobowiązać osoby zatrudnione do realizacji **Umowy Ramowej** do przestrzegania postanowień aktualnego zarządzenia dotyczącego ruchu osobowego w **ORLEN S.A**. stanowiącego **Załącznik Nr 6** do **Umowy Ramowej**.
   2. zawrzeć z ORLEN Ochrona Sp. z o.o., która realizuje w imieniu **Zamawiającego** wszelkie czynności związane z wydawaniem przepustek i pobieraniem za ich wydanie opłat, odrębną umowę, regulującą zasady i tryb związany z obsługą ruchu osobowego i materiałowego na terenie Spółki.
2. **Zamawiający** przyjmuje do przetwarzania dane osobowe osób zatrudnionych do realizacji **Umowy Ramowej** w celu wydania tym osobom przez ORLEN Ochrona Sp. z o.o. przepustek oraz umożliwienia wejścia na teren **Zamawiającego**.

**§ 19. Ruch Materiałowy**

**Wykonawca** zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania aktualnie obowiązujących aktów wewnętrznych ORLEN S.A. w sprawie ruchu materiałowego, które są dostępne pod adresem: <https://connect.orlen.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList>. W przypadku wytwarzania, naprawiania lub modernizacji urządzeń technicznych lub wytwarzania elementów lub materiałów do ich wytwarzania, naprawy i modernizacji, Wykonawca  zobowiązany jest każdorazowo posiadać i przedstawić Zamawiającemu do wglądu,  właściwe uprawnienia wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego (Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny) zgodnie z ustawą z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami).

**§ 20. Komunikacja Zewnętrzna**

### Wykonawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na zamieszczenie firmy spółki, znaku towarowego lub logo ORLEN S.A. na swojej stronie internetowej, liście kontrahentów, w broszurach, reklamie oraz wszelkich innych materiałach reklamowych i marketingowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do ORLEN S.A., wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, projektu materiałów, w których takie dane miałyby zostać zamieszczone.

### Wykonawca zobowiązuje się również do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na przekazanie środkom masowego przekazu takim jak prasa, radio, TV, Internet jakichkolwiek informacji dotyczących Umowy Ramowej. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do Zamawiającego, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, treści informacji jaka miałaby zostać wykorzystana w środkach masowego przekazu.

### W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej, o której mowa w zadaniu poprzednim, nie ogranicza prawa ORLEN S.A. do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do oznaczeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez ORLEN S.A., w tym prawa do znaków towarowych, oznaczeń niezarejestrowanych oraz firmy podlegają ochronie prawnej na podstawie rejestracji we właściwych urzędach lub przepisów prawa na rzecz ORLEN S.A. Jakiekolwiek użycie wyżej wymienionych oznaczeń bez zgody ORLEN S.A. lub w sposób niezgodny z niniejszą Umową jak również upoważnienie osób trzecich do takiego używania będzie stanowiło naruszenie praw ORLEN S.A.

**§ 21. Prawa Autorskie Do Dokumentacji**

### W przypadku gdy Przedmiot Umowy Ramowej obejmuje wykonanie Dokumentacji mają zastosowanie zapisy niniejszego paragrafu.

### Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji, która jednocześnie będzie stanowiła utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 2509 j.t. z późn. zmianami). Wykonawca oświadcza, że prawa te nie są ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich.

### Wykonawca niniejszym przenosi na Zamawiającego w ramach Wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do korzystania z dokumentacji i rozporządzania nią, w formie przekazanej przez Wykonawcę oraz w dowolnych opracowaniach (prawa zależne), w zakresie nieograniczonego co do czasu i miejsca korzystania z Dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisania Umowy, a w szczególności tych wskazanych w ust. 4 poniżej.

1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych obejmuje następujące odrębne pola eksploatacji:
   1. utrwalanie Dokumentacji na wszelkich znanych w chwili podpisania Umowy nośnikach danych oraz każdą znaną w chwili zawarcia Umowy techniką;
   2. zwielokrotnianie Dokumentacji każdą znaną w chwili zawarcia Umowy techniką na wszelkich znanych w chwili podpisania Umowy nośnikach danych;
   3. wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy Dokumentacji w dowolnej formie bez jakichkolwiek ograniczeń;
   4. wprowadzanie Dokumentacji do pamięci komputera;
   5. wprowadzanie Dokumentacji do i rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym do sieci Internet, sieci intranet lub baz danych;
   6. najem i użyczanie Dokumentacji;
   7. publiczne wykonywanie, wyświetlanie i odtwarzanie, publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
   8. publikowanie Dokumentacji w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderów oraz innego rodzaju prezentacje branżowe;
   9. swobodną ingerencję w treść i formę Dokumentacji oraz rozpowszechnianie zmienionej w ten sposób Dokumentacji w dowolny sposób i dowolnymi środkami;
   10. wykorzystanie Dokumentacji w celu złożenia go w organach administracji, urzędach, sądach zgodnie z uznaniem Zamawiającego;

### wykorzystanie Dokumentacji do prowadzenia dalszych prac, w tym konstrukcyjnych, budowlanych, technologicznych i innych związanych z prowadzoną przez Zamawiającego lub spółki z GK ORLEN działalnością.

### W przypadku powstania nowych pól eksploatacji, nieznanych w dniu zawarcia Umowy lub niewymienionych w ust. 4 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego, na jego wniosek, praw do Dokumentacji na takich nowych polach eksploatacji w zamian za dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) zł netto za każde nowe pole eksploatacji. Intencją Stron jest, aby Zamawiający posiadał pełnię praw na takich polach eksploatacji analogicznie do wymienionych w ust. 4 powyżej.

### Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje, w ramach Wynagrodzenia, również wyłączne uprawnienie do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Dokumentacji na polach eksploatacji nabytych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3-5 powyżej. Powyższe uprawnienie Zamawiający może przenieść na inne osoby wedle swojego uznania.

### Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian w Dokumentacji oraz dokonywanie korekt.

### Przeniesienie autorskich praw majątkowych dokonane jest z chwilą przekazania Dokumentacji Zamawiającemu.

### W wypadku skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich, które zgodnie z postanowieniami Umowy przeszły skutecznie na Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia roszczeń kierowanych przez osoby trzecie oraz pokryje wszelkie szkody wynikające z tego tytułu, w tym koszty Zamawiającego takie jak m.in. odszkodowania i koszty obsługi prawnej. Strony postanawiają, że zwolnienie z odpowiedzialności w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje mocą Umowy i bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń przez Strony, chyba że ich złożenie będzie wymagane przepisami prawa. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się przystąpić do sporu o ile będzie to prawnie możliwe i o ile Zamawiający tego zażąda.

### Wykonawca umieści na każdej stronie Dokumentacji, w tym również na stronie zawierającej rysunki, w sposób widoczny i czytelny dla odbiorcy, następującą formułę: Wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji należą do ORLEN S.A.

1. Z chwilą przeniesienia przez **Wykonawcę** autorskich praw majątkowych do Dokumentacji na **Zamawiającego**, nabywa on także w ramach Wynagrodzenia własność przekazanych egzemplarzy Dokumentacji i nośników, na których została utrwalona bez konieczności składania w tym zakresie odrębnych oświadczeń.
2. **Wykonawca** zobowiązuje się wobec **Zamawiającego** i gwarantuje, że twórcy Dokumentacji nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do dokumentacji przez okres 10 (słownie: dziesięć) lat od dnia ich przekazania **Zamawiającemu**. **Wykonawca** zapewnia, że ww. twórcy upoważniają **Zamawiającego** oraz osoby trzecie działające na zlecenie **Zamawiającego** do wykonywania autorskich praw osobistych twórców w ich imieniu przez okres wskazany powyżej. Po upływie okresu wskazanego powyżej zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych i upoważnienie do wykonywania tych praw ulegnie przedłużeniu na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia z 2-letnim okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. **Wykonawca** zobowiązuje się uzyskać od twórców pisemne oświadczenia o niewykonywaniu autorskich praw osobistych do Dokumentacji i upoważnieniu do ich wykonywania przez **Zamawiającego** oraz osoby trzecie działające na zlecenie **Zamawiającego**, na zasadach określonych powyżej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia **Zamawiającemu** na każde jego wezwanie oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza umów zawierających postanowienia o przeniesieniu na **Wykonawcę** autorskich praw majątkowych do Dokumentacji lub jej części. W przypadku gdy umowy wskazane powyżej nie zostały jeszcze zawarte lub ich zakres nie pozwala na prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, **Wykonawca** zobowiązany jest do ich niezwłocznego zawarcia/aneksowania po uprzednim skonsultowaniu treści tych umów/aneksów z **Zamawiającym**.
4. Dostarczona przez **Wykonawcę** Dokumentacja powinna być przygotowana w języku polskim, ewentualnie także w języku angielskim jeżeli Strony tak postanowią na piśmie. Dokumentacja zostanie przekazana **Zamawiającemu** w wersji utrwalonej w formie dokumentu oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

**§ 22. Ochrona informacji**

1. **ORLEN S.A.** z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, informuje, że jest administratorem danych osobowych **Wykonawcy**. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: [daneosobowe@orlen.pl](mailto:daneosobowe@orlen.pl). Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w ust. 9 powyżej, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie [www.orlen.pl](http://www.orlen.pl) w zakładce „Kontakty”.
3. Dane osobowe **Wykonawcy** mogą być przetwarzane przez ORLEN S.A. w następujących celach:
   1. nawiązania współpracy, zawarcia i wykonania Umowy, której **Wykonawca** jest stroną;
   2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN S.A. wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom i nieprawidłowościom związanych z przepisami antykorupcyjnymi oraz innymi przepisami wynikającymi ze specyfiki realizowanej umowy;
   3. weryfikacji poprawności i aktualności danych **Wykonawcy**, wiarygodności kontrahentów ORLEN S.A. lub osób powiązanych z kontrahentem, w tym badania historii biznesowej, sytuacji prawnej, finansowej kontrahenta w celu ochrony interesów ekonomicznych i prawnych ORLEN S.A.;
   4. dbałości o bezpieczeństwo ORLEN S.A. przed nadużyciami i nieprawidłowościami dot. antykorupcji, w tym wykrywania nadużyć oraz zapobiegania nadużyciom, zapobiegania konfliktom interesów w procesach biznesowych, prowadzenia wysokich standardów etycznych;
   5. nawiązywania lub utrzymywania relacji biznesowych, w tym prowadzenia odpowiedniej korespondencji lub kontaktów telefonicznych;
   6. prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą kontrahentów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej lub możliwością jej rozwoju;
   7. ustalania, dochodzenia i obsługi przed roszczeniami;
   8. marketingu produktów lub usług własnych ORLEN S.A.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez **ORLEN S.A.** danych osobowych **Wykonawcy** w celach wskazanych w ust. 3 powyżej jest:
   1. zawarcie i wykonanie Umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO) dla celów wskazanych w ust. 3 pkt. a). powyżej;
   2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na ORLEN (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie zapewnienie zgodności z przepisami prawa, regulacjami i wytycznymi sektorowymi;
   3. prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) dla celów wskazanych w ust. 3 pkt. od c) do h) niniejszego paragrafu.
5. Dane osobowe **Wykonawcy** zostały podane ORLEN S.A. bezpośrednio przez **Wykonawcę** lub też pochodzą z publicznie dostępnych rejestrów (KRS, CEIDG, inne), stron internetowych prowadzonych przez **Wykonawcę** dla potrzeb działalności gospodarczej oraz od podmiotów realizujących na zlecenie ORLEN S.A. usługi w zakresie opracowania i dostarczania informacji gospodarczej w postaci cyfrowej celem uzupełnienia/aktualizacji danych lub ich weryfikacji.
6. Dane osobowe **Wykonawcy** mogą być ujawniane przez ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Umowy, Spółkom z GK ORLEN w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w ust. 3 oraz podmiotom świadczącym usługi IT, usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, windykacyjne, archiwizacji oraz usługi ochrony osób i mienia.
7. Dane osobowe **Wykonawcy** przetwarzane na podstawie Umowy są przetwarzane przez okres obowiązywania tej Umowy. Po upływie tego okresu ORLEN będzie przechowywał dane osobowe **Wykonawcy**, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów, w tym do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania **Umowy Ramowej**.
9. **Wykonawcy** przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   1. prawo dostępu do treści swoich danych;
   2. prawo do sprostowania danych osobowych;
   3. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania;
   4. prawo do przenoszenia danych;
   5. prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy ORLEN S.A. przetwarza dane osobowe **Wykonawcy** na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.

Żądanie dotyczące realizacji ww. praw Wykonawca może wysłać na adres poczty elektronicznej: [daneosobowe@orlen.pl](mailto:daneosobowe@orlen.pl) lub adres siedziby ORLEN S.A. wskazany w ust. 9 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

1. **Wykonawcy** przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

**§ 22. Postanowienia Końcowe**

1. W przypadku zaistnienia potrzeby zakupu usług stanowiących Przedmiot **Umowy Ramowej** przez Spółki z Grupy Kapitałowej **Zamawiającego** mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, **Wykonawca** zobowiązuje się do zawarcia z powyższymi Spółkami odrębnych umów na warunkach handlowych nie gorszych niż zawarte w **Umowie Ramowej**. Dla realizacji powyższego, **Wykonawca** wyraża zgodę na udostępnienie przez **Zamawiającego** Spółkom Grupy Kapitałowej **Zamawiającego** treści **Umowy Ramowej** oraz na bieżąco przekazywanie pomiędzy tymi Spółkami a **Zamawiającym** informacji dotyczących obrotu osiąganego w związku z zawarciem umów z **Wykonawcą**.
2. Wszelkie zmiany **Umowy Ramowej** wymagają dla swej ważności formy pisemnej i mogą być wprowadzane na podstawie obustronnie podpisanych aneksów chyba że **Umowa Ramowa** inaczej stanowi.
3. Spory zaistniałe na tle wykonania **Umowy Ramowej** rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w trybie polubownym. W przypadku, gdyby przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od zaistnienia sporu osiągnięcie ugody okazało się niemożliwe, spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby **Zamawiającego**.
4. **Wykonawca** oświadcza, że nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie zostało otwarte wobec niego postępowanie naprawcze ani restrukturyzacyjne oraz, że nie istnieją podstawy do złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub likwidacji lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Jednocześnie **Wykonawca** jest zobowiązany powiadomić **Zamawiającego** w przypadku złożenia wobec niego wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji.
5. **Umowa Ramowa** została sporządzona w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla **Wykonawcy** i jeden dla **Zamawiającego**.
6. W celu uchylenia wątpliwości **Strony** postanawiają, że jeżeli którekolwiek z postanowień **Umowy Ramowej** okaże się nieważne lub będzie obarczone inną wadą prawną, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia **Umowy Ramowej**. W odniesieniu do postanowień dotkniętych nieważnością lub takich, które okażą się niewykonalne **Strony** wynegocjują w dobrej wierze, w miarę możliwości, alternatywne postanowienia, które będą wiążące i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje **Stron** **Umowy Ramowej**.
7. **Umowa Ramowa** zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez umocowanych przedstawicieli obu Stron z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2024 r., z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy **Wykonawca** otrzyma podpisane przez ORLEN S.A. egzemplarze Umowy Ramowej i nie zwróci podpisanego przez siebie egzemplarza Umowy Ramowej do ORLEN S.A. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, wówczas ORLEN S.A. będzie uprawniony do złożenia **Wykonawcy** – w terminie kolejnych 60 dni kalendarzowych licząc od daty upływu wskazanego wcześniej terminu czternastodniowego – oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ramowej. W przypadku złożenia takiego oświadczenia przez ORLEN S.A. Umowa Ramowa uważana będzie za niezawartą.
8. **Wykonawca** zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmieniającej się jego sytuacji finansowej i sankcyjnej oraz przestrzegania zasad opisanych w Klauzuli Sankcyjnej stanowiącej **Załącznik nr 9** do **Umowy Ramowej**.
9. Strony zobowiązane są do przestrzegania zasad opisanych w Klauzuli Antykorupcyjnej stanowiącej **Załącznik nr 10** do **Umowy Ramowej**.
10. W sprawach nieuregulowanych **Umową Ramową** będą miały zastosowanie przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz Energetycznego.
11. W związku z wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie jej firmy (nazwy) stwierdza się, że w sytuacji gdy w wewnętrznych aktach organizacyjnych i innych załącznikach do Umowy użyta została firma (nazwa) Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółki Akcyjnej lub PKN ORLEN S.A. należy przez to rozumieć nową firmę (nazwę) ORLEN S.A.
12. Integralną część **Umowy Ramowej** stanowią Załączniki:
    1. Załączniki w formie elektronicznej scalone z Umową:

* Załącznik nr 1a – Lista dokumentów udostępnionych elektronicznie i stanowiących Załączniki do Umowy.

1. Załącznik Nr 1 – Wykaz danych kontaktowych Terminali Paliw, przedstawiciela LRI oraz ZNK,
2. Załącznik Nr 2 – Wzór Zapotrzebowania na roboty budowlane,
3. Załącznik Nr 3 – Parametry do kosztorysowania,
4. Załącznik Nr 4 – Wzór protokołu odbioru,
5. Załącznik Nr 7 – KRS **Zamawiającego** i/lub pełnomocnictwa,
6. Załącznik Nr 8 – KRS/CEIDG **Wykonawcy** i/lub pełnomocnictwa,
7. Załącznik Nr 11 – Klauzula informacyjna dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących **Wykonawcę** oraz pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących z **Wykonawcą** przy zawarciu i realizacji umów na rzecz ORLEN S.A.
   1. Załączniki przekazane w formie elektronicznej poprzez PZ Connect:
8. Załącznik Nr 5 – Regulamin „Bezpieczeństwo pracy” wraz z załącznikami,
9. Załącznik Nr 6 – Instrukcja o ruchu osobowym w **ORLEN S.A.,**
10. Załącznik Nr 9 – Klauzula sankcyjna,
11. Załącznik Nr 10 – Klauzula antykorupcyjna.
12. Załącznik Nr 12 – Klauzula KSeF

………………………………… ……………………………….

**ZAMAWIAJĄCY** *(data podpisania)* **WYKONAWCA** *(data podpisania)*

**( ORLEN S.A) (……………………………)**

………………………………… ……………………………….

**ZAMAWIAJĄCY** *(data podpisania)* **WYKONAWCA** *(data podpisania)*

**( ORLEN S.A) (……………………………)**

***Załącznik nr 1a do Umowy***

Lista dokumentów udostępnionych elektronicznie poprzez PZ Connect i stanowiących Załączniki do Umowy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer Załącznika** | **Nazwa dokumentu** | **Data wysłania dokumentu** |
| 2.  5. | Regulamin „Bezpieczeństwo pracy” wraz z załącznikami | 13……….. 2026 r. |
| 6. | Instrukcja o ruchu osobowym w **ORLEN S.A.** | 13……….. 2026 r. |
| 7.  9. | Klauzula sankcyjna | 13……….. 2026 r. |
| 3.  10. | Klauzula antykorupcyjna | 13……….. 2026 r. |
| 12. | Klauzula KEsF | ………….. 2026 r. |

Ww. dokumenty dostępne są do pobrania na PZ Connect pod nr postępowania **PKN/2/004083/25** w sekcji ***Pytania i Odpowiedzi***.

Wykonawca zapoznał się i akceptuje ww. dokumenty.

***Załącznik Nr 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz Terminali Paliw, przedstawicieli LRI oraz ZNK** | | | | | | |
| Terminal Paliw | MPK | Adres | Kierownik | Nr. tel. stacjonarnego | Nr. tel. komórkowego | E-mail |
| Terminal Paliw w Sokółce | 724 | Buchwałowo,16-100 Sokółka | Doroszko Krzysztof | 24 256 7379 | 691 582 282 | [krzysztof.doroszko@orlen.pl](mailto:krzysztof.doroszko@orlen.pl) |
| Terminal Paliw w Lublinie | 7313 | ul. Zemborzycka 116b , 20-445 Lublin | Dejer Magdalena | 24 256 9520 | 607 157 710 | [magdalena.dejer@prlen.pl](mailto:magdalena.dejer@prlen.pl) |
| Terminal Paliw we Wrocławiu | 7308 | ul. Swojczycka 44, 51-501 Wrocław | Piotr Wróblewski | 242 567 157 | 607 190 569 | [piotr.wroblewski@orlen.pl](mailto:piotr.wroblewski@orlen.pl) |
| Przedstawiciel LRI | --- | Dział Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Logistycznej  ul. Chemików 7, 09-411 Płock | Katarzyna Osiecka | 24 256 88 38 | 691 999 962 | [katarzyna.osiecka@orlen.pl](mailto:katarzyna.osiecka@orlen.pl) |
| Przedstawiciel LRI | --- | Dział Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Logistycznej  ul. Chemików 7, 09-411 Płock | Piotr Wolski | 24 265 67 29 | 605 200 133 | [Piotr.Wolski@orlen.pl](mailto:Piotr.Wolski@orlen.pl) |
| Przedstawiciel Działu Kosztorysów (ZNK) | --- | ORLEN S.A.  Biuro Zakupów – Zespół Kosztorysów  ul. Chemików 7, 09-411 Płock | Rafał Dynowski | 24 256 78 21 | --- | [rafal.dynowski@orlen.pl](mailto:rafal.dynowski@orlen.pl) |

***Załącznik Nr 2***

Wzór Zapotrzebowania na roboty budowlane

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI W RAMACH UMÓW RAMOWYCH NR / / | | | | | Data: |
| MPK - | | | | *Symbol KOMÓRKI WYSTAWIAJĄCEJ* | |
| **SPECYFIKACJA ZAPOTRZEBOWANIA –** *szczegółowy zakres* | | | | | |
|  | | | | | |
| **WYKONAWCA / NR. UMOWY** | | | | | |
| **SZACOWANA WARTOŚĆ USŁUGI**: | | | | | |
| **UWAGI /** **Wymagania** | | | | | |
| **ZAŁĄCZNIKI :** | | | | | |
| **WYSTAWIAJĄCY:**    *Podpis osoby z TP* | **OCENIAJĄCY:**  *……*  *podpis osoby weryfikującej z LRI* | **ZATWIERDZAJĄCY:**    *Podpis Kierownika Działu LRI* | *podpis i pieczątka osoby*  *uprawnionej do akceptacji* | | |

***Załącznik Nr 3***

Parametry do kosztorysowania

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie  robót/branża | Stawka **r-g** | Koszty   pośrednie **Kp** | Zysk  **Z** | Koszty zakupu **Kz** | Stawka **r-g brutto** |  | |  |
|  |  | [ PLN ] | [ % ] | [ % ] | [ % ] | [ PLN ] |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1. | Branża budowlana |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | r-g r-g brutto = (r-g)+(r-g)\*Kp+[(r-g)+(r-g)\*Kp]\*Z | |  |  |  |  |  | |  |
|  | dla Materiałów uwzględnia się Kz |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | dla Sprzętu uwzględnia się Kp i Z |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | |  |

Zasady sporządzania kosztorysu:

* 1. bazą normatywną do ustalenia R, M i S są Katalogi Nakładów Rzeczowych oraz w dalszej kolejności KNP, KNK, normy zakładowe, kalkulacje indywidualne, a w szczególnych przypadkach nakłady rzeczywiste.
  2. materiały i dostawy jednostkowe:
* rodzaj i ilość wg nakładów normatywnych, dokumentacji projektowej, zużycia rzeczywistego,
* ceny materiałów udokumentowane (na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopie faktury przedstawiającej zakup materiałów), nie odbiegające (nieprzewyższające) cen lokalnych rynkowych.
  1. sprzęt - średnie rynkowe ceny najmu sprzętu - zgodnie z cennikiem Sekocenbud z kwartału najbardziej zbliżonego do okresu wykonania robót. Zmiana parametrów sprzętu montażowego w stosunku do przyjętego w KNR - wyłącznie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, w jednoczesnym uzgodnieniu zmiany bądź akceptacji nakładów jednostkowych.

***Załącznik Nr 4***

# Wzór protokołu odbioru

ORLEN S.A.

**PROTOKÓŁ**

**odbioru technicznego zakresu usługi/roboty budowlanej**

przeprowadzonego komisyjnie w dniu ...............................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TP Nr |  |
| Nazwa | In Instalacja |  |
|  | Obiekt |  |

Odbiorowi podlega usługa/robota:

....................................................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Terminy: | Termin zakończenia usługi/roboty | Termin rozpoczęcia usługi/roboty |
| Planowany |  |  |
| Rzeczywisty |  |  |

Powody niedotrzymania terminów: ............................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Usługa/robota został wykonana przez: ......................................................................................................

KOMISJA ODBIOROWA W SKŁADZIE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Stanowisko służbowe** | **Podpis** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Po dokładnym zbadaniu zakresu przeprowadzonej usługi/roboty i przeanalizowaniu dokumentacji odbiorowej usługę/robotę uważa się za zakończoną - a odbiór techniczny za dokonany.

Obiekt (urządzenie) .................................................................. nadaje się do eksploatacji.

Uwagi i zastrzeżenia: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

***Załącznik Nr 11***

**Klauzula informacyjna dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę oraz pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu i realizacji umów na rzecz ORLEN S.A.**

*(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)*

1. ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie [www.orlen.pl](http://www.orlen.pl) w zakładce „Kontakty”.
3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN S.A. przez .............................................**\*\*** - podmiot współpracujący z  ORLEN S.A. lub zamierzający współpracować z ORLEN S.A. i stanowią, w zależności od rodzaju współpracy, dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia, doświadczenie lub stanowiacych produkt realizacji umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ORLEN S.A., w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:
   * 1. wykonania umowy z ORLEN S.A., której stroną jest/będzie podmiot wskazany w pkt 3, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez podmiot wskazany w pkt 3, w tym potwierdzenia posiadanych uprawnień , kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania ORLEN S.A., należytego wykonania umowy, kontroli, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
     2. obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ORLEN S.A. a Panią/Panem lub pomiędzy ORLEN S.A. a podmiotem wskazanym w pkt 3,
     3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN S.A., w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku lub innych przepisów wynikających ze specyfiki realizowanej umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:
   * 1. prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy pomiędzy ORLEN S.A.   
        a podmiotem wskazanym w pkt 3,
     2. wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na ORLEN S.A.
6. Zakres przetwarzanych przez ORLEN S.A. danych osobowych może obejmować w zależności od pełnionej funkcji i zakresu współpracy takie dane jak: imię i nazwisko, stanowisko, pełniona funkcja, nr telefonu służbowego, służbowy adres poczty elektronicznej, nr PESEL, informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w tym Spółkom z GK ORLEN w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3, podmiotom biorącym udział w procesach zakupowych, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze, prawne, archiwizacji.
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN S.A. oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
9. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   * 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
     2. prawo do sprostowania danych osobowych,
     3. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
     4. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.

Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN S.A. wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.