| Nr postępowania: PKN/2/004275/25 | Płock, 13.11.2025r. |
| --- | --- |

ZAPYTANIE OFERTOWE

ORLEN Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu wymurówek przemysłowych aparatów 22H2, 22R1÷R3 (kocioł parowy, reaktory) w postoju remontowym instalacji CLAUS II na  terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. w Płocku. Zakres prac do wykonania ujęto w zakresach prac „B” nr 31, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zabezpieczenie materiałowo-sprzętowe niezbędne do realizacji remontu zgodnie z dyspozycją zawartą w zakresie prac.

.

Termin realizacji prac:

- postój instalacji 			– od 01.09.2026r. do 14.10.2026r.

- prace remontowe (zbiorczo) 		– od 08.09.2026r. do 08.10.2026r.

- prace remontowe dla „B” nr 31 	– od 09.09.2026r. do 01.10.2026r.

Termin realizacji może ulec zmianie z przyczyn technologicznych i/lub produkcyjnych.

Harmonogram prac stanowi Załącznik 1A do zapytania ofertowego.

Oferta powinna składać się z 2 części złożonych równolegle w odrębnych plikach: Cz. I - oferta formalno-techniczna (w formie zeskanowanego dokumentu/ów) w systemie CONNECT. Cz. II - oferta handlowa (w formie zeskanowanego dokumentu/ów) składana w tym samym czasie co oferta formalno-techniczna w systemie CONNECT. Uwaga: - Mając na uwadze dwuetapowość postępowania zakupowego zgodnie z pkt. IV zapytania ofertowego umieszczenie w ofercie formalno-technicznej informacji o oferowanych cenach spowoduje dyskwalifikację oferty. - W celu przejrzystości i uniknięcia omyłem na etapie oceny, przez Zamawiającego, złożonych ofert zalecane jest aby wszystkie wymagane dokumenty/pliki dla części formalnej, technicznej i handlowej były wyraźnie oddzielone, spakowane jako jeden plik zip. i opisane OFERTA FORMALNA, OFERTA TECHNICZNA, OFERTA HANDLOWA. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za braki w ofercie lub błędne opisane dokumenty/pliki w ramach oceny ofert. - Zmawiający na każdym etapie postępowania zakupowego zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku braku jej kompletności lub braku jej uzupełnienia we wskazanym terminie. - Ilość skierowanych do oferentów dopytań w danym postępowaniu zakupowym będzie ograniczona i każdorazowo podejmowana przez Zamawiającego. - Każdorazowa zmiana terminu składania ofert lub uzupełnień podejmowana będzie na podstawie uzasadnionego wniosku oferenta.

- Oferta formalna:

- W celu spełnienia wymagań formalnych zapytania ofertowego należy podpisać Załącznik nr 3  oraz załączyć wymagane dokumenty.

- Oferta techniczna:

- W celu spełnienia wymagań technicznych zapytania ofertowego należy podpisać Załącznik nr 3a oraz załączyć wymagane dokumenty.

- W sprawie wizji lokalnej  (Załącznik nr 2 do zapytania) dokument ze strony ORLEN S.A. mogą poświadczyć osoby wskazane w pkt. VI i VII zakresów rzeczowych „B” – Załącznik nr 1 do zapytania.

W celu wejścia na teren ORLEN S.A. Oferent nie posiadający stosownej przepustki powinien skontaktować się z ww. osobami w celem uzyskania pozwolenia na wejście na teren instalacji i uzgodnienia niezbędnego wyposażenia (ubranie ochronne i środki ochronne) koniecznego do poruszania się na terenie instalacji.

- Oferta handlowa:

- W celu spełnienia wymagań formalnych zapytania ofertowego należy podpisać Załącznik nr 3b  oraz załączyć wymagane dokumenty.

- Kryterium wyboru oferty. Oferty będą oceniane w II ETAPACH

I ETAP. Tzw. preselekcja obejmująca warunki techniczne i formalne – zgodnie z pkt. I i II zapytania ofertowego.

II ETAP. Ocena handlowa: (waga 100 pkt.).

Maksymalna cena za realizację całości prac.

Rozliczenie prac nastąpi powykonawczo na podstawie iloczynu wynegocjowanych cen jednostkowych i zakładanych ilości w oparciu o tabelę cenową stanowiącą Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

- Składanie ofert przez Konsorcja

- W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum.

- Lider konsorcjum odpowiada za realizację wszystkich formalnych wymagań wobec ORLEN S.A. np. wniesienie wadium lub innej gwarancji dobrego wykonania.

- W przypadku, gdy w skład konsorcjum wchodzi Spółka z GK ORLEN, należy uwzględnić wewnętrzne uregulowania ORLEN S.A. dotyczące zasad współpracy w zakresie składania zabezpieczeń przez Spółki GK ORLEN na rzecz ORLEN S.A.

- Wszystkie kwestie dotyczące formy i szczegółowych wymagań związanych z wadium ustalane są przez Zespół zakupowy w zależności od potrzeb danego procesu zakupowego. Wniesione wadium powinno w sposób prawidłowy zabezpieczać ofertę złożoną wspólnie przez Oferentów. Dopuszcza się inną formę zabezpieczenia interesu ORLEN S.A. Decyzję podejmuje Zespół zakupowy po konsultacji z Kontrolerem Finansowym.

- Dane dostarczone przez Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające posiadanie przez nich odpowiedniej i wymaganej wiedzy i doświadczenia, potencjału kadrowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, podlegają łącznej ocenie przez ORLEN S.A. W przypadku wymogu posiadania odpowiednich uprawnień,  dopuszcza się możliwość spełnienia ich tylko przez tych członków konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia, do której wykonania wymagane jest posiadanie tych uprawnień.

- Informacje ogólne.

- ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Wykonawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zapraszającego.

Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art.72 k.c.”

- Negocjacje z przedstawicielami odbędą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania zakupowego bez dokonania wyboru oraz bez podania przyczyny.

- Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez ORLEN S.A. i dostawcę.

- Zamawiający informuje, że potwierdzenie uzgodnionych warunków umowy mogą ze strony ORLEN S.A. dokonać jedynie osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku o wydanie referencji bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji całości lub części prac.

- Wzór zapisów do umowy w zakresie Bezpieczeństwa Pracy i Regulacji BHP w przypadku realizacji przez Kontrahenta/Wykonawcę/Dzierżawcę umowy na terenie/obiektach ORLEN S.A.

Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować telefonicznie pod nr 24 256 80 25; kom. 885-150-295 oraz przez portal CONNNECT: https://connect.orlen.pl

Z poważaniem

Maciej Wawrowski