zielo

Postępowanie zakupowe nr PKN/2/001941/26

ORLEN S.A.

Płock, Polska

„Budowa węzła granulacji siarki wraz z infrastrukturą”

zapytaniE ofertowe (RFP)

Sekcja II:  INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

Płock, MAJ 2026

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3

2.	INFORMACJE O PROJEKCIE INWESTYCYJNYM I ZAKRESIE RZECZOWYM	3

3.	WSTĘPNY HARMONOGRAM PROCESU ZAKUPOWEGO	5

4.	ZAWARTOŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO	5

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY EPC	6

6.	ZASADY REGULUJĄCE PROCES ZAKUPOWY ORAZ NEGOCJACJE OFERTY EPC	7

7.	POUFNOŚĆ	9

8.	KOMUNIKACJA I WYJAŚNIENIA	10

9.	ZMIANY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO	11

10.	JĘZYK PROCESU ZAKUPOWEGO	12

11.	SPOTKANIA WSTĘPNE I WIZJA LOKALNA	12

12.	FORMA OFERTY	13

13.	DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA CZĘŚĆ I OFERTY	13

14.	DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA CZĘŚĆ II OFERTY EPC	14

15.	TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY	15

16.	FORMAT I PODPISANIE OFERT EPC	15

17.	SKŁADANIE OFERT	16

18.	MODYFIKACJE I WYCOFANIE OFERTY	16

19.	WERYFIKACJA OFERT, PODZIAŁ ODPOWIEDZILANOŚCI	16

20.	OCENA OFERT EPC, WYJAŚNIENIA I REWIZJE OFERT EPC	17

21.	ZAPROSZENIE DO FINALNYCH NEGOCJACJI	18

22.	UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	19

23.	PODPISANIE UMOWY	19

24.	OFERTOWANIE W DOBREJ WIERZE	19

25.	PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW	20

26.	ZAŁĄCZNIKI	20

## INFORMACJE OGÓLNE

  - ORLEN S.A.  z siedzibą w 09-411 Płock, ul. Chemików 7, Polska (zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM”) przedstawia niniejszą INSTRUKCJĘ dla OFERENTÓW („INSTRUKCJA”) w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO (RFP), która określa wymagania dotyczące złożenia wiążącej oferty na wykonanie  projektu, dostawy oraz budowę PROJEKTU (zdefiniowanego w punkcie 2 poniżej), na zasadzie ceny ryczałtowej za wykonanie w formule pod klucz („OFERTA EPC”) w procesie zakupowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy EPC i podpisanie umowy EPC na realizację PROJEKTU („UMOWA EPC”) („PROCES ZAKUPOWY”).

## INFORMACJE O PROJEKCIE INWESTYCYJNYM I ZAKRESIE RZECZOWYM

  - ZAMAWIAJĄCY planuje zakup usługi w formule EPC na Budowę węzła granulacji siarki wraz z infrastrukturą, w oparciu o dokumentację nabytą wcześniej przez ZAMAWIJĄCEGO (PROJEKT).

  - Krótki opis PROJEKTU:

Celem projektu jest wybudowanie instalacji umożliwiającej granulację siarki wytwarzanej w Zakładzie Przemysłowym Płock w ilości 150 000 ton rocznie, w celu uzyskania stabilnego produktu w formie stałej. Instalacja powinna wytwarzać pastylki siarki zapewniające bezpieczne magazynowanie, transport oraz spełnienie wymagań jakościowych.

  - Przewidywany termin realizacji projektu: Q2 2027 – Q4 2029.

  - Zakres rzeczowy do wykonania przez wybranego WYKONAWCĘ EPC

    - Przedmiotem OFERTY EPC i UMOWY EPC (łącznie Warunki Ogólne, Warunki Szczególne i Załączniki), ma być wykonanie pełnego zakresu prac w formule „pod klucz” z rozliczeniem ryczałtowym przez wybranego WYKONAWCĘ EPC na podstawie UMOWY EPC włączając w to między innymi:

- weryfikację danych wejściowych, zebranie wszystkich niezbędnych danych, projekt wykonawczy, produkcję / zaopatrzenie, transport, dostawy, budowę, wykonanie wpałek, dokumentację niezbędną do uruchomienia, w tym: atesty, raporty z badań i certyfikaty, sprawozdania i księgi rewizyjne, certyfikaty zgodności i odpowiednią dokumentację zgodnie z polskimi przepisami prawa dla wszystkich prac oraz materiałów i usług wykorzystywanych podczas realizacji, dokumentację eksploatacji i konserwacji, zapewnienie jakości oraz kontrolę jakości, udzielenia know-how, licencji i innych praw do własności przemysłowych lub intelektualnych umożliwiających właściwą eksploatację, konserwację, naprawy, remonty, przeprowadzanie testów, przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego, wykonanie testów w celu potwierdzenia osiągnięcia parametrów gwarantowanych, szkolenia, dokumentację powykonawczą , eksploatację do momentu wystawienia PAC (wstępny protokół akceptacji)   kompletnego zakresu prac, a także udzielenie gwarancji na wszystkie elementy Budowy węzła granulacji siarki wraz z infrastrukturą,  wszystko to na warunkach określonych w przedmiotowym ZAPYTANIU OFERTOWYM.

- Podstawowym wymogiem technicznym jest oparcie technologii i jej realizacji na licencjonowanym procesie oraz zaproponowanie i zastosowanie wysoko wydajnej technologii i urządzeń zgodnie z projektem o najwyższej jakości.

- Prace muszą być wykonywane w formule „pod klucz”, a oferta powinna obejmować wszystkie odpowiednie dostawy, prace i usługi, pozwolenia, w tym wszelkie dostosowania istniejących budynków, budowli, urządzeń lub sieci, które mogą być wymagane w wyniku instalacji urządzeń, w tym podłączenie do istniejących obiektów, przeprowadzenie ruchów testowych i ruchów próbnych oraz eksploatację do momentu wydania PAC (wstępny protokół akceptacji) przedmiotu umowy.

- Wszystkie prace należy wykonywać w ścisłej zgodności z wymaganiami, warunkami, specyfikacjami, rysunkami oraz innymi danymi i informacjami zawartymi lub wymienionymi w sekcjach I. – IV przedmiotowego ZAPYTANIA OFERTOWEGO. OFERENT jest zobowiązany do wskazania wszelkich nieprawidłowości lub niestosowności jakichkolwiek wymagań, warunków, specyfikacji, rysunków oraz innych danych i informacji zawartych lub wymienionych w ZAPYTANIU OFERTOWYM oraz do zaproponowania odpowiedniego rozwiązania.

    - Podstawowym wymaganiem technicznym jest zainstalowanie wydajnej technologii i urządzeń w oparciu o sprawdzone rozwiązania projektowe i konstrukcyjne przy minimalnych wymaganiach utrzymaniowych i konserwacyjnych oraz niskich kosztach eksploatacji.

## WSTĘPNY HARMONOGRAM PROCESU ZAKUPOWEGO

  - ZAMAWIAJĄCY przewiduje następujący harmonogram PROCESU ZAKUPOWEGO:

| 1 | Publikacja ZAPYTANIA OFERTOWEGO na platformie CONNECT | 05.2026 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Złożenie CZĘŚCI I OFERTY EPC: OFERTY FORMALNEJ/TECHNICZNEJ/ HANDLOWEJ BEZ CENY (zgodnie z zapisami punktu 13) | 09.2026 |
| 3 | Złożenie CZĘŚCI II OFERTY EPC: OFERTY HANDLOWEJ Z CENĄ (zgodnie z zapisami punktu 14) | 01.2027 |
| 4 | Podpisanie UMOWY EPC | 04.2027 |

3.2	Powyższy harmonogram PROCESU ZAKUPOWEGO jest harmonogramem wstępnym i może być w każdym czasie zmieniony przez ZAMAWIAJCEGO według jego uznania za pośrednictwem platformy CONNECT.

## ZAWARTOŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  - Zakres rzeczowy prac oraz innych usług i dostaw wymaganych przez ZAMAWIAJĄCEGO, procedura PROCESU ZAKUPOWEGO i warunki UMOWY EPC, która ma być zawarta między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ, są składowymi niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

  - ZAPYTANIE OFERTOWE składa się z:

SEKCJE 	Nazwa

I		ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

II		INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW wraz z załącznikami

III	PROJEKT UMOWY EPC*

IV 	SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

*Sekcja III ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PROJEKT UMOWY EPC) zostanie przekazana Oferentom poprzez platformę CONNECT na późniejszym etapie PROCESU ZAKUPOWEGO.

**Sekcja IV ZAPYTANIA OFERTOWEGO (SPECYFIKACJA TECHNICZNA) zostanie przekazana Oferentom poprzez platformę CONNECT po złożeniu podpisanej Umowy o Zachowaniu Poufności (NDA) zgodnie z Załącznikiem 11. Ujawnienie treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO osobom trzecim jest zabronione poza przypadkami opisanymi w NDA.

  - Spółka (lub spółki działające wspólnie w ramach Konsorcjum), która została zaproszona do złożenia OFERT EPC zwany dalej „OFERENTEM” jest zobowiązana do zapoznania się z warunkami ZAPYTANIA OFERTOWEGO, dokładnego przeanalizowania wszelkich instrukcji, formularzy, warunków i specyfikacji zawartych w ZAPYTANIU OFERTOWYM. Obowiązkiem i wyłączną odpowiedzialnością OFERENTA jest dostarczenie wszystkich informacji wymaganych w ZAPYTANIU OFERTOWYM i złożenie OFERTY, która we wszystkich aspektach jest przygotowana i złożona zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM OFERTOWYM.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY EPC

  - ZAMAWIAJĄCY zaakceptuje wyłącznie kompletną OFERTĘ EPC zgodną z ZAPYTANIEM OFERTOWYM. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych ani alternatywnych i takie oferty zostaną odrzucone.

  - OFERENT może złożyć OFERTĘ EPC indywidualnie lub wspólnie z innym podmiotem (podmiotami) (jako KONSORCJUM) – w każdym przypadku na cały zakres UMOWY EPC. Ilekroć w niniejszej INSTRUKCJI używany jest termin "KONSORCJUM", oznacza to konsorcjum, joint venture lub inną nieposiadającą osobowości prawnej grupę dwóch lub więcej podmiotów, które łącznie składają jedną OFERTĘ EPC.

  - OFERTY EPC złożone przez KONSORCJUM powinny spełniać następujące wymagania:

    - OFERTA EPC zostanie podpisana tak, aby była w pełnym zakresie prawnie wiążąca dla wszystkich członków KONSORCJUM;

    - Jeden z członków KONSORCJUM zostanie wyznaczony na lidera KONSORCJUM i zostanie to potwierdzone poprzez złożenie pełnomocnictwa (lub pełnomocnictw) podpisanych przez uprawnionych reprezentantów wszystkich członków KONSORCJUM;

    - Lider KONSORCJUM zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i odbierania oświadczeń/instrukcji w imieniu i na rzecz wszystkich członków KONSORCJUM oraz do realizacji całej UMOWY EPC, w tym do otrzymania wynagrodzenia od ZAMAWIAJĄCEGO za wykonanie UMOWY EPC, chyba że strony na etapie negocjacji zapisów UMOWY EPC postanowią inaczej; upoważnienie takie zostanie zawarte w pełnomocnictwie udzielonym liderowi KONSORCJUM przez pozostałych członków KONSORCJUM.

    - Wszyscy członkowie KONSORCJUM ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację UMOWY EPC i ich OFERTĘ EPC, a odpowiednie oświadczenie w tej sprawie będzie zawarte w pełnomocnictwie, o którym mowa w punkcie 5.3.2 powyżej, a także w UMOWIE EPC.

    - Wraz z OFERTĄ EPC należy przedłożyć kopię umowy KONSORCJUM zawartą przez i pomiędzy członkami KONSORCJUM.

    - ZAMAWIAJĄCY może uznać, że zmiana członków KONSORCJUM lub rozszerzenie składu KONSORCJUM w trakcie trwania PROCESU ZAKUPOWEGO, z wyjątkiem zmiany lidera KONSORCJUM, nie stanowi zmiany OFERTY EPC złożonej przez członków KONSORCJUM i zostanie dopuszczona do dalszych etapów PROCESU ZAKUPOWEGO. Rozszerzenie KONSORCJUM o nowy podmiot lub wszelkie zmiany w składzie KONSORCJUM wymagają pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO i podpisania umowy o zachowaniu poufności przez każdego nowego członka KONSORCJUM. ZAMAWIAJĄCY może zaakceptować zmianę składu KONSORCJUM według własnego uznania.

## ZASADY REGULUJĄCE PROCES ZAKUPOWY ORAZ NEGOCJACJE OFERTY EPC

  - Niniejsza INSTRUKCJA stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 Kodeksu Cywilnego z 23 Kwietnia 1964 (tekst jednolity, Dz.U. z 2020 r. Poz. 1740).

  - OFERTY EPC składane są jako część PROCESU ZAKUPOWEGO prowadzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO, a złożenie OFERTY EPC stanowi tylko jeden z etapów negocjacji w rozumieniu art. 72 Kodeksu Cywilnego. Pomimo dojścia do porozumienia co do wszystkich postanowień, które były przedmiotem negocjacji z OFERENTEM, UMOWĘ EPC uznaje się za zawartą z chwilą podpisania odpowiednich dokumentów obejmujących wynegocjowany tekst UMOWY EPC przez należycie upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i wykonawcy EPC.

  - Przepisy ustawowe dotyczące ofert i ich przyjmowania, tj. art. 66 - 70 Kodeksu Cywilnego i przepisy dotyczące aukcji i przetargów, tj. art. 701-705 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania do niniejszej PROCESU ZAKUPOWEGO.

  - Do PROCESU ZAKUPOWEGO nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 2019) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. PROCES ZAKUPOWY podlega wewnętrznym procedurom ZAMAWIAJĄCEGO.

  - OFERENT ponosi wszelkie koszty i wydatki wynikające z i związane z uczestnictwem OFERENTA w PROCESIE ZAKUPOWYM, w tym koszty i wydatki wynikające lub związane z przygotowaniem i złożeniem OFERTY EPC, uczestnictwem w wizjach lokalnych, spotkaniach lub rozmowach. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za takie koszty i wydatki oraz nie zwraca OFERENTOWI takich kosztów i wydatków, niezależnie od przebiegu lub wyniku PROCESU ZAKUPOWEGO oraz tego, czy PROCES ZAKUPOWY zostanie zmieniony lub odwołany przez ZAMAWIAJĄCEGO z jakiekolwiek powodu lub bez podania przyczyny. W celu uniknięcia wątpliwości, OFERENTOWI nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku uznania jego OFERTY EPC za niezgodną z ZAPYTANIEM OFERTOWYM, zmianą lub odwołaniem PROCESU ZAKUPOWEGO.

  - ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do prowadzenia wieloetapowych negocjacji z OFERENTAMI w różnych formach, np. negocjacje bezpośrednie, elektroniczne, tele- lub wideokonferencje, negocjacje z wykorzystaniem elektronicznego systemu aukcyjnego. OFERTY EPC otrzymane poprzez elektroniczny system aukcyjny mogą podlegać dalszym negocjacjom z OFERENTAMI.

  - ZAMAWIAJĄCY może negocjować z OFERENTEM lub OFERENTAMI część lub całość złożonych OFERT EPC, dokonać wstępnego wyboru preferowanego OFERENTA lub OFERENTÓW, wybrać zwycięskiego OFERENTA i zawrzeć z nim UMOWĘ EPC .

  - ZAMAWIAJĄCY może prowadzić negocjacje z OFERENTEM/OFERENTAMI którzy złożyli OFERTĘ/OFERTY EPC i których OFERTA/OFERTY EPC spełniają wymagania do dalszych negocjacji. ZAMAWIAJĄCY może zdecydować o przeprowadzeniu wielokrotnych negocjacji. Po negocjacjach, jeśli miały miejsce, ZAMAWIAJĄCY może wezwać OFERENTA/OFERENTÓW do złożenia poprawionej (zaktualizowanej) OFERTY EPC lub dostarczenia dodatkowych informacji / dokumentacji. ZAMAWIAJĄCY nie ma obowiązku uzasadniać żadnemu z OFERENTÓW zakwalifikowania lub niezakwalifikowania  OFERTY EPC do dalszej oceny lub negocjacji.

  - W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji ZAMAWIAJĄCY zaprosi OFERENTA (-ÓW) do udziału, powiadamiając o zasadach ich prowadzenia, w tym o dacie, godzinie i miejscu.

  - ZAMAWIAJĄCY może w dowolnym momencie bez obowiązku podania przyczyny: (i) przerwać negocjacje z którymkolwiek lub wszystkimi OFERENTAMI; lub (ii) rozpocząć lub wznowić negocjacje z jednym lub większą liczbą OFERENTÓW, którzy wcześniej nie zostali zaproszeni do udziału w takich negocjacjach lub z którymi negocjacje zostały wcześniej zakończone. Każdy OFERENT, który nie został zaproszony do prowadzenia negocjacji, pozostaje związany złożoną OFERTĄ EPC oraz warunkami ZAPYTANIA OFERTOWEGO, w szczególności postanowieniami dotyczącymi okresu ważności OFERTY EPC, do zakończenia PROCESU ZAKUPOWEGO.

  - Po podpisaniu UMOWY EPC z OFERENTEM, którego OFERTA EPC została uznana za najkorzystniejszą, ZAMAWIAJĄCY powiadomi pozostałych OFERENTÓW o zakończeniu PROCESU ZAKUPOWEGO.

  - ZAMAWIAJĄCY może według własnego uznania odwołać PROCES ZAKUPOWY lub zmienić jego warunki w całości lub w części, w tym odstąpić od negocjacji w całości lub w części, w dowolnym czasie, bez konieczności podawania jakiegokolwiek uzasadnienia. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie powiadomi OFERENTÓW o takich działaniach, a OFERENTOM nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tego tytułu. ZAPYTANIE OFERTOWE nie tworzy dla ZAMAWIAJACEGO zobowiązania do podjęcia jakichkolwiek czynności.

  - ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o postępowaniach zakupowych publikowanych na stronach innych niż oficjalna strona Platformy Zakupowej Grupy Kapitałowej ORLEN – CONNECT.

  - W przypadku niespełnienia przez któregokolwiek z OFERENTÓW wymagań technicznych lub formalnych określonych w ZAPYTANIU OFERTOWYM, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odrzucenia OFERTY EPC bez analizowania jej części handlowej.

  - ZAMAWIAJĄCY może odrzucić wniosek o udzielenie referencji bez podania przyczyny.

  - ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że UMOWA EPC zostanie zawarta tylko wtedy, gdy zostanie podpisana przez ZAMAWIAJĄCEGO i wybranego OFERENTA. Jakiekolwiek oświadczenie o wyborze OFERTY EPC nie będzie rozumiane jako akceptacja OFERTY EPC i nie będzie traktowane jako zawarcie ​​UMOWY EPC.

  - UMOWA EPC może zostać podpisana ze strony ZAMAWIAJĄCEGO wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO lub osoby do tego uprawnione na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO.

  - ZAMAWIAJĄCY może, według własnego uznania, w każdym czasie wykluczyć OFERENTA z PROCESU ZAKUPOWEGO i odrzucić jego OFERTĘ EPC bez podania uzasadnienia.

  - ZAMAWIAJĄCY może, według własnego uznania, w każdym czasie przed udzieleniem zamówienia, wykluczyć OFERENTA z PROCESU ZAKUPOWEGO i/lub odrzucić jego OFERTĘ, w przypadku, gdy OFERENT pochodzi z państwa trzeciego, przez które należy rozumieć państwo:

  - inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, lub

  - inne niż państwo będące stroną Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zamówień rządowych, lub

  - inne niż państwo będące stroną umowy międzynarodowej z UE, która gwarantuje wzajemny i równy dostęp do rynku zamówień publicznych.

ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie powiadomi OFERENTA o jego wykluczeniu lub odrzuceniu jego OFERTY, a OFERENTOWI nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tego tytułu.

## POUFNOŚĆ

  - OFERENT zobowiązuje się przestrzegać poufnego charakteru wszystkich informacji pozyskanych w związku z niniejszym PROCESEM ZAKUPOWYM zgodnie z art. 721 Kodeksu Cywilnego i art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

  - ZAPYTANIE OFERTOWE będzie wykorzystywane przez OFERENTA wyłącznie w celu przygotowania i złożenia OFERTY EPC.

  - Informacje zawarte w niniejszym ZAPYTANIU OFERTOWYM muszą być zawsze traktowane jako poufne. Niniejsze ZAPYTANIE OFERTOWE jest udostępniane wyłącznie w celu przygotowania i złożenia OFERTY EPC z wyraźnym zastrzeżeniem, że ani ZAPYTANIE OFERTOWE, ani informacje w nim zawarte nie będą ujawniane innym osobom ani wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

  - OFERENT zobowiązuje się traktować jako poufne niniejsze ZAPYTANIE OFERTOWE oraz wszelkie informacje dotyczące PROCESU ZAKUPOWEGO. Fakt zaproszenia OFERENTA do wzięcia udziału w PROCESIE ZAKUPOWYM, fakt złożenia OFERTY EPC, prowadzenia negocjacji handlowych i zawarcia UMOWY EPC nie może być ujawniony przez OFERENTA bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO na przekazanie osobom trzecim lub publikację tych informacji. Wszelkie naruszenia tego obowiązku zachowania poufności przez OFERENTA mogą skutkować odrzuceniem oferty lub innym działaniem uznanym przez ZAMAWIAJĄCEGO za stosowne.

  - Jeżeli przed złożeniem OFERTY EPC, OFERENT stawia ZAMAWIAJĄCEMU szczególne wymagania dotyczące zachowania poufności, wówczas powinien szczegółowo określić takie wymagania niezwłocznie po otrzymaniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO, jednak nie później niż 2 tygodnie po jego opublikowaniu. ZAMAWIAJĄCY według własnego uznania ustosunkuje się do takiego wymogu i poinformuje o tym OFERENTA.

  - Złożona OFERTA EPC nie zostanie zwrócona OFERENTOWI, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Treść odrzuconych OFERT EPC oraz ofert, które nie zostały wybrane, pozostanie poufna i zostanie udostępniona wyłącznie pracownikom, agentom i/lub przedstawicielom ZAMAWIAJĄCEGO w związku z oceną OFERT EPC i podpisaniem UMOWY EPC.

  - Oprócz powyższych wymagań OFERENT musi zawrzeć z ZAMAMAWIAJĄCYM umowę o zachowaniu poufności (NDA) zgodnie z Załącznikiem 11 do INSTRUKCJI dla OFERENTÓW. Zawarcie tej umowy jest warunkiem otrzymania informacji poufnych ORLEN S.A. Na etapie zbierania przez OFERENTA ofert od osób trzecich (dostawców/ podwykonawców) przed ujawnieniem w/w informacji osobom trzecim, OFERENT musi zawrzeć z nimi taką umowę o zachowaniu poufności. OFERENT zarchiwizuje te umowy i przekaże ZAMAWIAJĄCEMU, na jego wniosek, jeden podpisany egzemplarz wspomnianej umowy o poufności z każdą osobą trzecią otrzymującą w/w informacje.

  - Podpisaną przez OFERENTA NDA proszę przesłać niezwłocznie przez sekcję „Pytania / odpowiedzi” na platformie CONNECT. Do momentu podpisania umowy nie będzie możliwe przekazanie OFERENTOWI sekcji IV niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Termin złożenia podpisanej przez OFERENTA umowy NDA zgodnie z postanowieniami pkt. 13.13.

## KOMUNIKACJA I WYJAŚNIENIA

  - OFERENT może komunikować się z ZAMAWIAJĄCYM wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą platformy CONNECT.

  - OFERENT może zwrócić się o uzasadnione wyjaśnienie poszczególnych postanowień ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub zadać inne uzasadnione pytania dotyczące PROCESU ZAKUPOWEGO. Celem takiego żądania lub pytania jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU wyjaśnienia zapisów ZAPYTANIA OFERTOWEGO w zakresie, w jakim są one niejednoznaczne dla OFERENTA. Na etapie przygotowania OFERTY pytania należy przesyłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 14.

  - OFERENT może wysyłać wszelkie wnioski i pytania do ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na  5 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania poszczególnych części OFERTY EPC. W przypadku żądań i pytań złożonych po tym terminie ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi.

  - Pytanie OFERENTA o wyjaśnienie i / lub odpowiedź powinny:

8.4.1.  wskazać, do której konkretnej części ZAPYTANIA OFERTOWEGO odnosi się pytanie; i

8.4.2.  określić dokładnie zagadnienie, która wymaga wyjaśnienia ZAMAWIAJACEGO

  - ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi bez konieczności podawania przyczyny.

  - Wyjaśnienia i odpowiedzi na zadane pytania, udzielone przez ZAMAWIAJĄCEGO, będą wiążące dla OFERENTÓW i zostaną uwzględnione przez OFERENTÓW w OFERTACH EPC, a wszelkie zmiany i doprecyzowania wprowadzone w drodze wyjaśnień ZAMAWIAJĄCEGO staną się integralną częścią ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

  - Wyjaśnienia i odpowiedzi będą przekazywane OFERENTOM za pomocą platformy CONNECT.

  - ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za wyjaśnienia dotyczące postanowień ZAPYTANIA OFERTOWEGO, przekazane OFERENTOM przez osoby trzecie, nieupoważnione do kontaktu z OFERENTAMI, z wyjątkiem przedstawicieli wymienionych niżej w pkt 8.10 lub osób je zastępujących, które przekazują informacje za pośrednictwem platformy CONNECT.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, powiadomienia lub informacje będą przekazywane przez ZAMAWIAJĄCEGO i OFERENTÓW za pomocą platformy CONNECT. Wymagane jest, aby wszystkie oświadczenia i deklaracje OFERENTA stanowiące część OFERTY EPC były przekazywane w formie skanu dokumentu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli OFERENTA lub w formie dokumentu podpisanego elektronicznie (wymagany jest podpis kwalifikowany). Powyższe nie dotyczy bieżącej komunikacji na platformie CONNECT.

  - Przedstawicielami ZAMAWIAJĄCEGO upoważnionymi do kontaktu z OFERENTAMI i przekazywania wszelkich informacji na temat przedmiotowego PROCESU ZAKUPOWEGO są: Paweł Śmiarowski, e-mail pawel.smiarowski@orlen.pl, tel. +48 665 560 644 oraz Rafał Mikulski, e-mail: rafal.mikulski@orlen.pl, tel. +48 667 081 603 lub w przypadku ich nieobecności w pracy - inna osoba wyznaczona przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wyznaczona jako osoba zastępująca na platformie CONNECT.

  - Odpowiedzi na pytania OFERENTÓW zostaną przekazane wszystkim OFERENTOM uczestniczącym w PROCESIE ZAKUPOWYM. Jeżeli treść pytania odnosi się do unikalnego rozwiązania zaproponowanego przez OFERENTA, którego nie należy ujawniać wraz z odpowiedzią pozostałym OFERENTOM, fakt taki powinien być wyraźnie oznaczony przez OFERENTA, a ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi tylko do OFERENTA, który zadał takie pytanie.

## ZMIANY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  - ZAMAWIAJĄCY może z jakiejkolwiek przyczyny, z własnej inicjatywy zmienić lub zmodyfikować ZAPYTANIE OFERTOWE poprzez wydanie aneksu do ZAPYTANIA OFERTOWEGO („ANEKS”). ANEKS będzie stanowił część ZAPYTANIA OFERTOWEGO i będzie wiążący od dnia jego opublikowania przez ZAMAWIAJĄCEGO na platformie CONNECT, a wszelkie postanowienia niniejszej INSTRUKCJI odnoszące się do ZAPYTANIA OFERTOWEGO należy rozumieć jako odnoszące się do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ANEKSEM.

  - ANEKS, w przypadku jego wydania, zostanie przekazany OFERENTOM za pośrednictwem platformy CONNECT.

  - W celu uniknięcia wątpliwości, jakakolwiek zmiana lub uzupełnienie ZAPYTANIA OFERTOWEGO w jakikolwiek sposób przez ZAMAWIAJĄCEGO nie może być interpretowane przez OFERENTA jako działanie w złej wierze ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.

## JĘZYK PROCESU ZAKUPOWEGO

  - PROCES ZAKUPOWY prowadzany jest w języku polskim.

  - OFERTA EPC przygotowana przez OFERENTA oraz wszelka korespondencja i dokumenty związane z OFERTĄ EPC, przekazywane między OFERENTEM a ZAMAWIAJĄCYM, muszą być sporządzone w języku polskim.

  - Wszelkie formalne dokumenty dotyczące OFERENTA, jego potencjalnych zagranicznych konsorcjantów lub podwykonawców, złożone przez OFERENTA wraz z OFERTĄ EPC, muszą zostać sporządzone lub przetłumaczone na język polski, jak określono w pkt 10.2.

## SPOTKANIA WSTĘPNE I WIZJA LOKALNA

  - ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zorganizowania spotkania wstępnego (poprzedzającego złożenie oferty) z OFERENTEM, które odbędzie się  w siedzibie ORLEN S.A. w Płocku lub innej lokalizacji wskazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO. Celem spotkania poprzedzającego złożenie oferty (które może odbywać się alternatywnie w formie tele- lub wideokonferencji) jest udzielenie OFERENTOWI wyjaśnień i odpowiedzi na wszelkie pytania, dotyczące ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz sposobu przygotowania i złożenia OFERTY EPC. Data takiego spotkania poprzedzającego złożenie oferty zostanie ustalona wspólnie przez ZAMAWIAJĄCEGO i OFERENTA.

  - Wszelkie ewentualne modyfikacje ZAPYTANIA OFERTOWEGO, które wynikną z przebiegu spotkań poprzedzających złożenie oferty, zostaną dokonane przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z zapisami pkt 9 powyżej.

  - OFERENT jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej, jeśli jest to wskazane w SEKCJI IV. OFERENT powinien uzyskać, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkie informacje niezbędne do przygotowania OFERTY EPC i zawarcia UMOWY EPC.

  - Termin wizji lokalnej zostanie uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM co najmniej 5 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia, jednak nie później niż 1 miesiąc od daty planowanego terminu złożenia ofert technicznych ZAPYTANIA OFERTOWEGO. W sprawie terminu wizji lokalnej OFERENT zobowiązany jest skontaktować się z Panią Agnieszką Dąbrowską pod nr tel. +48 885906102, adres e-mail agnieszka.dabrowska@orlen.pl.

  - ZAMAWIAJĄCY poda wymagania jakie musi spełnić OFERENT aby dokonać wizji lokalnej. Aby przeprowadzić wizję w wyznaczonym terminie należy przekazać listę uczestników podając dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, narodowość, firmę,  PESEL), dane pojazdów (marka, numery rejestracyjne), komputerów osobistych (numer seryjny) i inne dokumenty wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO. Informacje te należy dostarczyć do ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż 5 dni roboczych przed planowaną wizją.

  - Robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów podczas wizji lokalnej jest zabronione.

  - Zarówno koszty uczestnictwa przedstawicieli OFERENTA w spotkaniu wstępnym, jak i przeprowadzenia wizji lokalnej są kosztami, które ponosi OFERENT. OFERENT jest odpowiedzialny za samodzielne zorganizowanie podróży i poniesienie kosztów związanych z zakupem biletów, transportu lokalnego, zakwaterowania itp.

## FORMA OFERTY

  - OFERTA EPC składać się powinna z dwóch głównych części:

CZĘŚĆ I: OFERTA FORMALNA i TECHNICZNA, która powinna zawierać następujące elementy:

TOM 1 : LIST PRZEWODNI

TOM 2: OFERTA FORMALNA przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do INSTRUKCJI dla OFERENTÓW

TOM 3: OFERTA TECHNICZNA przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 2 do INSTRUKCJI dla OFERENTÓW

CZĘŚĆ II: OFERTA HANDLOWA, która powinna być przygotowana zgodnie z postanowieniami SEKCJI II ZAPYTANIA OFERTOWEGO i powinna zawierać:

TOM 4: OFERTA HANDLOWA BEZ CENY przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 3 do INSTRUKCJI dla OFERENTÓW

TOM 5: OFERTA HANDLOWA Z CENĄ przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 4 do INSTRUKCJI dla OFERENTÓW

## DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA CZĘŚĆ I OFERTY

  - Poszczególne składowe CZĘŚCI I: OFERTA FORMALNA i TECHNICZNA będą przygotowane zgodnie z postanowieniami określonymi poniżej.

TOM 1: LIST PRZEWODNI powinien zawierać

    - Przedmiot OFERTY EPC

    - Nazwę, dane adresowe i identyfikacyjne OFERENTA wraz z numerem NIP

    - Listę osób dedykowanych do kontaktu z ZAMAWIAJĄCYM w trakcie PROCESU ZAKUPOWEGO

    - Imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu OFERENTA w sprawach związanych z PROCESEM ZAKUPOWYM (w tym adres do korespondencji, jeżeli różni się od adresu siedziby OFERENTA, telefon i adres e-mail); stosowne pełnomocnictwa, jeśli dotyczy (załącznik F1 do OFERTY FORMALNEJ),

    - Listę załączników do OFERTY EPC

    - Okres ważności OFERTY EPC

TOM 2: OFERTA FORMALNA powinna zawierać oświadczenia i załączniki zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do INSTRUKCJI dla OFERENTÓW

TOM 3: OFERTA TECHNICZNA powinna zawierać oświadczenia i załączniki zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do INSTRUKCJI dla OFERENTÓW

## DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA CZĘŚĆ II OFERTY EPC

  - TOM 4: OFERTA HANDLOWA BEZ CENY powinna zawierać oświadczenie o akceptacji treści projektu UMOWY EPC przedstawionego przez Zamawiającego, przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3 do INSTRUKCJI dla OFERENTÓW.

  - OFERENT przedłoży TOM 5 Oferty i poda kwotę ryczałtową wynagrodzenia (zwaną dalej „CENĄ UMOWNĄ”) obejmującą wszystkie prace, które mają zostać wykonane w ramach UMOWY EPC; CENA UMOWNA zostanie podana zgodnie ze wzorem załączonym jako Załącznik 4 do INSTRUKCJI dla OFERENTÓW.

  - Za CENĘ UMOWNĄ uważa się pełną kwotę należną Wykonawcy EPC za wykonanie przedmiotu UMOWY EPC, w tym wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją UMOWY EPC i wszelkimi działaniami Wykonawcy EPC zgodnie z warunkami UMOWY EPC.

  - OFERENT wyceni PROJEKT w walucie PLN. Wszystkie ceny podane w OFERCIE EPC będą cenami netto (bez podatku VAT). Harmonogram płatności należy przygotować zgodnie z kamieniami milowymi. Podstawą do wystawienia każdej faktury będzie stosowny protokół odbioru wykonanych prac (protokół odbioru częściowego) podpisany przez ZAMAWIAJĄCEGO. Termin płatności to 45 dni liczone od daty spełnienia wszystkich warunków wymienionych w UMOWIE EPC.

  - Wszelkie cła, podatki i inne opłaty będące po stronie Wykonawcy EPC zgodnie z UMOWĄ EPC (SEKCJA III) lub wynikające z jakiejkolwiek innej przyczyny, będą uwzględnione (wliczone) w wynagrodzeniu umownym zaproponowanym przez OFERENTA.

  - Prawem właściwym dla UMOWY EPC będzie prawo polskie.

## TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

  - ZAMAWIAJĄCY wymaga 9-miesięcznego okresu ważności OFERTY EPC liczonego od daty złożenia najnowszej rewizji OFERTY HANDLOWEJ Z CENĄ, z możliwością przedłużenia tego terminu.

  - OFERENT  może przedłużyć okres ważności OFERTY EPC z własnej inicjatywy.

  - Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO OFERENCI przedłużą okres ważności OFERTY EPC o kolejne 3 (trzy) miesiące licząc od daty wygaśnięcia pierwotnej ważności oferty. Żądanie takie może zostać złożone przez ZAMAWIAJĄCEGO do OFERENTA za pośrednictwem platformy zakupowej CONNECT przed końcem okresu ważności OFERTY EPC.

  - OFERENT, który odmówi przedłużenia okresu ważności OFERTY EPC, może zostać wykluczony z PROCESU ZAKUPOWEGO przez ZAMAWIAJĄCEGO, a jego OFERTA EPC może zostać odrzucona.

## FORMAT I PODPISANIE OFERT EPC

  - Niniejsze ZAPYTANIE OFERTOWE i jego postanowienia mają zastosowanie do procedury składania OFERT EPC. Każdy OFERENT powinien dokładnie zapoznać się z postanowieniami ZAPYTANIA OFERTOWEGO, wraz z ich ewentualnymi modyfikacjami i poprawkami wprowadzonymi przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z pkt. 9.

  - OFERTĘ EPC stanowi zbiór dokumentów przygotowanych zgodnie z treścią niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO i wyjaśnieniami złożonymi  OFERENTOM przez ZAMAWIAJĄCEMU w trakcie PROCESU ZAKUPOWEGO.

  - Poszczególne części OFERTY EPC należy sporządzić zgodnie z wzorami zawartymi w załącznikach do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. ZAMAWIAJĄCY nie akceptuje ofert częściowych, rozumianych jako oferty wykonania części UMOWY EPC.

  - OFERTĘ EPC należy złożyć za pośrednictwem platformy CONNECT w dwóch wersjach: (i) w postaci skanu dokumentów podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli OFERENTA (oznaczonych jako oryginał) lub dokumentów podpisanych elektronicznie (wymagany podpis kwalifikowany) oraz (ii) w miarę możliwości w wersji edytowalnej (word, excel). W przypadku jakichkolwiek niezgodności między tymi dokumentami, rozstrzygający jest oryginał w formie skanu. Poszczególne dokumenty składające się na OFERTĘ EPC muszą być odpowiednio uporządkowane, a ich kolejność musi być wyraźnie oznaczona.

  - Wszystkie strony OFERTY EPC, w tym wszystkie strony załączników, powinny być ponumerowane.

  - OFERTA EPC musi być podpisana i opatrzona pieczęciami osobistymi upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) OFERENTA, uprawnionego(ych) do wykonywania wszelkich czynności prawnych i zaciągania zobowiązań w imieniu OFERENTA, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uprawnionego(ych), co najmniej do składania oświadczeń woli w zakresie złożenia OFERTY EPC w imieniu i na rzecz OFERENTA (jeżeli opatrzenie dokumentu pieczęcią nie jest możliwe, dokumenty muszą zawierać drukowane lub ręcznie wprowadzone następujące dane: pełne imię i nazwisko oraz stanowisko podpisującego).

  - Wszelkie zmiany OFERTY EPC (poprawki, skreślenia, uzupełnienia) powinny być podpisane lub parafowane przez OFERENTA, w przeciwnym przypadku nie zostaną uznane.

  - Wszystkie postanowienia OFERTY EPC muszą być składane w odpowiedniej kolejności i w sposób czytelny.

  - OFERTA EPC musi zawierać pełnomocnictwo (załącznik F1 do OFERTY FORMALNEJ), stwierdzające upoważnienie do podpisania OFERTY EPC, chyba że prawo do jej podpisania wynika z innych dokumentów złożonych wraz z OFERTĄ EPC. Pełnomocnictwo musi wyraźnie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

## SKŁADANIE OFERT

  - Poszczególne części OFERTY EPC (CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II) muszą być złożone poprzez platformę CONNECT.

  - Terminy składania poszczególnych części OFERTY EPC są określone na platformie CONNECT. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odrzucenia OFERT EPC złożonych po terminie. O ewentualnych zmianach terminów składania poszczególnych części OFERTY EPC ZAMAWIAJĄCY powiadamia za pomocą platformy CONNECT.

  - Kompletna OFERTA EPC składa się z części wymienionych w pkt. 12.

  - Przewidywane terminy składania poszczególnych części OFERTY EPC są określone w pkt. 3.

  - ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo złożone OFERTY EPC lub ich nieprawidłowe oznaczenie.

## MODYFIKACJE I WYCOFANIE OFERTY

  - OFERENT może zmodyfikować lub wycofać OFERTĘ EPC po jej złożeniu na platformie CONNECT. Modyfikacja OFERTY EPC lub jej wycofanie możliwe jest na platformie CONNECT przed końcowym terminem wyznaczonym na składanie OFERT EPC.

  - Wszelkie zmiany warunków OFERTY EPC muszą być wprowadzone jako poprawki wskazujące na zmieniony zapis oraz odniesienie do odpowiednich stron i sekcji OFERTY EPC. Takie poprawki muszą być przygotowane i złożone w identyczny sposób jak sama OFERTA EPC.

  - OFERENT nie może jednostronnie modyfikować OFERTY EPC po upływie terminu składania OFERT EPC.

## WERYFIKACJA OFERT, PODZIAŁ ODPOWIEDZILANOŚCI

  - W trakcie weryfikacji OFERT EPC ZAMAWIAJĄCY oceni „CZĘŚĆ I: OFERTA FORMALNA i TECHNICZNA” oraz „CZĘŚĆ II: OFERTA HANDLOWA Z CENĄ i HANDLOWA BEZ CENY”, aby ustalić, czy są kompletne, czy dokumenty są należycie podpisane i nie zawierają żadnych niedopuszczalnych odstępstw od wymagań ZAPYTANIA OFERTOWEGO ani w inny sposób zasadniczo nie odbiegają od wymagań ZAPYTANIA OFERTOWEGO, tj. ZAMAWIAJĄCY zweryfikuje w szczególności:

19.1.1. Czy złożona OFERTA EPC zawiera wszystkie wymagane dokumenty i informacje oraz czy te dokumenty i informacje mają formę i niezbędne elementy określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM.

19.1.2. Czy proponowane rozwiązania techniczne dla PROJEKTU spełniają wymagania techniczne określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM, czy nie zawierają niedopuszczalnych odchyleń od nich, czy nie wpływają na zakres i jakość technologii oraz czy technologia zaproponowana przez OFERENTA spełnia ogólne wymagania określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM i służy realizacji wymaganego celu PROJEKTU.

19.1.3. Czy OFERTA EPC zawiera jakiekolwiek zastrzeżenia niezgodne z ZAPYTANIEM OFERTOWYM, istotnie ograniczające prawa ZAMAWIAJĄCEGO lub obowiązki WYKONAWCY wynikające z UMOWY EPC.

## OCENA OFERT EPC, WYJAŚNIENIA I REWIZJE OFERT EPC

  - OFERENCI nie są uprawnieni do udziału w otwarciu lub ocenie OFERT EPC przez ZAMAWIAJCEGO. Otwarcie i ocena OFERT EPC zostanie przeprowadzona przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  - W celu ułatwienia oceny OFERTY EPC ZAMAWIAJĄCY może, według własnego uznania, zażądać wyjaśnień, informacji uzupełniających, aktualizacji dokumentów dotyczących OFERTY EPC od dowolnego OFERENTA, w dowolnym momencie od otwarcia OFERT EPC do momentu wygaśnięcia ich ważności.

  - Jeżeli OFERENT nie odpowie na pytanie ZAMAWIAJĄCEGO lub jego prośbę o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w wyznaczonym czasie, ZAMAWIAJACY może, według własnego uznania, uznać OFERTĘ EPC tego OFERETA za niezgodną z ZAPYTANIEM OFERTOWYM.

  - ZAMAWIAJĄCY oceni i porówna tylko te OFERTY EPC, które uprzednio uznano za odpowiadające wymaganiom ZAPYTANIA OFERTOWEGO zgodnie z punktem ​​19.

  - Kryteria oceny:

20.5.1. W pierwszej kolejności ZAMAWIAJĄCY oceni OFERTY EPC na podstawie wymogów formalnych i technicznych 0/1. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych lub technicznych 0/1 upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do odrzucenia OFERTY EPC. OFERTY EPC będą oceniane pod kątem spełnienia / niespełnienia wymagań ZAMAWIAJĄCEGO. OFERTA EPC zostanie odrzucona, jeśli nie spełni choćby jednego z kryteriów 0/1 określonych w ZAPYTANIU OFERTOWYM, które są opisane poniżej:

20.5.1.1  kryteria formalne 0/1:

- Podpisanie Umowy o zachowaniu poufności (NDA).

- Złożenie dokumentów finansowych.

- Złożenie dokumentów do przeprowadzenia weryfikacji sankcyjnej Oferenta.

- Złożenie kopii aktualnych dokumentów rejestrowych Oferenta.

- Złożenie pełnomocnictwa przedstawiciela Oferenta do podpisania oferty i wszystkich wchodzących w jej skład dokumentów.

20.5.1.2. kryteria techniczne 0/1 – wskazane w Załączniku nr 2 do SEKCJI II – INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW (Formularz Oferty Technicznej).

20.5.2. Oferty, które spełnią kryteria formalne (0/1) i techniczne (0/1) (określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM i ZAŁĄCZNIKACH), zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. Na etapie handlowym OFERENCI zostaną zobowiązani do złożenia oświadczenia o akceptacji warunków UMOWY EPC przedstawionych przez Zamawiającego. Ostateczny wzór UMOWY EPC zostanie wypracowany na bazie wzoru umieszczonego w SEKCJI III oraz w toku negocjacji z OFERENTAMI. Na etapie handlowym  ocenie punktowej podlegać będzie cena, przy czym do oceny zostaną zakwalifikowani tylko OFERENCI, którzy złożą oświadczenie o akceptacji warunków UMOWY EPC (kryterium handlowe 0/1).

20.5.3  Informacje na temat procesu przygotowania ostatecznego wzoru UMOWY EPC, będącego przedmiotem oświadczenia wskazanego w kryterium handlowym określonym w punkcie 20.5.2.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przez OFERENTÓW do projektu UMOWY EPC (SEKCJA III) uwag. Przedstawione przez OFERENTÓW uwagi zostaną przeanalizowane przez Zespół Zakupowy, następnie do akceptacji OFERENTÓW zostanie przekazany ostateczny projekt umowy EPC przygotowany przez ZAMAWIAJĄCEGO. Brak akceptacji ostatecznego projektu umowy EPC będzie skutkował odrzuceniem OFERTY.

  - ZAMAWIAJĄCY będzie również analizował sytuację finansową OFERENTA. Wyniki analiz ZAMAWIAJĄCEGO mogą być podstawą do dyskwalifikacji OFERENTA. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do nie udostępniania OFERENTOWI żadnych szczegółów dotyczących takich analiz.

## ZAPROSZENIE DO FINALNYCH NEGOCJACJI

21.1. 	Przed upływem okresu ważności OFERTY EPC ZAMAWIAJĄCY zaprosi wybranego/ych OFERENTA/ÓW na piśmie (za pośrednictwem CONNECT lub e-mail) do ostatecznych negocjacji. Przedmiotem negocjacji mogą być dowolne aspekty złożonej OFERTY EPC, w tym cena.

21.2. Odmowa wzięcia udziału w ostatecznych negocjacjach przez zawiadomionego OFERENTA będzie rozumiana jako naruszenie warunków PROCESU ZAKUPOWEGO oraz odmowa podpisania UMOWY EPC i stanowić będzie dla ZAMAWIAJĄCEGO wystarczającą podstawę do dyskwalifikacji takiego OFERENTA z PROCESU ZAKUPOWEGO.

21.3. ZAMAWIAJĄCY indywidualnie poinformuje OFERENTÓW o wynikach PROCESU ZAKUPOWEGO i decyzji dotyczącej wyboru zwycięskiego OFERENTA. ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany do ujawnienia nazwy wybranego OFERENTA.

## UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - ZAMAWIAJĄCY udzieli zamówienia OFERENTOWI, którego OFERTA EPC zostanie uznana za zgodną z ZAPYTANIEM OFERTOWYM oraz najkorzystniejszą (najlepiej ocenioną).

  - Wybór krótkiej listy OFERENTÓW oraz wybór zwycięskiego OFERENTA nastąpi w oparciu o kryteria oceny. Zawarcie UMOWY EPC wymaga wewnętrznych zatwierdzeń korporacyjnych w ramach organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z procedurami korporacyjnymi obowiązującymi w spółce ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie uzyska wymaganych wewnętrznych zgód korporacyjnych lub z jakiegokolwiek innego powodu nie zawrze UMOWY EPC, OFERENTOWI, którego oferta została wybrana, nie przysługują żadne roszczenia wobec ZAMAWIAJĄCEGO związane ze udziałem w PROCESIE ZAKUPOWYM, w szczególności roszczenia o odszkodowanie lub zawarcie UMOWY EPC. W szczególności OFERENT nie może żądać od ZAMAWIĄJCEGO zapłaty kwot, o których mowa w art. 704 § 2 zdanie ostatnie Kodeksu cywilnego.

  - ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia według własnego uznania, dowolnej OFERTY EPC i do odrzucenia wszystkich OFERT EPC w dowolnym momencie przed udzieleniem zamówienia, bez konieczności wypłaty odszkodowania OFERENTOWI lub OFERENTOM oraz bez obowiązku poinformowania OFERENTA lub OFERENTÓW o przyczynie takiej decyzji ZAMAWIAJĄCEGO.

## PODPISANIE UMOWY

  - Przed upływem okresu ważności OFERTY EPC i po pomyślnym zakończeniu finalnych negocjacji zgodnie z pkt ​​21, ZAMAWIAJĄCY może zaprosić wybranego OFERENTA na piśmie (za pośrednictwem CONNECT lub e-mail) do podpisania UMOWY EPC. Aby podpisać UMOWĘ EPC, wybrany OFERENT może zostać poproszony o spotkanie w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w określonym czasie w celu podpisania UMOWY EPC lub o podpisanie wszystkich kopii UMOWY EPC i odesłanie ich na adres wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia.

  - Jeżeli negocjacje z takim OFERENTEM nie zakończą się powodzeniem (z jakiegokolwiek powodu) lub jeśli po powiadomieniu wybrany OFERENT odmówi podpisania UMOWY EPC, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odrzucenia wybranej OFERTY EPC bez żadnego odszkodowania dla wybranego OFERENTA.

## OFERTOWANIE W DOBREJ WIERZE

  - Każdy OFERENT przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że warunkiem uzyskania zamówienia  jest to, że jego OFERTA EPC będzie złożona w dobrej wierze, z zamiarem bycia konkurencyjną wobec innych OFERT oraz że OFERENT nie ustali ani nie dostosuje kwoty swojej OFERTY EPC w drodze jakiejkolwiek umowy lub porozumienia z jakąkolwiek inną Osobą. OFERENT oświadcza również, że nie dokonał i zobowiązuje się, że nie dokona żadnej z poniższych czynności:

    - podanie przed złożeniem OFERTY EPC jakiejkolwiek Osobie kwoty lub przybliżonej kwoty składanej OFERTY EPC;

    - zawarcie jakiejkolwiek umowy lub porozumienia z jakąkolwiek Osobą w celu ujawnienia kwoty jakiejkolwiek złożonej OFERTY EPC lub ujawnienia szczegółów jakiejkolwiek dodatkowej lub zrewidowanej OFERTY EPC;

    - oferowanie, uzgadnianie lub zapłata jakiejkolwiek sumy pieniędzy lub innego świadczenia bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek Osobie za wykonanie, nakazanie wykonania lub spowodowanie działań, opisanych w punktach powyżej, odnośnie jakiejkolwiek OFERTY EPC .

  - W niniejszym punkcie 24 przez „Osobę” rozumie się każdą osobę fizyczną lub prawną lub podmiot, przedsiębiorstwo lub spółkę, a „każda umowa lub porozumienie” obejmuje każdą taką transakcję formalną lub nieformalną, prawnie wiążącą lub nie.

## PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  - Niniejszy PROCES ZAKUPOWY oraz wszelkie prawa i obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO i OFERENTÓW z niego wynikające podlegają prawu polskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane.

  - Wszelkie spory wynikające z OFERTY EPC lub niniejszej INSTRUKCJI albo powstałe w związku z nimi będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

## ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI

- OFERTA FORMALNA - formularz

- OFERTA TECHNICZNA - formularz

- OFERTA HANDLOWA BEZ CENY - formularz

- OFERTA HANDLOWA Z CENĄ - formularz

- Oświadczenie Beneficjenta Rzeczywistego

- Kodeks postępowania dla Dostawców ORLEN S.A.

- Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN

- Polityka przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Kapitałowej ORLEN

- Polityka zarządzania konfliktem interesów w GK ORLEN

- Polityka ochrony praw człowieka w Grupie Kapitałowej ORLEN

- Umowa o zachowaniu poufności

- Lista projektów inwestycyjnych

- Deklaracja odbycia wizji lokalnej

- Formularz komunikacji - faza przed złożeniem ofert

- Klauzula Informacyjna

- Poradnik antykorupcyjny dla pracowników i kontrahentów spółek Grupy 			kapitałowej ORLEN

- Polityka ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej ORLEN

- Oświadczenie Oferenta – przepisy sankcyjne