Zadávací podmínky

ÚPRAVA VÝDUCHU CYKLÓNU 2-S-7510

# Předmět výběrového řízení

## Předmětem výběrového řízení je výběr realizátora/Zhotovitele/pro úpravu výduchu cyklonu2-S-7510 na výrobně PE3.

Jde především o dodávku materiálu a provedení prací a služeb souvisejících s realizací akce. Je nutné zhotovit prováděcí dokumentaci dle přiložené technické zpávy- před zahájením prací předat ke schválení.

# Rozsah zakázky

## Realizace zakázky bude provedena formou dodávky Díla „na klíč“.

Hlavní součásti Díla dodaného Zhotovitelem:

-zhotovení prováděcí dokumentace

Dodávka mat

Dodané dílo musí být v souladu s platnými standardy:

-normami ČSN a bezpečnostními předpisy

-interní směrnicí S350

-interními směrnicemi S821,842,824.474

Součástí dodaného díla je:

-zpracování veškeré dokumentace skutečného stavu a dodavatelské dokumentace v souladu se směrnicí S350

-zpracování revizní zprávy elektro

-zapracování díla do PID, technické dokumentace, zapracování do 3Dmodelu/ stávající obdrží vítěz tendru

-zajištění všech inženýrských činností související s předáním díla

# Tvorba a správa technické dokumentace

## Dokumentace musí obsahovat dokladovou část splňující požadavky směrnice S350Dokumentace bude dodána do týdne po předání díla.

## Počet vyhotovení tištěné formy:3x

Dokumentace skutečného stavu včetně doplněné dokladové části bude předána též v elektronické formě: Data/soubory na CD/DVD budou uložena v adresářové struktuře odrážející /zrcadlící tištěnou averzi předávané As-built dokumentace.):

1x v *.pdf souborech zaslané přes Next file

1x všechny části dokumentace/data na CD nebo DVD nosiči ve formátu v jakém byly zpracovány tak, aby bylo umožněno jejich další použití pro jejich aktualizaci při úpravách zařízení. Výjimku budou tvořit dokladové části/ podepsané protokoly, inspekční zprávy, které budou ve formátu *.pdf

Zapracování akce do dodaného 3D modelu.

Veškeré objekty uvedené v PID a 3D modelu musí obsahovat shodné označení a umožňovat jednoznačnou, /shodnou identifikaci objektů/jak v PID, tak i v 3D modelu/

Dokumentace skutečného provedení díla, dodavatelská dokumentace musí splňovat interní směrnice S350.

Pro potrubní rozvody:

Seznam svářečů + kopie svářečských průkazů

Svařovací postupy

Výkres staničení svarů

Protokoly o nedestruktivních zkouškách

Pro VPZ pasporty potrubí, výchozí revize

# Úklid pracoviště

Pracoviště bude uklízeno průběžně během prací. Konečný úklid bude proveden před podpisem o předání díla.

# Nakládání s odpady

Zhotovitel se stává vlastníkem odpadu okamžikem jeho vzniku a je povinen nakládat, tj. přepravovat, nakládat, vykládat a likvidovat a vést evidenci o odpadech vzniklých při realizací Díla.

# Podklady pro zpravování nabídky a realizace předmětu díla

## Výkresová dokumentace :

Technická zpráva -´Uprava výduchu cyklonu 2-S-7510

PID PC03 PS7509

Zhotovitel je povinen se řídit podnikovými normami, předpisy a směrnicemi a informacemi dostupnými na webových stránkách společnosti ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o. http://www.unipetrolrpa.cz/CS/služby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy a informace, splnit požadavky v těchto normách a informacích při provádění všech činností v prostorách klienta a před zahájením prací zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s příslušnými normami a informacemi v rozsahu vykonávaných činností.

# Zajištění BOZP v průběhu akce

## Zhotovitel zajistí dodržování závazných norem dle stránek:

http://unipetrol.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx

zajistí trvalou průjezdnost komunikací pro požární techniku v souladu s platnými organizačními a řídícími normami ORLEN Unipetrol RPA, s. r. o.

dozor nad dodržením pravidel BOZP, PO a životního prostředí

povolovací řízení k práci na zařízení, k práci s otevřeným ohněm, a to v souladu se směrnicí S465

# Rozsah činností objednatele

## Objednatel zajistí koordinátora BOZP v rozsahu nezbytném pro dodržení legislativních předpisů a zajištění BOZP stavby.

Zajištění elektrické energie

# Podmínky pro předání díla

# Zhotovitel k termínu předání Objednateli předá:

## Předávací protokol, montážní deník

Certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy

Elektronická forma – pdf formát stavebního deníku

Dokumentace skutečného stavu,dle S350