Załącznik nr 3 do Zapytania

UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH

NR [***]

zawarta w Koszalinie, w dniu [***] r. pomiędzy:

Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 
33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, adres: ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakładowym 10 685 630 000,00 zł, którą reprezentuje:

- Paweł Połaniecki – Pełnomocnik,

- Jarosław Jaszczyszyn – Pełnomocnik,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP ___________, REGON ___________, o kapitale zakładowym ___________, którą reprezentuje:

- ________________ – ________________,

- ________________ – ________________,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:]

________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

zwaną dalej „Wykonawcą”.

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:]

_________ __________ prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: ____________________ ze stałym miejscem wykonywania działalności w ___________, ul. ___________, __-___ __________, NIP ___________, REGON ___________, działając-ą/ym osobiście / któr-ą/ego reprezentuje ___________ ___________ jako pełnomocnik na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

zwan-ą/ym dalej „Wykonawcą”.

[W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje konsorcjum podmiotów, należy przypisać każdemu z nich odpowiednie dodatkowe określenie: „Lider konsorcjum” / „Członek konsorcjum”]

Zamawiający i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Roboty remontowe w OZG Koszalin” w zasobach Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie.

- PRZEDMIOT UMOWY

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty remontowe (Roboty),             w zasobach OZG Koszalin – w budynku Nr 1 Gazowni w Słupsku przy ul. Moniuszki 1 oraz                      w budynku głównym Zakładu Gazowniczego w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 55/57, zgodnie               z wytycznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), dokumentacją stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy (Dokumentacja) oraz kosztorysem zerowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy (Dokumentacja kosztorysowa), co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi Warunkami Umów Realizowanych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” z dnia 12.05.2025r. (OWU), dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Strony potwierdzają, iż OWU stanowią integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a OWU lub innych załączników, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, z zastrzeżeniem § 12 OWU.

  - Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

    - SŁUPSK – roboty budowlane:

      - Zabezpieczenie terenu budowy,

      - Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeń na czas ich remontu,

      - Przedsionek (parter):

- zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitu, miejscowe naprawy/wymiany tynków ściennych i sufitowych, szpachlowanie ścian i sufitu, gruntowanie i ich malowanie farbami lateksowymi - kolor,

- wykucie ze ściany starej szafki teletechnicznej i zamurowanie otworu po niej,

      - Korytarz (parter):

- demontaż istniejącego okna drewnianego i montaż nowego z PCV (wg zestawienia stolarki) z nawietrzakiem i wertikalami. Od wewnątrz wymiana istniejącego parapetu na parapet z konglomeratu w kolorze białym.

- zeskrobanie starej farby ze ścianie okiennej, miejscowe naprawy/wymiany tynków, szpachlowanie ścian, gruntowanie i ich malowanie farbami lateksowymi - kolor,

      - Klatka schodowa:

- demontaż istniejących okien drewnianych (2 szt.) i montaż nowych z PCV                              (wg zestawienia stolarki) z nawietrzakami i wertikalami. Od wewnątrz wymiana istniejących parapetów na parapety z konglomeratu w kolorze białym.

- zeskrobanie starej farby ze ścian okiennych, miejscowe naprawy/wymiany tynków, szpachlowanie ścian, gruntowanie i ich malowanie farbami lateksowymi - kolor,

f)     Korytarz (I piętro):

- demontaż istniejącego okna drewnianego i montaż nowego z PCV (wg zestawienia stolarki) z nawietrzakiem i wertikalami. Od wewnątrz wymiana istniejącego parapetu na parapet z konglomeratu w kolorze białym.

- zeskrobanie starej farby ze ścianie okiennej, miejscowe naprawy/wymiany tynków, szpachlowanie ścian, gruntowanie i ich malowanie farbami lateksowymi - kolor,

g)    Pokoje 205, 206, 209 (I piętro):

- demontaż istniejących okien drewnianych (4 szt.) i montaż nowych z PCV                              (wg zestawienia stolarki) z nawietrzakami i wertikalami. Od wewnątrz wymiana istniejących parapetów na parapety z konglomeratu w kolorze białym.

- zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów, miejscowe naprawy/wymiany tynków, szpachlowanie ścian i sufitów, gruntowanie i ich malowanie farbami lateksowymi - kolor,

h)    Poddasze:

- demontaż istniejących okien drewnianych (19 szt.) i montaż nowych z PCV                              (wg zestawienia stolarki) bez nawietrzakami i wertikalami. Od wewnątrz wymiana istniejących parapetów na parapety z konglomeratu w kolorze białym.

- zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów, miejscowe naprawy/wymiany tynków, szpachlowanie ścian i sufitów, gruntowanie i ich malowanie farbami lateksowymi – kolor biały,

2)       KOSZALIN – remont pomieszczeń dyspozytorni:

a)   Zabezpieczenie terenu budowy,

- Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeń na czas ich remontu,

- Demontaże ścian z witryn PCV i częściowo murowanych pomiędzy pomieszczeniami: 3/5; 5/6; 5/1; 11/9;

- Wykonanie nowych ścian z płyt G-K na ruszcie metalowym z podwójną obudową z płyt 12,5mm pomiędzy pomieszczeniami: 3/5; 5/1; 5/6; 9/10; 4/5,

- Zamurowanie wejścia do pomieszczenia 7 z pomieszczenia 6,

- Wykonanie nowego wejścia do pomieszczenia 8 z pomieszczenia 10 oraz                                       z pomieszczenia 10 do pomieszczenia 6 – wstawienie drzwi płycinowych 90’ i 100’,

- Wstawienie nowych drzwi 100’ płycinowych do pomieszczeń biurowych 3, 5,

- Demontaż drzwi PCV 100’ prawych do pomieszczenia 2 i wstawienie w ich miejsce drzwi PCV 100’ lewych, z demontażu z witryny pomiędzy pomieszczeniami 5/6.

- Wymiana drzwi w WC z prawych na lewe 80’, płycinowe z kratka wentylacyjną,

- Skucie płytek posadzkowych, wyrównanie posadzki betonowej oraz ułożenie nowych płytek drewnopodobnych w kształcie deski na podłogach pomieszczeń: 3, 4, 5, 6, 10,

- Zamurowanie starego kanału c.o. w posadzce w pomieszczeniu 3,

- Wymiana istniejących grzejników żebrowych, żeliwnych na grzejniki panelowe C22 600x800 z nowymi zaworami i głowicami termostatycznymi. Grzejniki zamontowane do istniejącej instalacji stalowej, spawanej.

- Wymiana 6 okien PCV na nowe okna PCV wg zestawienia. Okna od środka w kolorze białym, od zewnątrz w kolorze grafitowym. Wyposażone w nawietrzaki i plisy. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym. Od zewnątrz do ścian elewacji przykleić styropian gr. 10cm i przedłużyć parapety pod przyszłe docieplenie elewacji. Od wewnątrz parapety z konglomeratu w kolorze białym.

- Szpachlowanie i malowanie wszystkich ścian i sufitów w modernizowanych pomieszczeniach.

- Przerobienie instalacji oświetleniowych i gniazd 230V w modernizowanych pomieszczeniach.

- Przeniesienie istniejącej  czujki ruchu w pomieszczeniu 5,

- Wykonanie niezbędnych pomiarów oświetlenia i instalacji elektrycznej,

3)     KOSZALIN – remont 2 łazienek na I piętrze budynku głównego:

a)     Zabezpieczenie terenu budowy,

- Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeń na czas ich remontu,

- Wymiana drzwi wejściowych do łazienek na drzwi płycinowe, białe, 80’,

- Wymiana drzwi wewnętrznych 70’ w łazienkach na drzwi płycinowe 80’ z powiększeniem otworów drzwiowych,

- Wymiana płytek ściennych na płytki w kolorze szarym jasnym, z dekorami w postaci płytek drewnopodobnych, wg. załączonego opisu w dokumentacji,

- Wymiana płytek podłogowych na drewnopodobne w kształcie desek,

- Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych,

- Montaż nowych urządzeń sanitarnych: 2 x umywalka nadblatowa, 1 x pisuar, 1 x ustęp               w zabudowie typu geberit, 1 x ustęp wolnostojący (z wcześniejszego demontażu),

- Montaż 2 x szafek podumywalkowych, 2 x pojemników naściennych na mydło, 2 x na papier toaletowy, 2 x na papier do rak, 2 x kosz na śmieci, 2 x szczotka do WC,

- Montaż luster ściennych nad umywalkami wraz z zamontowaną nad nimi listwą oświetleniową,

- Wymiana istniejącego oświetlenia pomieszczeń na lampy sufitowe z czujnikiem ruchu.

- Wymiana istniejących wentylatorów łazienkowych na nowe.

- Wymiana istniejących gniazd 230V na nowe, bryzgoszczelne.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów oświetlenia i instalacji elektrycznej,

- Zeskrobanie farby, naprawa tynków nad płytkami ściennymi – szpachlowanie ścian                      i sufitów, ich malowanie na biało farbą emulsyjną.

- Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac,

- wykonanie prac towarzyszących robotom remontowym, o których mowa w pkt. 1) – 3).

2.     Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowiązków Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik Nr 1 do Umowy, Dokumentacja stanowiąca Załącznik Nr 2 do Umowy oraz kosztorys zerowy stanowiący Załącznik Nr 3 do Umowy (Dokumentacja kosztorysowa).

3.     W przypadku rozbieżności pomiędzy OPZ a OWU pierwszeństwo mają postanowienia OPZ.

4.   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz z przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami dotyczącymi Robót, w szczególności z Projektem, i nie wnosi do nich żadnych uwag.

5.   W razie zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy, Strony zawrą aneks określający zakres Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenie za jego wykonanie.

6.   Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

7.   Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 3.    ZASADY REALIZACJI UMOWY

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy uwzględnieniu szczegółowego opisu i wymogów technicznych Przedmiotu Umowy określonych w § 1 OPZ.

  - Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z § 2 OPZ, w którym szczegółowo zostały określone obowiązki Wykonawcy.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim na zasadach określonych w § 3 OPZ.

  - Zamawiający zobowiązuje się do czynności określonych w § 4 OPZ.

  - Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony określone zostały w § 5 OPZ.

  - Strony dokonają odbiorów częściowych, odbioru technicznego Robót i odbioru końcowego Robót na zasadach określonych w § 6 OPZ.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach Umowy prac na zasadach określonych w § 8 OPZ.

  - Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych na zasadach określonych w § 9 OPZ.

  - Zasady wcześniejszego zakończenia Umowy określone zostały w § 10 OPZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w § 11 OPZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia na zasadach określonych w § 12 OPZ.

  - Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy i zasady doręczeń zostały określone § 13 OPZ.

  - Zasady udzielania i wykonywania robót dodatkowych nieobjętych Umową określone zostały w § 14 OPZ.

§ 4.   WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ

  - Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości [***] (słownie: [***] złotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy.

  - Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

  - Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

  - Zasady płatności wyżej wskazanego wynagrodzenia określa § 7 OPZ.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Wszelkie zmiany Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

  - Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny być przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału  Zamawiającego, tj. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Koszalinie.

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- ZAŁĄCZNIKI

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

|  | Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). |
| --- | --- |
|  | Dokumentacja |
|  | Dokumentacja kosztorysowa |
|  | Klauzula antykorupcyjna |

# PODPISY:

Zamawiający:

___________________		_____________________

___________________		_____________________

Wykonawca:

___________________			_____________________

___________________			_____________________