PL-OIL-WHR-2023-000965

Załącznik nr 1

Jedlicze, 21.05.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji inwestycji „Modernizacji instalacji sprężonego powietrza w Zakładzie Produkcyjnym w Jedliczu”.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Prace na obiekcie odbywać się będą tylko w dni robocze w godz. 06:00-22:00 obowiązkowo 
w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Prace w pozostałych dniach/godzinach wymagać będą dodatkowego uzgodnienia.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne                          z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji projektu pt. „Modernizacji instalacji sprężonego powietrza w Zakładzie Produkcyjnym w Jedliczu wraz z projektami branżowymi obejmującymi dobór urządzeń, instalacji oraz dostosowanie do istniejącej infrastruktury sprężonego powietrza.

- Specyfikacja zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego (jeżeli będzie wymagany), projektu wykonawczego oraz projektów branżowych wraz z uwzględnieniem remontu pomieszczenia sprężarkowni.

- Opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże.

- Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji prowadzonej na podstawie projektu wykonawczego zgodnie z umową.

- Zapewnienie zgodności opracowanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz wymaganiami BHP i PPOŻ, w tym uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii (pisemnych akceptacji) rzeczoznawców.

- Uzyskanie – w imieniu Zamawiającego – wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, formalno-prawnych, o ile będą wymagane dla realizacji inwestycji.

- Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu w wersji papierowej w ilości 3 szt. oraz wersji elektronicznej (do uzgodnienia rodzaj nośnika).

Zakres oferty:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompleksowych prac projektowych obejmujących w szczególności:

- Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego instalacji sprężonego powietrza na terenie ZP Jedlicze.

- Projekt budowlany (jeżeli wymagany):

  - opracowanie projektu budowlanego we wszystkich wymaganych branżach (technologicznej, sanitarnej, elektrycznej, AKPiA oraz konstrukcyjnej),

  - uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót – jeżeli będzie to wymagane przepisami.

- Projekt wykonawczy:

  - opracowanie projektu wykonawczego obejmującego wszystkie branże: technologiczne, sanitarne, elektryczne, AKPiA oraz konstrukcyjne,

  - przygotowanie specyfikacji materiałowych, zestawień urządzeń, dokumentacji systemu automatyki i nadzoru umożliwiającego monitorowanie, sterowanie oraz rejestrację parametrów pracy instalacji.

- Dokumentacja realizacyjna:

  - opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

  - określenie warunków montażu, przeprowadzenia testów i odbiorów.

- Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

  - Pełnienie nadzoru autorskiego przez 36 miesięcy od terminu odbioru końcowego dokumentacji.

  - Dla pełnienia nadzoru autorskiego powyżej 36 miesiąca od terminu odbioru końcowego dokumentacji, należy przedstawić zryczałtowaną wartość miesięczną.

    - Nadzór autorski powyżej 36 miesiąca będzie uruchamiany (w razie konieczności) na wyraźne zlecenie Zamawiającego.

- Dodatkowe wymagania

1. Oznakowanie rurociągów ze sprężonym powietrzem na zewnątrz oraz wewnątrz należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), Normą ISO 20560 oraz PN-70/N-01270 tj. należy dobrać odpowiednią kolorystykę, treść oznakowania, kierunek przepływu i lokalizację znaków oraz rozmiar znaków.

2. Założenia do oferty:

2.1. Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji instalacji sprężonego powietrza będzie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego Projekt koncepcyjny instalacji sprężonego powietrza na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL w Jedliczu (ZI-513J). Dokumentacja ta ma charakter pomocniczy i poglądowy.

2.2. Wykonawca jest zobowiązany do:

- weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji koncepcyjnej w zakresie przyjętych założeń technologicznych, parametrów pracy, rozwiązań technicznych i zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami,

- przyjęcia pełnej odpowiedzialności za ostateczne rozwiązania projektowe ujęte 
w dokumentacji wykonawczej,

- uwzględnienia powyższych prac w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- Specyfikacja urządzenia i materiałów

- Zamawiający udostępni Oferentowi koncepcję Projekt koncepcyjny modernizacji instalacji sprężonego powietrza na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL w Jedliczu (ZI-513J) 
po uprzednim podpisaniu przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności.

- Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji przyjętych założeń wskazanego projektu koncepcji, doboru urządzeń oraz zapewnienia ich prawidłowej pracy w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, przy czym ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie wymaganych parametrów ilościowych i jakościowych.

- Inne wymogi:

- Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu, jakiemu ma służyć.

- Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prac wykonawczych na obiekcie.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego (standardami BHP, procedurami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi na obszarze objętym inwestycją).

- Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.

- Dla pozyskania niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń (jeżeli będą konieczne) Zamawiający udzieli wykonawcy stosownych pełnomocnictw.

- Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego.

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- W dokumentacji projektowej zastosować/ zaproponować urządzenia sprężarki powietrza, osuszacze powietrza posiadające ,,Deklarację zgodności CE’’.

- Zaproponowane w dokumentacji urządzenia sprężarki powietrza, osuszacze powietrza muszą posiadać oznaczenia Unii Europejskiej (EC) zaświadczające ich zgodność z dyrektywą Rady Wspólnoty Europejskiej 89/392/EEC oraz jej późniejszymi zmianami,

- Gwarancja powinna obejmować całość wykonanych prac w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza równocześnie, że w ramach udzielonej na okres 24 miesięcy gwarancji, we własnym zakresie poniesie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, w tym w szczególności koszty dojazdu.

- Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.