UMOWA NR

O WYKONANIE PROJEKTU

- zwana wraz z załącznikami dalej Umową -

W dniu _______ w ______ Strony:

ORLEN OIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-718), przy ul. Elbląskiej 135, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000102722, o kapitale zakładowym wynoszącym 342 365 000 zł, posiadająca numery NIP: 6751190702 oraz BDO: 000026343, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwana dalej Zamawiającym lub ORLEN OIL, reprezentowana przez:

………………………………………………

………………………………

oraz

[w przypadku spółek handlowych]

………………….. z siedzibą w ……………… (kod …–…..), przy ul. ………………., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, …. Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: ………………, o kapitale zakładowym w wysokości: ……………… PLN (opłaconym w całości - opcjonalnie, dotyczy spółek akcyjnych, a także spółek komandytowo - akcyjnych), (informacja, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione – opcjonalnie, dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego), NIP: …………….., REGON…………………… oraz BDO: _, zwana dalej Wykonawcą, reprezentowana przez:

…………………………………………………………. (reprezentacja wynikająca z KRS – Zarząd lub prokura, a w przypadku spółek komandytowych lub komandytowo – akcyjnych – należy wpisać pełne dane komplementariusza (jeżeli jest nim os. prawna, to na wzór jw.) i osoby uprawnionej do reprezentowania komplementariusza)

[w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą]

……………………., prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą ……………………….., ul. ………………., kod …. – ….., wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zam. w ………………………, przy ul. …………………………, kod … – ….., NIP: …………………, REGON: ………………., zwany/a dalej Wykonawcą

[w przypadku spółek cywilnych]

..................................... zam. w ……………….., przy ul. ……………………….., kod … – …., NIP/PESEL: ………., i

............................................ zam. w ………………………, przy ul. …………………………, kod … – ……,  NIP/PESEL: ……………….,

wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działającymi łącznie jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą .................................................. w ..........................., przy ul. ............................, kod …. – ………, NIP ......................, REGON ………………., zwani dalej Wykonawcą

obligatoryjnie w przypadku osób fizycznych oraz spółek cywilnych: jak oświadcza, zawierający/a Umowę w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, co wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, w każdym przypadku jeśli dotyczy: posiadający/a status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

zawarły Umowę o następującej treści:

§ 1

DEFINICJE

- Używane w Umowie pojęcia, pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

  - Inwestycja 1 – przedsięwzięcie pn. ”Budowa zbiorników na oleje bazowe grupy II”,

Inwestycja 2 – przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa terminala do załadunku produktów”,

realizowane lub zamierzone do zrealizowania przez Zamawiającego w Zakładzie Produkcyjnym w Trzebini, ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia;

ilekroć w Umowie jest mowa o Inwestycji bez wskazania jej numeru, dotyczy to zarówno Inwestycji 1, jak i Inwestycji 2;

  - Grupa Kapitałowa ORLEN lub GK ORLEN - oznacza Zamawiającego oraz jego podmioty zależne każdego szczebla oraz podmioty powiązane z Zamawiającym, niezależnie od miejsca siedziby tych podmiotów, przy czym za podmiot zależny (odpowiednio: podmiot powiązany), rozumie się każdy podmiot, który co najmniej według jednej z poniższych ustaw jest spółką/podmiotem/jednostką zależną od Zamawiającego lub podmiotem dominującym nad Zamawiającym (odpowiednio: spółką/jednostką powiązaną z Kupującym): ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bądź ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – w szczególności podmioty z grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest ORLEN S.A.;

  - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – harmonogram określający kolejność, terminy wykonania oraz wysokość części Wynagrodzenia należnych za wykonanie poszczególnych etapów prac zmierzających do wykonania Projektu lub poszczególnych części Projektu podlegających odbiorom - stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy;

  - Kodeks Cywilny lub KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – w brzmieniu każdorazowo aktualnym na moment dokonywania czynności;

  - Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz z załącznikami do tej ustawy oraz wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie – w brzmieniu każdorazowo aktualnym na moment dokonywania czynności;

  - Projekt (1 lub 2) – przedmiot Umowy, obejmujący wszystkie dokumenty określone w Załączniku nr 1 do Umowy w tym: przedmiar robót, kosztorys budowlany, wstępny harmonogram i zakres rzeczowo-finansowy prac, projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozyskanie wymaganych decyzji: administracyjnych, środowiskowych itp., pozwalające na realizację Inwestycji (odpowiednio Projekt 1 dotyczy Inwestycji 1, a Projekt 2 dotyczy Inwestycji 2), wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do jej realizacji, w tym – jeżeli Umowa tak stanowi – razem z dokumentami: potwierdzającymi dokonanie zgłoszenia robót, stanowiącymi uzgodnienia, opinie lub decyzje administracyjne opatrzone klauzulami ostateczności (a w razie ich zaskarżenia do sądu administracyjnego - opatrzonymi klauzulami prawomocności); ilekroć w Umowie jest mowa o Projekcie bez wskazania jego numeru, dotyczy to zarówno Projektu 1, jak i Projektu 2;

  - Koncepcja – część przedmiotu Umowy, objęta w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym etapem 1., na którą składają się: przeprowadzenie analiz i pozyskanie niezbędnych opinii środowiskowych, ppoż., BHP i formalno-prawnych, inwentaryzacja stanu istniejącego, opracowanie koncepcji projektowej, uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzji o warunkach zabudowy dotyczące zarówno Projektu 1, jak i Projektu 2 oraz podlegająca jednemu odbiorowi; do Koncepcji stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy dotyczące Projektu;

  - Protokół Odbioru – dokument sporządzany przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru części Projektu w wersji elektronicznej (po wykonaniu danego etapu przewidzianego Harmonogramem) albo po wykonaniu ostatniego z tych etapów lub całości Projektu (jeżeli wykonanie Umowy nie zostało podzielone na etapy), przy czym wówczas taki Protokół Odbioru zwany jest Protokołem Odbioru Końcowego (odpowiednio dla Projektu – Protokołem Odbioru Końcowego 1 albo 2); Protokół Odbioru Końcowego jest zawsze także Protokołem Odbioru i ilekroć w Umowie jest mowa o Protokole Odbioru Końcowego bez wskazania numeru, dotyczy to zarówno Protokołu Odbioru Końcowego 1, jak i Protokołu Odbioru Końcowego 2;

  - Wynagrodzenie – wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 4 ust. 1 Umowy, należne za spełnienie wszystkich świadczeń Wykonawcy wynikających z Umowy, uwzględniające po stronie Wykonawcy zysk i wszystkie koszty; Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Ilekroć w Umowie jest mowa o:

  - dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni inne niż soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  - Załączniku do Umowy oznaczonym liczbą, należy rozumieć przez to także wszystkie załączniki opatrzone tą samą liczbą oraz literą.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY I ZOBOWIĄZANIA STRON

- Wykonawca oświadcza, że przeprowadził wizję lokalną miejsca realizacji Inwestycji i że dysponuje niezbędnymi do wykonania Umowy danymi oraz dokumentami, jak też że posiada: doświadczenie przy wykonywaniu projektów podobnych, odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne (w tym środki finansowe, materiały, narzędzia, oprogramowanie i wykwalifikowany, przeszkolony personel legitymujący się wymaganymi prawem i określonymi w Umowie uprawnieniami) oraz niezbędne zezwolenia.

- Wykonawca przyjmuje do wykonania Projekt i zobowiązuje się go zrealizować zgodnie z Umową oraz:

  - zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami technicznymi, normami projektowania i zasadami sztuki;

  - zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym Prawa Budowlanego oraz przepisów prawa miejscowego właściwego dla miejsca realizacji Inwestycji, w szczególności dotyczących zagospodarowania przestrzennego;

  - z uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych, geologicznych, hydrologicznych, technologicznych oraz technicznych miejsca realizacji Inwestycji i przedmiotu Inwestycji, jak też normami wewnątrzzakładowymi obowiązującymi w miejscu realizacji Inwestycji;

  - zakładając minimalizację oddziaływania Inwestycji na jej bezpośrednie otoczenie i środowisko naturalne;

  - w języku polskim;

  - zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, w szczególności w razie dokonania przez niego wyboru określonych rozwiązań projektowych;

  - skoordynowanego we wszystkich branżach odpowiadających rodzajowi Inwestycji i z punktu widzenia celu, któremu Inwestycja ma służyć;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę osobiście lub posługując się zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Powierzenie wykonania części oraz całości Umowy podmiotom innym niż pracownicy Wykonawcy (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej - osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcom) jest możliwe tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podmioty, którymi się posługuje przy wykonywaniu Umowy, choćby nie ponosił winy w wyborze albo powierzył wykonywanie czynności podmiotom, które w zakresie swojej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności. Odmowa wyrażenia zgody przez Zamawiającego nie wymaga uzasadnienia. Dalsze podwykonawstwo jest wykluczone.

- Wykonawca wykona Umowę przy wykorzystaniu własnych środków, w szczególności materiałów i narzędzi, w tym oprogramowania.

- Wykonawca na dzień zawarcia Umowy posiada zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę ubezpieczenia wynoszącą …………..…… zł (słownie: …………..) złotych, a kopia polisy zawarta jest w Załączniku nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ochronę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych niż wynikające ze zdania poprzedzającego do czasu dokonania odbioru Projektu bez zastrzeżeń, a jeżeli Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego – do czasu zakończenia jego pełnienia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w formie pisemnej - niezwłocznie w każdym przypadku zmiany albo na co najmniej 7 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia – polisa taka zostanie włączona do Umowy w miejsce dotychczasowej w Załączniku nr 3, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy.

- Jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, zobowiązany jest zawrzeć w swojej umowie ubezpieczenia klauzulę odpowiedzialności za podwykonawców, jak przedłożyć kopię takiej polisy w formie pisemnej na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby każda osoba wykonująca samodzielną funkcję w budownictwie, która uczestniczy w wykonywaniu Umowy z jego ramienia (w tym z ramienia podwykonawców), posiadała aktualne, obowiązkowe ubezpieczenia przez cały okres wykonywania przez nią Umowy.

- Wykonawca nie jest na podstawie Umowy umocowany do reprezentowania Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z Umową wystąpić o wydanie decyzji administracyjnej lub dokonać określonych uzgodnień, w związku z czym zachodzi potrzeba udzielenia mu lub osobie wskazanej przez niego pełnomocnictwa, Zamawiający udzieli takich pełnomocnictw niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, przy czym zakres takiego umocowania będzie swobodnie określany przez Zamawiającego, a ewentualna odmowa udzielenia pełnomocnictwa wskazanej osobie nie wymaga uzasadnienia. W razie udzielenia pełnomocnictwa, Wykonawca jest zobowiązany przedsięwziąć wszelkie możliwe środki leżące w interesie Zamawiającego, tak aby uzyskanie orzeczeń i innych rozstrzygnięć oraz aktów nastąpiło w jak najkrótszym terminie.

- Zamawiający jest zobowiązany współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, w tym w szczególności bez zbędnej zwłoki udzielać wszelkich informacji żądanych przez Wykonawcę dotyczących wykonywania Umowy i podejmować decyzje w zakresie rozwiązań projektowych, jak też umożliwić na każde żądanie Wykonawcy, bez zbędnej zwłoki, przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji Inwestycji w dni robocze, z uwzględnieniem godzin funkcjonowania tego miejsca. W przypadku prowadzenia wizji lokalnej miejsca realizacji Inwestycji, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie miejsca realizacji Inwestycji, w szczególności w zakresie bhp, odzieży ochronnej oraz zasad przemieszczania się i ruchu po terenie zakładu.

§ 3

TERMINY I ODBIORY

- Wykonawca przedstawi kompletny i wykonany zgodnie z Umową Projekt do odbioru przez Zamawiającego w postaci i w terminie wynikającym z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

- Zamawiający może jednostronnie wydłużyć terminy określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (w tym na wniosek Wykonawcy lub w porozumieniu z nim) w razie:

  - wystąpienia w trakcie realizacji Umowy zdarzeń lub stanów to uzasadniających (w szczególności wynikłych ze zmian założeń projektowych lub zakresu projektowania, dotyczących organizacji pracy w miejscu realizacji Inwestycji, w przypadku bezczynności organów administracji publicznej lub przewlekłości postępowań);

  - zarządzenia przez Zamawiającego przerwy w pracach nad Projektem, do czego jest uprawniony wedle uznania, co nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy, dokonanego w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności – w szczególności poprzez przesłanie zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

- Wykonawca powinien informować Zamawiającego, na jego żądanie, o przebiegu i zaawansowaniu w wykonywaniu Umowy oraz bez żądania niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o wystąpieniu wszelkich zdarzeń mogących mieć wpływ na prawidłowość i terminowość wykonania Umowy (w szczególności w przypadku reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych).

- Odbiór Projektu lub jego części odbywać będzie się według następujących zasad:

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Projekt lub jego część w postaci elektronicznej:

    - na adres mailowy przedstawiciela Zamawiającego wskazany w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy (w tym poprzez przesłanie linka do usług przechowywania danych w chmurze – przy czym koszty i ryzyko związane z korzystaniem z takich usług, o ile nie zostały wskazane przez Zamawiającego, ponoszone są przez Wykonawcę), albo

    - na informatycznym nośniku danych (płycie CD, DVD lub pamięci USB);

  - Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania Projektu lub jego części w postaci elektronicznej, zweryfikuje zgodność Projektu lub jego części z Umową oraz:

    - dokona odbioru części Projektu, sporządzając z tej czynności Protokół Odbioru bez zastrzeżeń albo nakaże sporządzenie Projektu w postaci papierowej (w przypadku przekazania całości Projektu bądź ostatniej części Projektu wg Harmonogramu 
Rzeczowo-Finansowego), albo

    - zgłosi do Projektu lub jego części zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przed ponownym przedstawieniem Projektu lub jego części do odbioru w postaci elektronicznej (zgłaszając zastrzeżenia Zamawiający zwróci nośnik, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 lit. b Umowy);

  - w przypadku, gdy odbierana jest całość Projektu albo ostatnia, wg Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, część Projektu: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, po pozytywnej weryfikacji Projektu lub jego ostatniej części w postaci elektronicznej, w terminie 3 dni Projekt w wersji papierowej, w liczbie egzemplarzy określonych w załącznikach do Umowy, a gdyby liczby takiej nie zastrzeżono – w trzech egzemplarzach;

  - Zamawiający, po otrzymaniu kompletnego Projektu w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania:

    - dokona odbioru Projektu bez zastrzeżeń, sporządzając Protokół Odbioru Końcowego, albo

    - zgłosi zastrzeżenia do Projektu, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przed ponownym przedstawieniem Projektu do odbioru w postaci papierowej.

- Wykonawca, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 4 Umowy, jest zobowiązany uwzględnić zastrzeżenia i ponownie przedstawić Projekt (lub jego część) w odpowiedniej wersji w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o zastrzeżeniach. Przy ponownym odbiorze Projektu (lub jego części), postanowienia § 3 ust. 4 Umowy stosuje się odpowiednio (do postaci w której powinien zostać przedstawiony do odbioru).

- Termin zastrzeżony w § 3 ust. 5 Umowy nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy za zwłokę, jeżeli przedstawił do odbioru Projekt lub jego część w stanie niekompletnym lub niezgodnym z Umową.

- W zakresie w jakim Projekt obejmuje decyzje administracyjne i inne dokumenty niepochodzące od Wykonawcy:

  - jeżeli zostały one wydane w postaci elektronicznej – ich odbiór odbywa się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 pkt 1 i 2 Umowy, stosowanymi odpowiednio;

  - jeżeli zostały one wydane w formie pisemnej – ich odbiór odbywa się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 pkt 3 i 4 Umowy, stosowanymi odpowiednio.

- Miejscem odbioru informatycznych nośników danych oraz Projektu (lub jego części) w wersji papierowej jest: ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

- Potwierdzeniem wykonania Projektu zgodnie z Umową jest tylko Protokół Odbioru i w żadnym wypadku potwierdzenie doręczenia Projektu w wersji papierowej nie może być za takie uznane, chyba że zwłoka Zamawiającego w odbiorze Projektu (tak na etapie weryfikacji wersji elektronicznej, jak i w wersji papierowej) przekroczy 14 dni, wówczas przyjmuje się, że Projekt został odebrany bez uwag, jednakże z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 Umowy.

- Weryfikacja Projektu (lub jego części) w wersji elektronicznej oraz dokonanie odbioru Projektu w wersji papierowej bez zastrzeżeń oraz ze wskazanymi zastrzeżeniami, nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy, jak też pozostają bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

- Podpisane Protokoły Odbioru mogą być przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie dokumentowej (e-mail).

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie wynosi łącznie ……………. (słownie: ………… 00/100) PLN netto i podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości aktualnej na dzień powstania obowiązku podatkowego, przy czym składają się na nie następujące kwoty:

  - wynagrodzenie netto za wykonanie i oddanie Projektu 1 wynosi …… (słownie: …….) PLN;

  - wynagrodzenie netto za wykonanie i oddanie Projektu 2 wynosi …… (słownie: ….) PLN.

- Wynagrodzenie płatne jest z dołu, w częściach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym – na podstawie faktur VAT wystawionych nie wcześniej niż w dniu podpisania przez Zamawiającego odpowiedniego Protokołu Odbioru.

przewidywane jest podzielenie prac w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym na Koncepcję (etap 1) oraz Projekt 1 (dokumentacja do budowy zbiorników) i Projekt 2 (dokumentacja do rozbudowy terminala) z podziałem na 2 etapy każdy, przy czym wynagrodzenie za każdy ostatni etap danego Projektu będzie wynosiło nie mniej niż 30% całkowitej wartości wynagrodzenia należnego za dany Projekt.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego w odbiorze Projektu (lub jego części), o której mowa w § 3 ust. 9 Umowy, Wykonawca może wystawić fakturę VAT opiewającą na odpowiednią część lub całość Wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie, jak i poszczególne jego części (o ile Umowa to przewiduje), są płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy………………………………...

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie zawiadomienia Zamawiającego dokonanego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.

- W tytule każdej faktury VAT obok opisu jej przedmiotu oraz kodu PKWiU, Wykonawca zobowiązuje się umieszczać następujące dane: „numer umowy/oznaczenie MPK/PL-OIL-DOW-2025-001523, PL-OIL-DOW-2025-001325 faktura Inwestycyjna ORLEN OIL”. Zamawiający może wskazać Wykonawcy konieczność umieszczenia dodatkowych informacji lub danych, które winny znaleźć się na fakturze VAT, w szczególności nr etapu objęty daną fakturą VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i udostępnienia Wykonawcy faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Szczegółowe zasady rozliczeń Stron, w tym wystawiania i doręczania faktur VAT, określa Załącznik nr 4 do Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada NIP wskazany w komparycji Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada NIP wskazany w komparycji Umowy.

- Zamawiający nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za zapłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego podmiotom lub osobom, którymi Wykonawca posłuży się w celu wykonania Umowy, w tym w szczególności za zapłatę wynagrodzenia należnego współpracownikom, podwykonawcom, twórcom poszczególnych utworów wchodzących w skład dokumentacji projektowej itd., które zostanie w całości pokryte przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.

§ 5

PRAWA AUTORSKIE I NADZÓR AUTORSKI.

- Wykonawca zapewnia, że Projekt nie będzie naruszał majątkowych i osobistych praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że najpóźniej w czasie dokonania odbioru Projektu przez Zamawiającego będzie dysponował prawami do Projektu w zakresie niezbędnym do pełnego zrealizowania postanowień Umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia, wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Projektu (lub jego części) wraz z wyłącznym zezwoleniem na wykonywanie autorskich praw zależnych do Projektu i przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono Projekt (egzemplarzy Projektu) – z chwilą odebrania Projektu (lub jego części) i podpisania Protokołu Odbioru przez Zamawiającego, a Zamawiający może te prawa dalej przenosić wedle uznania.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:

  - wykorzystanie Projektu do realizacji Inwestycji, w tym w szczególności do uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz do sporządzenia dokumentacji powykonawczej;

  - wykorzystanie do wykonania wizualizacji Projektu oraz wykorzystania takich wizualizacji na polach eksploatacji, o których mowa w niniejszym ustępie;

  - utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, w tym na nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie egzemplarzami Projektu – w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem i dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  - wprowadzanie Projektu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej, w tym do Internetu;

  - wykorzystanie w celach promocji i reklamy oraz w celach informacyjnych za pośrednictwem telewizji oraz Internetu;

  - sporządzanie opracowań (oraz korzystanie z nich), dokonywanie zmian, w tym tłumaczeń, Projektu (w tym jego formy, jak i treści) według uznania Zamawiającego oraz przez podmiot trzeci wybrany przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 10 i § 6 ust. 10 Umowy.

- W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Projektu o pola eksploatacji znane, jednakże nieuwzględnione w chwili zawarcia Umowy, jak i nieznane w chwili zawarcia Umowy, potrzebne do prawidłowej realizacji Inwestycji, Strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym zakresie, przy czym ORLEN OIL przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu, a Wykonawca zobowiązuje się nie oferować takich praw innym podmiotom. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku powstania przy wykonywaniu Umowy przedmiotów praw własności przemysłowej, w szczególności projektów wynalazczych.

- Wykonawca w ramach Wynagrodzenia upoważnia ORLEN OIL (wraz z prawem do udzielenia dalszych upoważnień) do wykonania w imieniu jego oraz autora Projektu ich autorskich praw osobistych, a w szczególności do:

  - decydowania o nienaruszalności treści i formy Projektu, a także powstałych opracowań oraz rzetelnego wykorzystania,

  - decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Projektu oraz powstałych opracowań,

  - decydowania o pierwszym udostępnieniu Projektu,

  - decydowania o oznaczeniu Projektu nazwiskiem lub pseudonimem autora albo do udostępnienia go anonimowo.

- Wykonawca w ramach Wynagrodzenia gwarantuje, że on oraz autor Projektu nie będą wykonywali swych autorskich praw osobistych, w tym prawa do przeprowadzania nadzoru autorskiego (o ile Umowa nie nakłada obowiązku jego przeprowadzania) oraz nie będą publikowali pod żadną postacią zdjęć jakie wykona w związku z wykonywaniem Umowy. Ponadto, ani Wykonawca, ani autorzy Projektu nie są uprawnieni do korzystania z Projektu w jakikolwiek sposób.

- Wykonawca po odbiorze Projektu jest zobowiązany świadczyć, w ramach Wynagrodzenia, nadzór autorski Projektu (w tym, jeżeli nie wykonywał Projektu osobiście lub wykonywał go posługując się innymi projektantami lub wspólnie z nimi – zapewnić, aby projektanci świadczyli nadzór autorski) w trakcie realizacji Inwestycji, aż do jej zakończenia poprzez końcowy odbiór przez Zamawiającego Inwestycji potwierdzony protokołem (a jeżeli dotyczy – do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji), jednakże nie dłużej niż 48 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego Projektu 1 lub 2 (terminy liczone osobno wobec Projektu 1 i Projektu 2). Nadzór autorski w trakcie realizacji Inwestycji sprawowany powinien być w każdej ze specjalizacji, którą obejmuje Projekt.

- Po upływie okresu wskazanego w § 5 ust. 7 Umowy, Wykonawca w dalszym ciągu zobowiązany będzie świadczyć nadzór autorski Projektu, na zlecenie Zamawiającego (czego może dokonać w formie dokumentowej i ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie i na określony okres), jednakże za dodatkowym wynagrodzeniem wynoszącym … (słownie: … 00/100) złotych netto za każdy miesiąc świadczenia nadzoru autorskiego. Faktura VAT z tego tytułu zostanie wystawiona w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczony był taki nadzór autorski i będzie płatna w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Wynagrodzenie z tytułu określonego w niniejszym ustępie nie może przekroczyć łącznie (w całym dodatkowym okresie pełnienia nadzoru autorskiego) kwoty …. zł (słownie: … złotych netto)."Nadzór autorski obejmuje:

  - zakres określony w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego;

  - kontrolowanie zgodności prowadzonych prac w ramach Inwestycji z Projektem;

  - wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów Projektu;

  - uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych;

  - nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, a w razie konieczności wprowadzenia zmian istotnych – ich naniesienie na Projekt;

  - na żądanie Zamawiającego: udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego oraz przy odbiorach robót, przy czym obecność projektanta na terenie Inwestycji będzie każdorazowo potwierdzona w dzienniku budowy albo w stosownej notatce ze spotkania; Zamawiający może zezwolić Wykonawcy na udział przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, jak też określić szczegółowe zasady takiej obecności.

- Zmiana jakiejkolwiek części Projektu dokonana bez zgody Wykonawcy zwalnia Wykonawcę z obowiązku świadczenia nadzoru autorskiego.

§ 6

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Projektu, które ujawnią się w okresie 2 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Wykonawca udziela także gwarancji jakości Projektu (jego zgodności z Umową i przydatności do zrealizowania Inwestycji) na okres 2 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Postanowienia Umowy określone w niniejszym paragrafie stanowią oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

- Wykonawca przystąpi do usuwania wad w ramach rękojmi lub gwarancji jakości w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma reklamacyjnego.

- Wykonawca usunie wszystkie wady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do ich usuwania lub od dnia upływu terminu na przystąpienie do usuwania wad określonego w § 6 ust. 3 Umowy – od wcześniejszego z tych zdarzeń.

- W wypadku, gdy w wykonaniu zobowiązań z gwarancji jakości, Wykonawca usunie wady, okres gwarancji jakości w stosunku do całości Projektu biegnie na nowo od daty usunięcia wad.

- W razie zwłoki Wykonawcy względem terminów określonych w § 6 ust. 3 lub 4 Umowy, Zamawiający, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego oraz uzyskiwania sądowego upoważnienia, może usunąć wady samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę kosztami z tego wynikłymi.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W razie ujawnienia się wad prawnych Projektu, w szczególności w razie naruszenia przez Wykonawcę § 5 ust. 1 Umowy lub wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami w związku z Projektem, Wykonawca, poza – w miarę możliwości - usunięciem wady, naprawi wyrządzoną tym szkodę oraz zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tego tytułu, a w razie wszczęcia jakichkolwiek postępowań przez takie osoby trzecie – zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności. Zamawiający bez zbędnej zwłoki poinformuje Wykonawcę o wszelkich roszczeniach osób trzecich

- W razie dokonania zmian w Projekcie przez Wykonawcę (w tym jego podwykonawców), okresy rękojmi i gwarancji określone w § 6 ust. 1 i 2 Umowy, biegną od początku w części objętej zmianą, od chwili odbioru zmienionego Projektu lub jego części.

- W razie dokonania zmian w Projekcie bez zgody Wykonawcy, rękojmia i gwarancja jakości wygasają w części dotkniętej zmianą.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią jednocześnie oświadczenie gwarancyjne, o którym mowa w art. 5772 KC, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania wydania odrębnego dokumentu gwarancyjnego, jednakże w takim dokumencie Wykonawca nie może dokonywać żadnych uzupełnień ponad to, co wynika z Umowy.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE

- ORLEN OIL może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

  - w przypadkach i wysokościach określonych w załącznikach do Umowy oraz w „Taryfikatorze kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego” przekazanym Wykonawcy zgodnie z § 11 Umowy;

  - za zwłokę  w usunięciu wad i usterek powstałych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki

  - za zwłokę w przekazaniu polisy OC bądź dowodu opłacenia składki, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki

  - za zwłokę Wykonawcy względem terminów realizacji Umowy wg Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego - w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;

  - w razie naruszenia zobowiązań dot. pełnienia nadzoru autorskiego:

    - w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań określonych w § 5 ust. 9 pkt 1 – 5 Umowy,

    - w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za każdy przypadek naruszenia zobowiązań określonych w § 5 ust. 9 pkt 6 Umowy;

  - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Umowie, o ile nie została zastrzeżona na ten wypadek kara umowna w innej wysokości, w wysokości 10% Wynagrodzenia netto za każdy przypadek naruszenia;

  - w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wykonania Umowy siłami własnymi lub obowiązku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawców w wysokości 5% Wynagrodzenia netto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

- W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od Umowy z przyczyn dotyczących drugiej Strony, Strona odstępująca może żądać zapłaty przez drugą Stronę kary umownej w wysokości 10% Wynagrodzenia netto. Zamawiający może żądać zapłaty takiej kary również, jeżeli Wykonawca odstąpił od Umowy z przyczyn niedotyczących Zamawiającego.

- Każda ze Stron może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych w zakresie w jakim poniesiona szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kary umowne podlegają kumulacji. Łączna wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 – 5 Umowy, nie przekroczy 20% Wynagrodzenia netto.

- Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty lub noty księgowej Stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej.

- Wykonawca nie może potrącić wierzytelności o zapłatę kar umownych z wierzytelnościami jakie Zamawiający posiada względem niego bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający może potrącać wierzytelności o zapłatę kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, Zamawiający może od Umowy odstąpić jeżeli:

  - Wykonawca utracił zdolność do wykonywania Umowy, w szczególności w razie utraty wymaganych prawem uprawnień;

  - wydana została ostateczna decyzji administracyjna odmawiająca zatwierdzenia Projektu lub zgłoszony został sprzeciw wobec zgłoszenia robót objętych Projektem;

  - Projekt lub jego część jest dotknięta wadą, która uniemożliwia rozpoczęcie, kontynuowanie lub zakończenie realizacji Inwestycji:

    - a usunięcie tej wady nie jest możliwe, bądź

    - Wykonawca popadł w zwłokę w przystąpieniu do usunięcia lub w usunięciu tego rodzaju wad, a zwłoka ta przekracza (łącznie ww.) 14 dni;

  - Wykonawca naruszył postanowienia § 2 ust. 3 Umowy;

  - Wykonawca naruszył postanowienia Załącznika nr 5 do Umowy;

  - Wykonawca naruszył inne postanowienia Umowy, przy czym w przypadku zobowiązań terminowych Wykonawcy – w razie zwłoki Wykonawcy wynoszącej co najmniej 14 dni – po wyznaczeniu Wykonawcy terminu dodatkowego na doprowadzenie do stanu zgodnego z Umową (w tym poprzez usunięcie skutków naruszenia, naprawienie szkody lub zaprzestanie naruszeń).

- Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, Wykonawca może od Umowy odstąpić jeżeli:

  - Zamawiający pozostaje w zwłoce w zapłacie Wynagrodzenia lub jego części, wynoszącej co najmniej 30 dni – po wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego terminu na zapłatę;

  - Zamawiający naruszył pozostałe postanowienia Umowy, przy czym w przypadku zobowiązań terminowych Zamawiającego – w razie zwłoki Zamawiającego wynoszącej co najmniej 30 dni – po wyznaczeniu Zamawiającemu terminu dodatkowego na doprowadzenie do stanu zgodnego z Umową (w tym poprzez usunięcie skutków naruszenia, naprawienie szkody lub zaprzestanie naruszeń);

- Terminy dodatkowe określone w § 8 ust. 1 i 2 Umowy powinny wynosić co najmniej 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

- Umowne prawo odstąpienia zastrzeżone w niniejszym paragrafie Umowy Strona może wykonać w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia lub stanu warunkującego to prawo.

- Zamawiający, wykonując zarówno ustawowe, jak i umowne prawo do odstąpienia od Umowy, może określić, czy odstępuje od całości Umowy (ze skutkiem wstecz) czy też od jej części (ze skutkiem na przyszłość) – w zależności od jego oceny co do przydatności dotychczas wykonanej części Projektu do realizacji Inwestycji. Odstąpienie Wykonawcy od Umowy zawsze dokonywane jest na przyszłość, w stosunku do niezrealizowanej części Umowy.

§ 9

SIŁA WYŻSZA

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz jakiekolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej.

- Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej oraz jego wpływ na wykonanie Umowy i powstanie szkody musi być wykazane przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą i potwierdzone przez drugą Stronę.

- Za Siłę Wyższą uważa się następujące zdarzenia zewnętrzne, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i na które żadna Strona nie będzie miała wpływu i którego dotknięta nim Strona, działając z należytą starannością, nie mogła przewidzieć i któremu nie mogła przeciwdziałać: działania wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski żywiołowe, decyzje organów władzy państwowej lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych. Gdyby ten okres wynosił więcej niż 3 (słownie: trzy) miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki współpracy. Strony potwierdzają, że za Siłę Wyższą nie uznaje się strajków pracowników Stron.

- Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, zobowiązana będzie do:

  - niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie, nie później niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od zaistnienia takiego zdarzenia;

  - przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów w ciągu 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od zaistnienia takiego zdarzenia;

  - pod rygorem utraty prawa do powoływania się na Siłę Wyższą.

- Gdy działanie Siły Wyższej ustanie druga Strona powinna zostać powiadomiona o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od ustania skutków działania Siły Wyższej. Do skutków braku zawiadomienia o ustaniu Siły Wyższej stosuje się odpowiednio rygor związany z brakiem zawiadomienia o jej wystąpieniu. Niedopełnienie powyższego wymogu spowoduje utratę prawa do powoływania się na wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej.

- W przypadku uzasadnionego powołania się na Siłę Wyższą oraz braku możliwości dalszego wykonywania Umowy spowodowanego wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej Strony podejmą renegocjację Umowy, w szczególności w zakresie jej rozliczenia.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE I DANE KONTAKTOWE STRON

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, umocowanych do dokonywania wszelkich bieżących ustaleń przy wykonywaniu Umowy, w tym odbiorów, zawiadomień, jednakże z wyłączeniem dokonywania jakichkolwiek zmian Umowy wymagających zawarcia aneksu i składania oraz odbierania wszelkich oświadczeń woli mających wpływ na trwałość Umowy:

  - dla Zamawiającego:

    - imię i nazwisko:,

  - dla Wykonawcy:

    - imię i nazwisko:,

- Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania w formie dokumentowej (e-mail) o zmianie danych swoich przedstawicieli wskazanych w Umowie, jak również wszelkich innych danych jej dotyczących, pod rygorem uznania doręczeń dokonywanych wg ostatnich znanych danych za skuteczne.

- Doręczenia są uznawane za skuteczne z chwilą odbioru przesyłki przez adresata, a jeżeli przesyłka nie została podjęta – z pierwszym dniem roboczym następującym po dniu podjęcia pierwszej próby doręczenia przez operatora pocztowego, kuriera lub posłańca – przy czym zastrzeżenie to nie dotyczy doręczeń faktur i rachunków.

§ 11

KLAUZULE I REGULACJE ORLEN OIL

Wykonawca oświadcza, że projekt Umowy, w tym Załączników do niej, jak też następujące dokumenty:

  - Standardy techniczne określone w § 2 pkt 8 Umowy;

  - Regulacje porządkowe oraz dotyczące miejsca realizacji Inwestycji:

    - Standard BHP dla Wykonawców/Podwykonawców,

    - Standard Środowiskowy dla Wykonawców i Podwykonawców,

    - Taryfikator kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego,

    - Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy,

    - Karta szkolenia Wykonawcy/Podwykonawcy,

    - Zawiadomienie o zdarzeniu wypadkowym przy pracy Wykonawcy/Podwykonawcy,

zostały mu przed zawarciem Umowy doręczone bądź udostępnione w postaci elektronicznej (w szczególności za pośrednictwem platformy Connect) w taki sposób, że może on dokumenty te przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności oraz że zapoznał się z ich treścią, zobowiązuje się do ich przestrzegania, pod rygorem skutków i odpowiedzialności w nich oraz w Umowie określonej. Powyższe dokumenty stają się integralną częścią Umowy z chwilą jej zawarcia.

§ 12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb z niej wynikających.

- Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ustępie powyżej w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, wypełnią obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony, w tym poinformują o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w klauzulach informacyjnych Stron oraz poinformują o źródle pozyskania danych osobowych.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

- Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych:

  - stosowana przez Zamawiającego – zawarta jest w Załączniku nr 5 do Umowy;

  - stosowana przez Wykonawcę – zawarta jest w Załączniku nr 6 do Umowy.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie zostało otwarte jego postępowanie restrukturyzacyjne, oraz że nie istnieją podstawy do złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub likwidacji lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

- Przelew wierzytelności wynikających z Umowy oraz z nią związanych przez Wykonawcę wymaga uzyskania uprzedniej zgody ORLEN OIL wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zastrzeżenie, o którym mowa w niniejszym ustępie nie dotyczy wierzytelności, której zapłata nie nastąpiła w terminie.

- Wszelkie ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszej Umowie nie dotyczą przypadków szkody jaką Strona może wyrządzić umyślnie.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się, stanie się lub zostanie uznane za nieważne lub niezastrzeżone na mocy prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji innego uprawnionego do tego organu władzy publicznej, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu zastąpienia postanowień nieważnych innymi postanowieniami, które będą realizować możliwie zbliżony cel gospodarczy i zamiar stron z chwili zawarcia Umowy.

- Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami dotyczącego realizacji Projektu i zastępuje wszelkie inne umowy i porozumienia, tak pisemne jak i ustne odnoszące się do Projektu. Żadna ze Stron nie zawarła Umowy w oparciu o jakiekolwiek zapewnienie lub zobowiązanie, które nie zostało w niej określone.

- Każda ze Stron może podpisać Umowę, według swojego wyboru, zarówno poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na papierowym egzemplarzu Umowy, jak również poprzez naniesienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na pliku cyfrowym Umowy zapisanym do formatu „.pdf”, niezależnie od formy podpisu drugiej Strony.

W przypadku, gdy Strony zawierają Umowę w formie elektronicznej, Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia ostatniego skutecznego podpisu w formie elektronicznej (tj. bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu). W przypadku, gdy Umowa zostanie podpisana w formie elektronicznej przez którąkolwiek ze Stron, podpisany w ten sposób plik Umowy zostanie dostarczony Stronie na adres e-mail wskazany 
w § 10 Umowy.

Gdy Strony zawierają Umowę w formie pisemnej, jest ona sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i zostaje zawarta wraz z jednoczesnym podpisaniem Umowy przez Strony w ich obecności bądź otrzymaniem podpisanego obustronnie egzemplarza Umowy przez Stronę, która podpisywała Umowę jako pierwsza (przy czym Strona podpisująca Umowę jako pierwsza, sporządza Umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i opatruje każdy z nich własnoręcznym podpisem, przesyłając obydwa egzemplarze drugiej Stronie).

- Jeżeli Umowa lub przepis prawa nie przewiduje wprost określonej formy do złożenia oświadczenia woli lub wiedzy, obowiązuje forma dokumentowa, jednakże z tym zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany Umowy, jak też oświadczenia mające wpływ na jej obowiązywanie, wymagają zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa wprost stanowi inaczej. Postanowienia § 13 ust. 6 stosuje się.

- Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami na gruncie Umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego lub dla m. Krakowa (dz. Śródmieście).

- W sprawach w Umowie nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Strony oświadczają, iż wszystkie podane przez nie dane rejestrowe i identyfikacyjne są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

- W przypadku rozbieżności lub sprzeczności treści załącznika z Umową, treść Umowy jest decydująca. Wszystkie załączniki wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy:

  - Załącznik nr 1 – Specyfikacja Projektu:

    - Załącznik nr 1a – Opis przedmiotu Umowy,

    - Załącznik nr 1b – Wymagania Projektu,

    - Załącznik nr 1c – Oferta Wykonawcy;

  - Załącznik nr 2 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;

  - Załącznik nr 3 – Kopia aktualnej polisy OC Wykonawcy;

  - Załącznik nr 4 – Ustalenia dotyczące rozliczeń:

    - Załącznik nr 4a – Zasady wystawiania i doręczania faktur VAT w postaci papierowej, zasady płatności oraz odpowiedzialności za poprawność rozliczeń podatkowych,

  - Załącznik nr 5 – Klauzule ORLEN OIL:

    - Załącznik nr 5a – Klauzula komunikacji zewnętrznej oraz ochrony oznaczeń,

    - Załącznik nr 5b – Klauzula ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,

    - Załącznik nr 5c – Klauzula informacyjna,

    - Załącznik nr 5d - Klauzula MAR,

    - Załącznik nr 5e - Klauzula antykorupcyjna,

    - Załącznik nr 5f – Klauzula sankcyjna.

  - Załącznik  nr 6 – Klauzula informacyjna Wykonawcy.

| Zamawiający |  | Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Projektu

PL-OIL-DOW-2025-001523 
PL-OIL-DOW-2025-001325

Kraków, 21.05.2026 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Informacja o Zamawiającym

ORLEN OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

Tel.: 12 665 55 00

NIP: NIP: 675-11-90-702

Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.connect.orlen.pl

Adres platformy internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem oraz pod którym będą składane oferty: www.connect.orlen.pl

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej obejmującej budowę 4 nowych zbiorników 2000m3 każdy na obleje bazowe grupy II oraz rozbudowę terminala do załadunku produktów w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini.

Szczegółowy zakres został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

- Miejsce realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL Sp. z o.o. 
w Trzebini.

Załącznik nr 1a – Opis przedmiotu Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PL-OIL-DOW-2025-001523

PL-OIL-DOW-2025-001325

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej obejmującej budowę 4 nowych zbiorników 2000m3 każdy na oleje bazowe grupy II oraz rozbudowę terminala do załadunku produktów w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca na terenie Zakładu wyłącznie w godzinach 6:00 – 18:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

- Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie.

- Zakres oferty obejmuje opracowanie koncepcji oraz oddzielnych dokumentacji projektowych

  - BUDOWĘ 4 ZBIORNIKÓW NA OLEJE BAZOWE (szczegółowy zakres określony w załączniku A do OPZ)

  - ROZBUDOWĘ TERMINALA DO ZAŁADUNKU PRODUKTÓW (szczegółowy zakres określony w załączniku B do OPZ)

obejmujących w szczególności:

  - Decyzja Środowiskowa (jeżeli wymagane)

  - Decyzja o Warunkach Zabudowy;

  - Uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Budowę;

  - Opracowanie koncepcji projektowej, zgodnie z załącznikiem „Wymagania dotyczące zawartości koncepcji”

  - Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektów wykonawczych), zgodnie z załącznikiem „Wymagania ogólne dla PB i PW” na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji oraz poprzedzonej inwentaryzacją stanu obecnego oraz inwentaryzacją geodezyjną

  - Określenie kosztów realizacji zadania, wykonanie przedmiarów i kosztorysów na każdej branży oddzielnie;

  - Opracowanie ramowego harmonogramu realizacji inwestycji (uwzgledniającego podział na etapy);

  - Opracowanie STWiORB (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych);

  - Uzyskanie uzgodnień branżowych;

  - Uzyskanie decyzji administracyjnych (wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń urzędowych oraz administracyjnych, które będą konieczne);

  - Nadzór autorski. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

      - Pełnienie nadzoru autorskiego przez 48 miesięcy od terminu odbioru końcowego dokumentacji.

      - Dla pełnienia nadzoru autorskiego powyżej 48 miesiąca od terminu odbioru końcowego dokumentacji, należy przedstawić zryczałtowaną wartość miesięczną.

      - Nadzór autorski powyżej 48 miesiąca będzie uruchamiany (w razie konieczności) na wyraźne zlecenie Zamawiającego.

  - Wykonanie analizy ryzyka.

  - Algorytmizacja systemu w oparciu o analizę ryzyka.

  - Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający realizację inwestycji w etapach. Dla każdego z zamierzeń budowlanych przewiduje się uzyskanie odrębnego pozwolenia na budowę (PnB), tj. dla budowy 4 zbiorników oraz dla rozbudowy terminala. Przyjęte rozwiązania projektowe i formalnoprawne muszą umożliwiać wyodrębnienie etapów realizacyjnych w ramach każdego zamierzenia budowlanego oraz ich sukcesywne przekazywanie do użytkowania. Dokumentacja powinna przewidywać możliwość uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla poszczególnych etapów realizacyjnych przed zakończeniem realizacji całej inwestycji, o ile będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawami i rozporządzeniami), w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej 
i produktów naftowych i ich usytuowanie.

- Pozostałe:

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Przedmiot zamówienia ma zostać opracowany i zatwierdzony (podpisany) przez osoby wskazane w ofercie - posiadające stosowne uprawnienia w branżach niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (jeżeli były wymagane);

Zamawiający oczekuje, że prace wykonane w ramach realizacji zakresu, tj. przygotowania koncepcji oraz projektów budowlanego i wykonawczych wraz z pozyskaniem niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych, wykonane będą w sposób kompleksowy dla celu jakiemu maja służyć (realizacja rzeczowa zadania i eksploatacja nowej infrastruktury). Zakres prac obejmuje wszelkie niezbędne czynności i/lub elementy oczywiste i niezbędne do realizacji zadania, nawet jeżeli nie były wyraźnie wymienione.

- Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą w zakresie wymagań BHP, ochrony p. pożarowej oraz specjalistą ds. ochrony środowiska (koncepcja musi być podpisana i opieczętowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w danym zakresie).

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany:

- z należytą starannością;

- uwzględniając zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji przy uzyskaniu jak najlepszych standardów jakościowych, stosując rozwiązania projektowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających racjonalne gospodarowanie zasobami według następujących kategorii: dobór materiałów, rozwiązania funkcjonalne, zagospodarowania terenu;

- w oparciu o wykonane we własnym zakresie i na własny koszt prace przygotowawcze 
i pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem dokumentacji, m.in.: wizje terenowe, dokumentacje fotograficzne, analizy środowiskowe, pomiary geodezyjne, badania gruntu, dokumentacje geologiczno-inżynierskie (w razie konieczności), pomiarowe, inwentaryzacje infrastruktury i architektoniczno-budowlane, analizy i ekspertyzy techniczne, mapy i inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opracowania specjalistyczne.

- Przy projektowaniu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za które uznaje się wyroby posiadające (zgodnie z odpowiednimi Dziennikami Ustaw):

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

- Projekt o powinien zakładać usunięcie wszystkich potencjalnych kolizji.

- Zakład Produkcyjny ORLEN OIL jest obiektem czynnym, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.

- Zamawiający

- zastrzega prawo zmian na każdym etapie projektu i nie wyklucza wprowadzania istotnych zmian na etapie przygotowania koncepcji,

- na etapie koncepcji uszczegółowi założenia konieczne do przygotowania szczegółowej koncepcji umożliwiającej realizację PB i PW.

- deklaruje pełną współprace podczas realizacji koncepcji i realizacji PB i PW

Załącznik A do OPZ

4 ZBIORNIKI NA OLEJE BAZOWE

Lokalizacja: w obrębie działek 120305_4.0014.1987/50 oraz 120305_4.0014.1987/99

    - Specyfikacja projektowanego zakresu:

- Wytyczne do koncepcji projektowej – założenia ramowe, do weryfikacji w trakcie rozpoczęcia prac

  - Zbiorniki na oleje bazowe:

  - 4 zbiorniki o konstrukcji stalowej na oleje bazowe grupy II o pojemności 2000m3 każdy, zbiorniki lokowane w wspólnej tacy (jeśli to możliwe) lub zbiorniki dwupłaszczowe;

  - zbiorniki izolowane, pokryte aluminiową blacha typu trapez;

  - zbiorniki przeznaczone do magazynowania produktów akcyzowych spełniające odpowiednie przepisy, w tym Głównego Urzędu Miar w celu litrażowania i prowadzenia ciągłej inwentaryzacji;

  - zbiorniki wyposażone w system grzewczy umożliwiający podtrzymanie zadanej temperatury, w tym weryfikacja wymagań UDT;

  - zbiorniki wyposażone między innymi w podwójne dno i system monitorujący jego stan;

  - zbiorniki wyposażone w podwójny układ pompowy:

      - układ 1 na potrzeby produkcji, w tym rurociąg tłoczący do aparatury produkcyjnej oraz rurociąg cyrkulacyjny;

      - układ 2 na potrzeby konfekcji, w tym rurociąg tłoczący w stronę konfekcji, terminala nr 1 oraz nr 2.

  - Zbiorniki muszą zostać wyposażone m.in. w pomiary:

      - słupa cieczy;

      - temperatury;

      - czujniki przelewowe oraz stanu górnego.

  - konstrukcja pomostów roboczych musi umożliwiać poruszanie się między dachami zbiorników;

  - taca betonowa musi zapewniać brak migracji substancji do środowiska w przypadku rozszczelnienia zbiornika (należy zapewnić możliwość wjazdu do środka tacy sprzętem serwisowym - rampa) – jeśli dotyczy;

  - oświetlenie obszaru tacy i zbiorników wraz z oświetleniem awaryjnym;

  - włączenie tacy zbiorników do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ORLEN Południe, z zapewnieniem możliwość zrzutu z tac poprzez celowe działanie;

  - instalacja odgromowa.

  - Estakady rurociągów:

  - wykonanie inwentaryzacji istniejących estakad celem określenia możliwości wykorzystania ich przy realizacji zadania;

  - rozbudowa estakad w niezbędnym zakresie;

  - przebudowa/ remont istniejących estakad w kierunku wykorzystania ich przy realizacji niniejszej inwestycji (jeśli konieczne);

  - wielkość rezerwy – do uzgodnienia.

  - Rurociągi rozładunkowe, izolowane:

  - dwa rurociągi rozładunkowe biegnące od kolektora rozładunkowego mieszczącego się w budynku rozładunku cystern kolejowych lokowanego na działce 120305_4.0014.1987/15 do nowych zbiorników, gdzie każdym z dwóch rurociągów będzie realizowany rozładunek do dwóch zbiorników;

  - rozbudowa istniejących rurociągów rozładunkowych zbiorników Z27, Z28 oraz Z29 do kolektora lokowanego przy nowych zbiornikach w celu umożliwienia wykorzystania tych tras rozładunkowych.

  - Rurociągi produkcyjne, izolowane dla każdego z nowych zbiorników:

  - trasa produkcyjna nr 1 – do terminalu autocystern nr 1 oraz nr 2;

  - trasa produkcyjna nr 2 – do kolektora konfekcji;

  - trasa produkcyjna nr 3 – do kolektora blendera oraz wskazanej aparatury produkcyjnej, w tym blendera liniowego, blenderów wagowych i stacji DDU.

  - System sterowania – zaproponowane rozwiązania muszą być zaakceptowane (etap po stronie Projektanta) przez dostawcę/producenta oprogramowania:

  - Integracja branży AKPiA zbiorników oraz wszelkich niezbędnych elementów do istniejącego na terenie Zakładu systemu DCS A800x;

  - Wykonanie inwentaryzacji możliwości rozbudowy systemów sterowania i zasilania na potrzeby zadania, w tym DCS, rozdzielnie, integracja z istniejącą infrastrukturą

  - wykonanie nowych lub rozbudowa kontenerów MCC i PiA;

  - rozbudowa systemu/licencji (jeśli konieczna);

  - rozbudowa DCS o nowe mimiki;

  - rozbudowa/przemodelowanie nawigacji między mimikami DCS;

  - rozbudowa sterowni o rozszerzoną stacje operatorską;

  - rurociągi wyposażone w zawory automatyczne sterowane z poziomu DCS;

  - rurociągi z możliwością resztowania za pomocą sprężonego powietrza;

  - wytyczne w zakresie zmian DCS i Lubcell.

UWAGA! W zakres zadania będzie wchodziła część nowoprojektowana jak i wykorzystanie istniejących elementów infrastruktury, np. estakad.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektową zgodnie z dokumentem „Wytyczne ogólne dla wykonania Projektu Budowlanego i Projektów Wykonawczych” – Załącznik nr 2 do OPZ

Opis Techniczny: Szczegółowy opis rozwiązań dla wszystkich branż, w tym uzasadnienie doboru urządzeń m.in. pomp, falowników i armatury, średnic rurociągów, z uwzględnieniem istniejących rozwiązań na istniejącej części instalacji.

- Część Rysunkowa:

  - PZT (Plan Zagospodarowania Terenu): Lokalizacja zbiorników, estakad i tras rurociągów.

  - Schematy technologiczne, w tym aktualizacja dostarczonych schematów technologicznych blendingu oraz konfekcji

  - Przekroje i rzuty, modele 3D

- Zestawienie Kosztów: opracowanie przedmiarów i pełnych kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże oraz poszczególne etapy 1, 2 i 3 (roboty budowlane, technologia, automatyka).

- W dokumentacji projektowej powinna znajdować się część informacyjna projektu obejmująca m.in.:

    - dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

    - wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

    - inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

    - kopię mapy do celów projektowych i mapy zasadniczej,

    - inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek

- Uzyskanie decyzji/opinii administracyjnych

- uzyskanie Warunków Zabudowy oraz warunków na wszelkie media wraz z wykonaniem przyłączy, Mapy do Celów Projektowych oraz innych niezbędnych opracowań, ekspertyz i opinii (ewentualnych Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych, wszelkich dodatkowych opracowań geologicznych itd.).

- Uzyskanie wszelkich uzgodnień (w tym PPOŻ, BHP/Sanepid, Dostawcy Mediów) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy po stronie wykonawcy

- Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę

- Opracowanie harmonogramu i zakresu rzeczowo – finansowego.

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych, w tym decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, jeżeli będzie konieczna.

Załącznik B do OPZ

ROZBUDOWA TERMINALA DO ZAŁADUNKU PRODUKTÓW

Lokalizacja: wskazanie najdogodniejszej lokalizacji, zatwierdzonej przez Zamawiającego. Preferowane przez Zamawiającego miejsce - w pobliżu obecnego stanowiska pełnienia autocystern.

    - Specyfikacja zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy infrastruktury ekspedycyjnej, obejmującej modernizację obecnego oraz budowę nowego terminala załadunkowego, który będzie obsługiwał zarówno standardowe autocysterny, jak i kontenery z wkładami typu Flexitank.

Celem inwestycji jest zwiększenie możliwości pełnienia autocystern oraz zapewnienie pełnienia kontenerów FLEXI TANK.

Opracowanie ma na celu m.in. określenie rozwiązań technicznych, trasowania rurociągów, doboru urządzeń, oszacowanie kosztów inwestycji wraz z dostosowaniem obecnej infrastruktury do rozporządzenia o Bazach Paliw. Koncepcja posłuży jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnych i zlecenia prac wykonawczych.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowego terminala wraz z modernizacją starego terminala. Dokumentacja musi zakładać pełną automatyzację procesu nalewu autocystern w systemie samoobsługowym, w opracowaniu o urządzenia i oprogramowanie firm Merid.

Założenia ramowe – do weryfikacji po rozpoczęciu prac projektowych

Branża Technologiczna – Układ Zbiornikowy i Pompowy

A. Budowa nowych linii przesyłowych (Dedykowane rurociągi)

Dla zbiorników: Z1, Z2, Z3, Z4, Z27, Z28, Z29, Z30, Z35, Z36, Z37, Z38, ZP13, ZP14, ZP15, ZP16 oraz projektowanych ZP17-ZP20, Wykonawca zaprojektuje:

- Niezależne rurociągi: Budowę osobnych, niezależnych rurociągów przesyłowych dla każdego ze wskazanych zbiorników z wpięciem do zbiornika, łączących je z nowym terminalem załadunkowym lub zaproponuje rozwiązanie alternatywne.

- Sprężone powietrze: Wykonanie instalacji sprężonego powietrza do kolektorów na nowy terminal, możliwość przedmuchu rurociągów od i do zbiornika miejsce wpięcia do ustalenia

- Zespoły pompowe z falownikami: Dobór i projekt montażu indywidualnych pomp dla każdego rurociągu. Każda pompa musi być wyposażona w falownik sterowany z systemu DCS, dobrane tak aby napełnić autocysternę 24 tony produktu nie dłużej niż 30 minut-max wydajności (zakres lepkości w załączniku)

- Armatura i zabezpieczenia: Projekt kompletnego uzbrojenia, w tym: zawory odcinające z napędem pneumatycznym, zawory ręczne, zawory zwrotne oraz zawory bezpieczeństwa.

- Weryfikacja kominów oddechowych: Obliczenie przepustowości istniejących zaworów oddechowych (napowietrzająco-odpowietrzających) na ww. zbiornikach względem wydajności nowych pomp. W razie konieczności – projekt wymiany króćców i zaworów oddechowych, aby zabezpieczyć zbiorniki przed implozją (podciśnieniem).

B. Przeniesienie (Relokacja) istniejących linii przesyłowych

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania przeniesienia wszystkich pozostałych rurociągów produktowych, które obecnie zasilają stary terminal, na nowy terminal. Zakres obejmuje:

- Inwentaryzację czynnych rurociągów na starym terminalu.

- Zaprojektowanie przepięcia tych rurociągów na nową estakadę prowadzącą do nowego terminala, nie wpływając na funkcjonalność powyższych rurociągów na starym terminalu ani nie obniżając ich dotychczasowych wydajności.

- Zaprojektowanie możliwości czyszczenia powyższych rurociągów od nowego terminala do kolektorów na starym terminalu

- Dostosowanie starego terminala nalewczego do zadaniowej pracy w trybie automatycznej, z wykorzystaniem przepływomierza masowego oraz wpięcie do DCS

Branża Technologiczna – Terminal i Stanowisko Flexitank

Nowy terminal musi być obiektem uniwersalnym. Wymagania szczegółowe:

- Obsługa Flexitanków: Zaprojektowanie bezpieczny dostęp operatora do wnętrza kontenera (odpowiednia wysokość, zasięg pomostów, asekuracja przed upadkiem).

- Ramiona nalewcze: Dobór ramion umożliwiających obsługę cystern (dolny nalew) oraz łatwe podłączenie węży do flexitanków. System Dozowania i Automatyki

- Pompa: Dobór pompy lub pomp na nowym terminalu oraz podłączeń do kolektora

- Zawory: Montaż i dostawa zasuw i zaworów na trasie zbiorniki / waga samochodowa, eliminacja skoków ciśnień na instalacji

- Filtracja: Filtry z czujnikiem różnicy ciśnień

- Parametry wagi: Nośność 60 Mg, legalizacja

- Integracja: Wynik ważenia musi być automatycznie porównywany z danymi z przepływomierza w systemie DCS. Integracja przesyłanych danych stworzona o obecny system wagowy.

- Zadaszenie: Wiata stalowa z oświetleniem LED i kamerami ANPR wpięte do istniejącego systemu

- Standardy wykonania

  - możliwość czyszczenia/piggowania

  - pełne uszczelnienie procesu

Branża Budowlana – Infrastruktura i Estakada

- Estakada nad drogą: Opracowanie koncepcji nowej estakady (lub rozbudowy istniejącej) Zapewnić funkcjonalność drogi przy terminalu zgodne z przepisami.  Szerokość mostka musi uwzględniać 30% zapasu miejsca na przyszłe instalacje

- Stanowisko terminala: Koncepcja posadowienia wiaty stalowej wraz z pomieszczeniem operatorskim, socjalnym oraz sanitariami, tacy szczelnej pod autocysternę.

- Odwodnienie: Koncepcja odprowadzenia wód opadowych i ścieków do kanalizacji przemysłowej

Branża Elektryczna, Automatyka (AKPiA) i IT

- Zasilanie i Sterowanie

- Koncepcja zasilania nowych pomp i falowników (określenie zapotrzebowania na moc, lokalizacja rozdzielni).

- Systemy bezpieczeństwa: Uziemienie cystern, czujniki przepełnienia, wyłączniki awaryjne.

- Algorytmy sterowania (Flexitank vs Cysterna)

Wdrożenie dedykowanych trybów pracy dla pomp sterowanych falownikami:

- Tryb "Cysterna": zapewnienie maksymalnej wydajności pełnienia

- Tryb "Flexitank": zgodnie z wymaganiami dla pełnionych opakowań w celu zapewnienia bezpiecznego załadunku

- Infrastruktura IT/Teletechniczna

- Doprowadzenie łącza światłowodowego do nowego terminala.

- Budowa sieci Wi-Fi (przemysłowe Access Pointy) zapewniającej pokrycie całego terminala Standardy IT i Elektroenergetyczne

- Sieć: Urządzenia aktywne wyłącznie marki Cisco (zgodnie ze standardem ORLEN OIL)

- Zasilanie: Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego UPS podtrzymujący systemy sterowania (PLC, DCS, sondy) przez min. 30 minut.

- Sygnalizacja: Semafory LED (czerwony/zielony) sterowane przez system wagowy i procesowy.

Wykonawca, na etapie opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowej (dotyczy całego zakresu zadania), zobowiązany jest do uwzględnienia aspektów cyberbezpieczeństwa automatyki przemysłowej, właściwych dla modernizacji lub budowy środowiska ICS/OT.

Przyjęte rozwiązania powinny uwzględniać wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego, zasadę minimalizacji ryzyka oraz potrzebę zapewnienia bezpiecznej integracji projektowanych systemów sterowania, automatyki, infrastruktury IT/OT oraz urządzeń komunikujących się w środowisku przemysłowym.

Projektant zobowiązuje się do bieżącego współdziałania z Zamawiającym w celu uzgodnienia zakresu oraz sposobu zastosowania środków cyberbezpieczeństwa przewidzianych dla docelowego rozwiązania. W szczególności dotyczy to rozwiązań w zakresie segmentacji i separacji sieci, kontroli dostępu, komunikacji pomiędzy systemami, zdalnego dostępu, monitorowania zdarzeń, zarządzania kontami uprzywilejowanymi, kopii zapasowych oraz zasad utrzymania i serwisowania systemów ICS/OT.

W toku prac projektowych ORLEN OIL przekaże Wykonawcy obowiązujące wytyczne oraz udostępni właściwe dokumenty bezpieczeństwa teleinformatycznego, niezbędne do prawidłowego zaprojektowania rozwiązań zgodnych ze standardami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych wymagań w dokumentacji projektowej oraz do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla przyjętych założeń i rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przed ich ostatecznym przyjęciem w projekcie

Branża drogowa

- Koncepcja organizacji ruchu dla autocystern, zapewniająca bezkolizyjny ruch z uwzględnieniem promieni skrętu dla zestawów ciężarowych oraz obowiązujących przepisów ppoż.

- Zestawienie Kosztów: opracowanie przedmiarów i pełnych kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże oraz poszczególne etapy 1, 2 i 3 (roboty budowlane, technologia, automatyka,).

- W dokumentacji projektowej powinna znajdować się część informacyjna projektu obejmująca m.in.:

    - dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

    - wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

    - inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

    - kopię mapy do celów projektowych i mapy zasadniczej,

    - inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek

- Uzyskanie decyzji/opinii administracyjnych

- uzyskanie Warunków Zabudowy oraz warunków na wszelkie media wraz z wykonaniem przyłączy, Mapy do Celów Projektowych oraz innych niezbędnych opracowań, ekspertyz i opinii (ewentualnych Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych, wszelkich dodatkowych opracowań geologicznych itd.).

- Uzyskanie wszelkich uzgodnień (w tym PPOŻ, BHP/Sanepid, Dostawcy Mediów) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy po stronie wykonawcy

- Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę

- Opracowanie harmonogramu i zakresu rzeczowo – finansowego.

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych, w tym decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, jeżeli będzie konieczna.

Wytyczne ogólne dla wykonania Projektu Budowlanego i Projektów Wykonawczych.

Realizacja Projektu budowlanego i Projektów Wykonawczych Wielobranżowych będzie oparta na wcześniej przygotowanej Koncepcji Programowo – Przestrzennej.

- Wykonanie dokumentacji projektowej

Dokumentacja w zależności od wymagań, powinna być podzielona 
i skatalogowana z podziałem na branże (jeżeli dotyczą):

  - Technologiczna (Procesowa)

  - Mechaniczna,

  - Budowlano – Konstrukcyjna (dopuszcza się osobno)

  - Instalacyjna

  - Elektryczna,

  - AKPIA

- Przekazanie dokumentacji

- Całość dokumentacji należy przygotować i dostarczyć Zamawiającemu w jęz. polskim w 2ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na dysku zewnętrznym np. pendrive oraz w wersji cyfrowej na narzędziu/ środowisku udostępnionym przez Zamawiającego.

- Wersje papierowe powinny być spięte, aby uniemożliwić dekompletację (np. segregatory).

- Każdy egzemplarz wersji elektronicznej powinien zawierać opracowana w formacie w formacie pdf oraz formacie źródłowym m.in. MS Word, MS Excel, MS Project, Visio oraz AutoCad, Dla branży automatyki i elektryki wymagany jest format oprogramowania EPLAN Electric P8 Pro.

- Wykonawca w sposób widoczny i czytelny dla odbiorcy zamieści do każdej dokumentacji, następującą formułę: Wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne do niniejszej dokumentacji należą do ORLEN OIL sp. z o.o.

- Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za oddzielnym, uzgodnionym wynagrodzeniem i w terminach obustronnie uzgodnionych

- Parametry dokumentacji

- Dokumentacja będzie posiadała wymagane pozytywne opinie rzeczoznawców ds. ppoż. i ds. bhp (w przypadku obiektów kubaturowych także rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych) lub inne konieczne do realizacji projektu i wynikające z przepisów.

- Dokumentacja będzie uwzględniała wszystkie konieczne analizy, uzgodnienia konieczne do realizacji projektu.

- Dokumentacja będzie posiadała wszystkie konieczne uzgodnienia konieczne do realizacji projektu.

- Przygotowanie  wytycznych do algorytmizacji w formie  tabel.

- Przygotowanie dokumentacji opisowej algorytmizacji dla systemu sterowania procesem na podstawie wytycznych.

- Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień dokumentacji.

- Uwzględni i zapewnieni dostępu do każdej armatury zaprojektowanej lub istniejącej w obszarze będącym przedmiotem zadania poprzez zaprojektowanie podestu, drabiny lub chodnika komunikacyjnego, jeżeli jest wymagane (zgodnie z przepisami, normami),

- Uwzględni i zapewnieni wymagane ilości punktów oświetlenia (zgodnie z przepisami i normami),

- Zapewnienie wymaganej szerokości dojścia i miejsca w celu obsługi urządzeń, (zgodnie z przepisami i normami),

- Zapewnienie wymaganej szerokości dróg  i placów celu obsługi urządzeń i przejazdu pojazdów (zgodnie z przepisami i normami),

- Dokumentacja będzie zawierała co najmniej:

- kartę tytułową,

- spis zawartości,

- opis techniczny,

- precyzyjne określenie przedmiotu i granicy projektowania,

- plan sytuacyjny tras kablowych, rurociągów i lokalizacji urządzeń,

- schematy elektryczne (obwodowe i montażowe) w tym: uziemienia i zasilania, odgromienia.

- rysunki izometryczne orurowania,

- rysunki tras kablowych

- rzuty, przekroje, zestawienia, detale, i in.,

- listę kablową: zasilająca

- obliczenia projektowanych elementów (elektryczne/konstrukcyjne/wytrzymałościowe/ itp.),

- zestawienie materiałowe (ilościowe w formie tabeli) z oznaczeniem materiałów w wykonaniu przeciwwybuchowym (EX), (jeśli dotyczy)

- wymagane badania, próby funkcjonalne, sprawdzenia odbiorowe,

- odwołanie do wymogów, norm i przepisów prawnych,

- inne niezbędne.

- Wykonanie Projektu budowlanego

- Wykonanie dokumentacji budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego niezbędnej do dokonania zgłoszenia prac budowlanych lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w zależności co będzie wymagane wraz z późniejszymi uzupełnieniami (jeżeli zajdzie konieczność),

- Wykonawca oprócz ilości dokumentacji wymaganej do urzędów, przekaże Zamawiającemu dokumentację zgodnie z wcześniejszym wymaganiami co do ilości i formy.

- Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.

- Zestawiania będą podzielone na branże zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej;

- W kosztorysie Inwestorskim należy wskazać źródła danych, na podstawie których został wykonany.

- Konieczne jest dodanie ofert budżetowych które zostały wykorzystane.

- Ilość dokumentacji i forma zgodnie z wcześniejszymi wymaganiami.

- Uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych (jeżeli będą wymagane):

- Wykonawca, w zależności od obowiązujących wymogów prawnych dokona niezbędnych zgłoszeń oraz uzyska wymagane decyzje administracyjne niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy:

- Decyzja środowiskowa wraz postanowieniem o jej ostateczności

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz postanowieniem o jej ostateczności,

- Odstępstwa od przepisów szczegółowych,

- Decyzja Pozwolenie na budowę wraz postanowieniem o jej ostateczności,

- W przypadku konieczności zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych Inwestor udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw,

- Opracowane dokumenty przed złożeniem w urzędzie, należy pozytywnie zaopiniować u Inwestora,

- W przypadku zastrzeżeń i wezwań ze strony urzędów, Wykonawca dokona niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień z zachowaniem wymaganych terminów urzędowych,

- Wykonawca przekaże Inwestorowi co najmniej 1 kompletny dokument stanowiący kopie dokumentu złożonego do urzędu wraz z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie.

- Wersję elektroniczną dokumentów należy umieścić na nośnikach elektronicznych zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi.

- Przygotowywanie propozycji Harmonogramu realizacji z uwzględnieniem tzw. kroków milowych i terminów (w rozbiciu miesięcznym)

- Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie wytycznych dotyczących rozruchów oraz odbiorów częściowych i końcowych.

- Nadzór autorski

- Projektant w ramach zleconego nadzoru autorskiego będzie pełnił nadzór autorski nad wykonaną dokumentacją. Na bieżąco będzie dokonywał wszelkich zleconych rewizji w dokumentacji projektowej wykonawczej oraz projekcie budowlanym wynikających z:

  - uzgodnionych zmian z podziałem na zmiany istotne i nieistotne

  - kolizji z innymi obiektami infrastruktury,

  - zaleceń i nakazów urzędów,

  - innych przyczyn niezależnych od Inwestora,

- prowadzenie Książki Nadzoru Autorskiego (KNA) z odnotowaniem każdej rewizji wynikającej z pełnionego nadzoru autorskiego.

- udział w rozstrzyganiu kwestii spornych

- wsparcie podczas postępowania zakupowe dotyczącej dla przyszłej realizacji na podstawie PB i PW kwestii udzielania wyjaśnień technicznych lub uszczegółowienie dla potencjalnych Wykonawców.

Uwaga: Na etapie przygotowania Koncepcji wytyczne dla Projektu Budowlanego I Projektów Wykonawczych należy uszczegółowić (jeśli będzie to konieczne)

Załącznik nr 1b – Wymagania Projektu

Wymagania dotyczące zawartości Koncepcji Programowo-Przestrzennej:

KPP powinno zawierać zidentyfikowany, kompletny, ramowy zestaw zagadnień inżynierskich związanych bezpośrednio z realizacją zadania inwestycyjnego. Standard, wytyczne do projektowania na etapie koncepcji należy uzgodnić 
z Zamawiającym.

W zakresie należy uwzględnić:

- Inwentaryzację obejmującą:

- Weryfikacja obecnego stanu technicznego istniejących obiektów i urządzeń objętych przedmiotem zadania,

- Dokonanie niezbędnych uzgodnień, ekspertyz, ocen i przeliczeń pod kątem możliwości wykorzystania istniejących obiektów i urządzeń oraz wymaganych wzmocnień istniejących obiektów,

- Określenie zakresu wymiany istniejących elementów na nowe oraz wskazanie granic projektowania,

- Wskazanie niezgodności wymagających zmiany, zaprojektowanie rozwiązań i obiektów celem uzyskania zgodności stanowisk rozdzielczych ochrony ppoż. z przepisami,

- Dopasowanie istniejącej infrastruktury do projektowanych obiektów.

- Zakres rzeczowy KPP w podziale na branże:

Branża procesowa:

- Założenia i cel zadania.

- Opis procesu, stan aktualny i projektowany.

- Charakterystyka mediów.

- Kompleksowa analiza wpływu planowanego zadania na istniejące obiekty i węzły, uwzględniająca zmiany infrastruktury.

- Schemat bilansowy.

- Specyfikacja techniczna chemikaliów i katalizatorów.

- Wykaz rurociągów.

- Wykaz wpałek.

- Analiza urządzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, oddechowe).

- Założenia dla zabezpieczeń przed cofnięciem płomienia.

- Arkusze założeniowe układów PiA (układy pomiarowe i regulacyjne, zawory automatyczne).

- Arkusze specyfikacyjne (DATA SHEET) zbiorników, aparatów i urządzeń, w tym maszyn wirujących.

- Schemat technologiczno-pomiarowy.

- Specyfikacje założeń dla innych branż projektowych.

- Określenie wstępnej klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem.

- Inne niezbędne dane do określenia kompletu założeń.

- Opracowanie Analiz: (m. innymi: HAZZOP, Głębokość modernizacji, Bezpieczeństwa do dyrektywy CE i przepisów BHP)

Branża mechaniczna orurowania:

- Opis rozwiązań technicznych dotyczących demontażu rurociągów.

- Opis i zakres demontaży.

- Opis rozwiązań technicznych istniejącej infrastruktury dotyczącej rurociągów, tj. system wymiarowania i normalizacji, zakres zmian wynikających z zastosowania nowych podłączeń (wpałek), informacje o posiadanej dokumentacji dla istniejących rurociągów

- Opis rozwiązań technicznych nowych rurociągów, tj. system wymiarowania i normalizacji, trasy nowych rurociągów, lokalizacje i wykaz nowych lub modernizowanych aparatów i urządzeń, do których określone zostaną trasy (pasy rurociągowe).

- Plan sytuacyjny wstępnego ustawienia aparatów i tras rurociągów oraz wpałek.

- Wytyczne antykorozji i izolacji zgodnie z obowiązującymi w ORLEN OIL standardami.

- Wstępne przedmiary do obliczeń ciężaru demontowanego orurowania i powierzchni izolacji.

- Wstępne przedmiary nowego orurowania z podziałem na 4 grupy wymiarowe (tabela poniżej) z wyszczególnieniem ogólnego podziału stali, ciężaru, powierzchni izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych rurociągów, ilości armatury, wagi złączek, zamocowań i innych elementów.

- Wykaz rurociągów modernizowanych z określeniem parametrów technicznych.

- Wstępną rezerwację lokalizacji tras rurociągów magistralnych z Właścicielem Biznesowym.

- Wstępne uzgodnienie z Właścicielem Biznesowym lokalizacji tras rurociągów wewnątrz działkowych.

- Analiza urządzeń ciśnieniowych tj. rurociągów pod względem posiadanej dokumentacji i wpływu zmian wynikających z KPP na ich podległość (SUR, ZDT, UDT, TDT i jednostka notyfikowana). Zwraca się uwagę na obowiązek uwzględniania w przedmiarach zakresu zmian.

Branża mechaniczna aparatów i urządzeń:

- Opis i zakres demontaży.

- Wytyczne techniczne dotyczące zakupu lub wytworzenia aparatów i urządzeń.

- Waga i inne gabaryty aparatów i urządzeń, powierzchnię izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych.

- Wykaz aparatów i urządzeń modernizowanych i nowych z określeniem parametrów technicznych.

- Analiza urządzeń ciśnieniowych tj. aparatów pod względem posiadanej dokumentacji i wpływu zmian wynikających z KPP na ich podległość (SUR, ZDT, UDT, TDT i jednostka notyfikowana). Zwraca się uwagę na obowiązek uwzględniania w przedmiarach zakresu zmian.

Branża automatyki:

- Opis i zakres demontaży.

- Opis systemu sterowania, monitoringu i innych (w przypadku rozbudowy istniejącego systemu - analiza możliwości rozbudowy wraz z wytycznymi).

- Wytyczne techniczne dotyczące zakupu aparatury obiektowej i rozbudowy systemów wraz z wykazem.

- Opis zabudowy urządzeń PiA.

- Opis komunikacji urządzeń. (jeśli wymagane)

- Wykaz układów ze specyfikacją rodzaju we/wy.

- Trasy projektowanych koryt kablowych przedstawionych na planie sytuacyjnym. (jeśli wymagane)

- Zestawienie ilościowe urządzeń, kabli, skrzynek złącznych, koryt kablowych, rur i innych elementów specyfikowanych przez branżę.

Branża teletechniki (jeśli wymagana)

- Opis i zakres demontaży.

- Opis zastosowanych systemów sygnalizacji i alarmowania ppoż., detekcji gazów i innych (w przypadku rozbudowy istniejących systemów analiza możliwości projektowanej rozbudowy wraz z wytycznymi).

- Opis podłączeń do pętli TORUS.

- Opis sieci telefonicznych, LAN i podłączeń do sieci zakładowych.

- Opis systemu telewizji przemysłowej CCTV.

- Opis systemu kontroli dostępu.

- Opis systemu alarmu chemicznego.

- Opis systemu rozgłaszania przewodowego.

- Trasy sieci kablowych.

- Zestawienie ilościowe kabli, kanalizacji kablowych, rur i innych elementów specyfikowanych przez branżę.

- Wstępną rezerwację lokalizacji tras kablowych ułożonych:

- w ziemi z właścielem nieruchomości,

- w korytkach kablowych na estakadach magistralnych w Dziale Utrzymania Ruchu

- Wstępne uzgodnienie z Właścicielem Obiektu lokalizacji tras kablowych wewnątrz działkowych.

Branża elektryczna

- Opis i zakres demontaży.

- Analiza i bilans źródła zasilania urządzeń.

- Opis zakresu modernizacji lub budowy pól/stacji zasilających.

- Podłączenie lub rozbudowa systemów NRB-RE i UR.

- Obliczenia sieci kablowych.

- Opis instalacji oświetleniowych.

- Opis oświetlenia awaryjnego.

- Opis instalacji odgromowej i uziemiającej.

- Opis zasilania z UPS.

- Trasy sieci kablowych NN, SN i WN.

- Schemat strukturalny układu zasilania.

- Umiejscowienie rozdzielnic.

- Rozmieszczenie urządzeń i baterii kondensatorów w stacjach.

- Zestawienie ilościowe urządzeń, kabli, skrzynek przyłączeniowych, koryt kablowych, rur i innych elementów specyfikowanych przez branżę.

- Wstępne uzgodnienie z Właścicielem Biznesowym dotyczące lokalizacji tras kablowych wewnątrz działkowych.

Branża instalacyjna:

- Opis i zakres demontaży.

- Opis rozwiązań technicznych rurociągów podziemnych dla instalacji sanitarnych w zakresie rurociągów wodno-kanalizacyjnych i sieci grzewczych z uwzględnieniem przebudowy wynikającej z kolizji.

- Opis rozwiązań technicznych instalacji wewnętrznych (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji).

- Opis rozwiązań technicznych instalacji gaszenia pożaru.

- Wytyczne dla potrzeb wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji opracowane w oparciu o analizę techniczną i niezbędne obliczenia.

- Trasy rurociągów wodno-kanalizacyjnych i sieci grzewczych przedstawione na planie sytuacyjnym.

- Zestawienie ilościowe materiałów umożliwiających wykonanie ZZK.

- Wstępne uzgodnienie z Właścicielem Obiektu lokalizacji wewnątrz działkowych instalacji podziemnych.

Branża budowlana:

- Opis i zakres demontaży.

- Opis konstrukcji stalowych.

- Opis konstrukcji żelbetowych.

- Opis dróg komunikacyjnych i placów.

- Opis zabezpieczeń konstrukcji pod względem antykorozji.

- Opis zabezpieczeń konstrukcji pod względem p.poż.

- Zestawienie ilościowe materiałów konstrukcyjnych i innych elementów specyfikowanych przez branżę.

- Wstępny projekt zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny (uwzględniający również pozostałe branże).

- Wstępne uzgodnienie z Właścicielem Biznesowym lokalizacji nowo budowanych obiektów.

- Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko:

Opis przedsięwzięcia pod względem oddziaływania na środowisko:

- Wskazanie głównych źródeł emisji do powietrza oraz hałasu wraz z ich lokalizacją w projekcie zagospodarowania terenu.

- Podstawowe źródła ścieków wraz z ich wstępna charakterystyką oraz opisem sposobu zagospodarowania - dot. ścieków podeszczowych i po-gaśniczych. Natomiast dla ścieków wynikających z zastosowania określonych technologii, ich określenie i zagospodarowanie.

- Najważniejsze odpady technologiczne, charakterystyczne dla analizowanej instalacji (jeśli będą powstawać), ich określenie i zagospodarowanie.

Przewidywana kwalifikacją przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - wymagane jest wskazanie rodzaju dokumentu (Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko), który trzeba będzie wykonać w celu uzyskania Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

- Zagadnienia i instalacje p.poż.

Opis i charakterystyka proponowanych rozwiązań – szczegóły w rozwiązaniach branżowych.

- Przedmiary i wyceny - muszą być ujęte w odrębnym dokumencie

Zestawienia przedmiarów masowych i wycen jednostkowych, wykonuje się z podziałem na części branżowe, które obejmują:

- Dostawy masowe

- Dostawy jednostkowe

- Roboty montażowe dla wszystkich branż.

- Roboty demontażowe dla wszystkich branż.

- Ceny dostawców urządzań technologicznych.

- Ceny dostawców maszyn wirujących.

- Ceny dostawców urządzeń i oprogramowania dla branży AKPiA.

- Ceny dostawców urządzeń specjalistycznych dla branży elektrycznej.

- Przekazanie dokumentacji

Całość dokumentacji należy przygotować i dostarczyć Zamawiającemu w jęz. polskim w 2ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na dysku zewnętrznym np. pendrive oraz w wersji cyfrowej na narzędziu/ środowisku udostępnionym przez Zamawiającego.

Wersje papierowe powinny być spięte, aby uniemożliwić dekompletację (np. segregatory).

Każdy egzemplarz wersji elektronicznej powinien zawierać opracowana w formacie w formacie pdf oraz formacie źródłowym m.in. MS Word, MS Excel, MS Project, Visio oraz AutoCad, Dla branży automatyki i elektryki wymagany jest format oprogramowania EPLAN Electric P8 Pro.

Wykonawca w sposób widoczny i czytelny dla odbiorcy zamieści do każdej dokumentacji, następującą formułę: Wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne do niniejszej dokumentacji należą do ORLEN OIL sp. z o.o.

Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za oddzielnym, uzgodnionym wynagrodzeniem i w terminach obustronnie uzgodnionych.

Załącznik nr 1c – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Załącznik nr 3 – Kopia aktualnej polisy OC Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Ustalenia dotyczące rozliczeń

Załącznik nr 4a – Zasady wystawiania i doręczania faktur VAT w postaci papierowej, zasady płatności oraz odpowiedzialności za poprawność rozliczeń podatkowych, klauzule KSeF

- W przypadku powstania jakichkolwiek płatności na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy, płatności te będą realizowane na następujący rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku Bank Handlowy S.A. o nr: 21 1030 1188 0000 0000 0361 9201.

- Płatność wynikająca z umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyłącznie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej Liście). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego

- W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 4 powyżej z uwagi na:

  - brak na Białej Liście wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego lub

  - brak wskazania przez Wykonawcę jako właściwego do zapłaty części ceny brutto odpowiadającej podatkowi VAT numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej Liście (dotyczy przypadków wskazania przez Wykonawcę do zapłaty ceny netto rachunku bankowego w walucie obcej),

- ORLEN OIL będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy odpowiednio: Wynagrodzenia (w przypadku wskazanym w ust. 5 pkt 1) lub części Wynagrodzenia odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w ust. 5 pkt 2).

- W sytuacji wskazanej w ust. 2 powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od (odpowiednio):

  - dnia następnego po przekazaniu ORLEN OIL przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej Liście (w przypadku wskazanym w ust. 5 pkt 1 powyżej) albo

  - dnia następnego po wskazaniu ORLEN OIL przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej Liście (w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej).

- Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej, zwalnia       ORLEN OIL z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w Umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez ORLEN OIL na rzecz Wykonawcy płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się on do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla ORLEN OIL. W przypadku gdy Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru VAT na podstawie przesłanek wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług,  jest  on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia ORLEN OIL o tym fakcie. W przypadku gdy Wykonawca nie powiadomi ORLEN OIL o wykreśleniu z rejestru VAT, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia ust.10 poniżej stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem przypadku gdy Wykonawca w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia pozyskania informacji o wykreśleniu go z rejestru VAT przedstawi ORLEN OIL dokumenty, z których wynika, że rejestracja została przywrócona. Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca najpóźniej przed podpisaniem Umowy, zobowiązuje się do przedstawienia aktualnego urzędowego zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie Wykonawcy jako podatnika podatku VAT czynnego.

- Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa ORLEN OIL do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu lub była zwolniona od podatku,  Kontrahent – na pisemne żądanie ORLEN OIL oraz w terminie w nim wskazanym – dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci ORLEN OIL powstałą różnicę w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wystawienia tego żądania. W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, Wykonawca zgadza się na zwrot ORLEN OIL równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez ORLEN OIL, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia jej wystawienia przez ORLEN OIL W każdym z powyższych przypadków Kontrahent zwróci  ORLEN OIL także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez  ORLEN OIL bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Powyższe postanowienia znajdą odpowiednio zastosowanie również w przypadku, gdy ORLEN OIL do sprzedaży towarów zastosuje stawkę podatku VAT wskazaną przez Wykonawcę na fakturach dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług dla ORLEN OIL, a następnie będzie ona kwestionowana przez organy podatkowe. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do archiwizowania faktur wystawionych na podstawie Umowy, stanowiących dla Zamawiającego podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie usługi. W razie niedopełnienia powyższego wymogu, lub w razie gdyby archiwizowana przez Wykonawcę kopia faktury była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych lub rzeczowych, Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w kwotach wynikających z decyzji organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

- Klauzule KSeF –

1.	Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.

2.	Zapłata należnego Zamawiającemu wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w ust. 2 powyżej fakturę w terminach i na pozostałych zasadach określonych w Umowie.

3.	Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

4.	Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

5. 	Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z następujących adresów:

a) ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną w dniu tzw. pierwszego awizo przesyłki listowej zawierającej fakturę) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

b) e-mail: efaktura.ooil@orlen.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającemu wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę w formacie PDF, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

6.	Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

7.	Zasady, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych. Załączniki do faktur, które nie będą załącznikami ustrukturyzowanymi (tj. nie będą stanowić integralnej części faktury i nie będą doręczone przy użyciu KSeF) zostaną doręczone na adres: efaktura.ooil@orlen.pl przy czym w temacie wiadomości e-mail, w której przesyłany będzie załącznik należy obowiązkowo wpisać nr KSeF faktury, której dotyczy przesłany załącznik a jeśli faktura została wystawiona w trybie awarii lub niedostępności wówczas numeru KSeF nie należy podawać - należy wskazać nr faktury

Załącznik nr 5 – Klauzule ORLEN OIL

Załącznik nr 5a – Klauzula komunikacji zewnętrznej oraz ochrony oznaczeń

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na zamieszczenie firmy spółki, znaku towarowego lub logo Zamawiającego na swojej stronie internetowej, liście kontrahentów, w broszurach, reklamach oraz wszelkich innych materiałach o charakterze reklamowym. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wniosku o wyrażenie zgody wraz z projektem materiału, w których dane te miałyby zostać zamieszczone.

- Wykonawca zobowiązuje się również do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ORLEN OIL: na przekazanie środkom masowego przekazu takim jak prasa, radio, TV, Internet jakichkolwiek informacji dotyczących Umowy. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do ORLEN OIL wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, treści informacji jaka miałaby zostać wykorzystana w środkach masowego przekazu oraz rodzaju mediów wraz z ich nazwami, którymi informacja będzie dystrybuowana.

- Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie dotyczy:

  - przypadku posługiwania się przez Wykonawcę uzyskanymi od ORLEN OIL listami referencyjnymi, jednakże brak obowiązku uzyskania zgody obejmuje tylko i wyłącznie uprawnienie Drugiej Strony do złożenia listów referencyjnych wraz z ofertą składaną przez niego oznaczonemu indywidualnie adresatowi,

  - przypadku wypełniania przez Wykonawcę będącą spółką publiczną obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących takie spółki przepisów prawa. W przypadku naruszenia zobowiązania określonego w ust. 1 powyżej,

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do oznaczeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez ORLEN OIL, w tym prawa do znaków towarowych, oznaczeń niezarejestrowanych oraz firmy podlegają ochronie prawnej na podstawie rejestracji we właściwych urzędach lub przepisów prawa na rzecz ORLEN OIL. Jakiekolwiek użycie wyżej wymienionych oznaczeń bez zgody ORLEN OIL lub w sposób niezgodny z Umową jak również upoważnienie osób trzecich do takiego używania będzie stanowiło naruszenie praw ORLEN OIL.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, ORLEN OIL jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie ogranicza prawa ORLEN OIL do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.

Załącznik nr 5b – Klauzula ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych bezpośrednio lub pośrednio przez Zamawiającego (w jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej, dokumentowej), a także informacji uzyskanych przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją Umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego, spółek z Grupy Kapitałowej Zamawiającego lub ich kontrahentów, w tym treści Umowy. Strony przyjmują, że wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co, do których Zamawiający, jako podmiot uprawniony do korzystania z w/w informacji i rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu lub uzyskane przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym negocjowania, zawarcia i wykonywania Umowy należy traktować, jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu treści art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba, że w chwili przekazania, osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich informacji.

- Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:

  - ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania Umowy lub

  - Informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Zamawiającego lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub

  - Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, niezwłocznie pisemnie poinformuje Zamawiającego o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Zamawiającego, co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub

  - Zamawiający wyraził Wykonawcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Zamawiającego sposób.

- Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z Umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. Wykonawca  nie będzie, w szczególności kopiował lub utrwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją Umowy.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na pracowników Wykonawcy i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym Wykonawca udostępni takie informacje. Wykonawca zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w Umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność o której mowa w ust. 8 poniżej.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni, przesłać Zamawiającemu listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Wykonawcy uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie traktowane, jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 8 poniżej.

- Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania Umowy jak również w okresie 10 (dziesięć) lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa, informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje Zamawiającego lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez Zamawiającego okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 (dziesięć) dni roboczych przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy.

- Nie później niż w terminie 3 (trzy) dni roboczych po upływie okresu ochrony o, którym mowa w ust. 6 powyżej Wykonawca oraz wszelkie osoby, którym Wykonawca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić Zamawiającemu lub trwale zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.

- W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w Umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zamawiającego określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z 16 kwietnia 1993 roku - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania do Wykonawcy danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych odpowiedniej, odrębnej umowy, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy, zaistnieje konieczności dostępu lub przekazania Wykonawcy, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki Zamawiającego rozumianej, jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiającego, co do której podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych Zamawiającego, w celu zachowania jej w tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia z Zamawiający, przed otrzymaniem i rozpoczęciem przetwarzania takich informacji, aneksu do Umowy, zgodnego z wewnętrznymi aktami Zamawiającego, którego przedmiotem będą zasady i warunki ochrony Tajemnicy Spółki Zamawiającego.

- W przypadku wytworzenia lub dostępu do informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi, Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, przekazać niezwłocznie wykaz osób mających dostęp do tych informacji przed ich upublicznieniem przez Zamawiającego wraz z podpisanymi przez te osoby oświadczeniami o otrzymaniu pouczenia o obowiązkach i konsekwencjach prawnych związanych z takim dostępem, w tym o odpowiedzialności karnej.

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w Umowie, zobowiązany jest także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na udostępnienie treści Umowy oraz informacji i danych związanych z jej realizacją Spółkom należącym do Grupy Kapitałowej ORLEN.

Załącznik nr 5c - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna ORLEN OIL Sp. z o.o.

dla pracowników, współpracowników oraz osób reprezentujących Zamawiającego

[osoba fizyczna/spółka cywilna]

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), ORLEN OIL Sp. z o.o. informuje, że:

- Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO przekazanych na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

- W ORLEN OIL Sp. z o. o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: daneosobowe@orlenoil.pl lub pisemnie na adres: ORLEN OIL Sp. z o. o. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

- Zebrane dane osobowe obejmujące następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, dane ujawnione w rejestrach publicznych), dane kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, firma reprezentowanego podmiotu) będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN OIL Sp. z o. o. danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:

  - podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy (w tym m.in. identyfikacja) zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku kiedy stroną Umowy jest osoba fizyczna,

  - wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na ORLEN OIL Sp. z o. o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z:

    - przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,

    - realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, w przypadku zwrócenia się z żądaniem udostępnienia danych przez odpowiednie organy,

  - prawnie uzasadniony interes ORLEN OIL Sp. z o. o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym:

    - zawarcie i realizacja Umowy pomiędzy Stronami,

    - archiwizacja będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

- Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  - podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ORLEN OIL Sp. z o. o., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, serwisowe,

  - podmiotom świadczącym usługi na rzecz ORLEN OIL Sp. z o.o., w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w Umowie), doradcom prawnym lub finansowym lub audytorom ORLEN OIL Sp. z o.o. (w związku ze świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z Umowy),

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ORLEN OIL Sp. z o. o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

- Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

- Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i realizacją Umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku kiedy ORLEN OIL Sp. z o. o. przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlenoil.pl lub pisemnie na adres: ORLEN OIL Sp. z o. o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

- Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

- W przypadku kiedy stroną Umowy jest osoba fizyczna, podanie danych osobowych w celu zawarcia Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji Umowy. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie celów przetwarzania realizowanych w oparciu o obowiązek prawny ciążący na ORLEN OIL Sp. z o. o..

- Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załącznik nr 5d - Klauzula MAR

Na  ORLEN S.A., będącym podmiotem dominującym względem ORLEN OIL ciążą obowiązki informacyjne wobec rynku kapitałowego, które uregulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z późn. zm. (dalej „Rozporządzenie MAR”).

W związku z tym, stosując przepisy Rozporządzenia MAR:

- ORLEN OIL poinformuje Wykonawcę o zamiarze przekazania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej Umowy, jeśli uzna ją za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR;

- informacja poufna w rozumieniu Rozporządzenia MAR nie może być przez Wykonawcę i osoby pracujące na jej rzecz wykorzystywana lub bezprawnie ujawniana. W razie wykorzystywania informacji poufnych lub ich bezprawnego ujawnienia mają zastosowanie sankcje przewidziane w Rozporządzeniu MAR.

Załącznik nr 5e - Klauzula antykorupcyjna

- Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Każda ze Stron zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

- Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:

  - członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,

  - funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;

  - partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;

  - agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też

  - innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.

- Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa – w przypadku ORLEN OIL za pośrednictwem:

  - korespondencji tradycyjnej (anonimowo), na adres: Dyrektor Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa  ORLEN OIL Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, z dopiskiem „DO RĄK WŁASNYCH”, lub

  - poczty elektronicznej na adres: naruszenieprawa@orlenoil.pl, lub

  - pod numerem telefonu: +48 24 2567552 – bez identyfikacji numeru osoby dzwoniącej.

- W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.

Załącznik nr 5f – Klauzula sankcyjna

1. OŚWIADCZENIA STRON

Każda ze Stron oświadcza, że zgodnie z jej najlepszą wiedzą, na dzień zawarcia Umowy zarówno ona, jak i jej podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jej organów oraz osoby działające w jej imieniu i na jej rzecz:

(i)	pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej: „Przepisy Sankcyjne”);

(ii)	nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „Podmiot Objęty Sankcjami”);

(iii)	nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne spełniające kryteria opisane w pkt. (ii) powyżej;

(iv)	nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;

(v)	nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.

2.	ZOBOWIĄZANIA STRON

2.1	Każda ze Stron zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:

(i)	zarówno ona, jak i jej podmioty zależne oraz członkowie jej organów oraz osoby działające w jej imieniu i na jej rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;

(ii)	jakiekolwiek przysługujące jej na podstawie Umowy wynagrodzenie nie będzie bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;

(iii)	wszelkie oświadczenia złożone w pkt. 1 pozostaną prawdziwe.

2.2	W przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w pkt. 1 stanie się nieprawdziwe, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od powzięcia o takim przypadku informacji Strona poinformuje, o ile nie będzie to prawnie zakazane, drugą Stronę o każdym takim przypadku oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń.

2.3	W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 2.1 druga Strona uprawniona będzie do rozwiązania Umowy z winy Strony naruszającej zobowiązanie oraz do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody z tym związane.

2.4	Ponadto, jeżeli wskutek naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 2.1 lub pkt. 2.2 druga Strona zostanie poddana jakimkolwiek restrykcjom, sankcjom czy ograniczeniom ze strony podmiotów wymienionych w pkt. 1 (i), druga Strona uprawniona będzie do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody związane z takimi restrykcjami, sankcjami czy ograniczeniami.