UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH [***] NR [***]

zawarta w [***], w dniu [***] r. [lub wariantowo jeżeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym:] w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron, pomiędzy:

Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakładowym 10 685 630 000,00 zł, którą reprezentuje:

- ________________ – ________________,

- ________________ – ________________,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP ___________, REGON ___________, o kapitale zakładowym ___________, którą reprezentuje:

- ________________ – ________________,

- ________________ – ________________,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:]

________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

zwaną dalej „Wykonawcą”.

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:]

_________ __________ prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: ____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, NIP ___________, REGON ___________, działając-ą/ym osobiście / któr-ą/ego reprezentuje ___________ ___________ jako pełnomocnik na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

zwan-ą/ym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na „Przebudowę gazociągu n/c wraz z przyłączami gazowymi w m. Czaplinek, ul. Słoneczna” – nr postępowania: ………………… .

- PRZEDMIOT UMOWY

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się przebudować i oddać do użytkowania gazociąg n/c PE100 RC SDR 17 dn125 wraz z przyłączami gazowymi n/c - szt. 13 w miejscowości Czaplinek, ul. Słoneczna (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Pracownię Projektową „MIG” Bartosz Dębski, ul. Sikorskiego 44, 77-100 Bytów (Projekt), co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi Warunkami Umów Realizowanych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” z dnia 12.05.2025r. (OWU), dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Strony potwierdzają, iż OWU stanowią integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy a OWU lub innych załączników, pierwszeństwo mają zapisy Umowy, z zastrzeżeniem § 12 OWU.

  - Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

    - przebudowę:

- gazociąg n/c PE100 RC SDR 17 dn125, L=ok. 342,00m; SG/00094138/GG/01/001;

- przyłącze gazowe n/c PE100 RC SDR 11 dn63, L=ok. 10m, dz. 46/5 SG1; SG/00094138/PP/01/001;

- przyłącze gazowe n/c PE100 RC SDR 11 dn63, L=ok. 4m, dz. 44/3 SG2; SG/00094138/PP/01/002;

- przyłącze gazowe n/c PE100 RC SDR 11 dn63, L=ok. 2m, dz. 46/6 SG4; SG/00094138/PP/01/003;

- przyłącze gazowe n/c PE100 RC SDR 11 dn63, L=ok. 7m, dz. 44/2 SG3; SG/00094138/PP/01/004;

- przyłącze gazowe n/c PE100 RC SDR 11 dn63, L=ok. 3m, dz. 46/2 SG7; SG/00094138/PP/01/005;

- przyłącze gazowe n/c PE100 RC SDR 11 dn63, L=ok. 3m, dz. 44/4 SG5; SG/00094138/PP/01/006;

- przyłącze gazowe n/c PE100 RC SDR 11 dn63, L=ok. 4m, dz. 89 SG8; SG/00094138/PP/01/007;

- przyłącze gazowe n/c PE100 RC SDR 11 dn63, L=ok. 6m, dz. 44/5 SG6; SG/00094138/PP/01/008;

- przyłącze gazowe n/c PE100 RC SDR 11 dn63, L=ok. 3m, dz. 95/2 SG9; SG/00094138/PP/01/009;

- przyłącze gazowe n/c PE100 RC SDR 11 dn63, L=ok. 3m, dz. 96/1 SG10; SG/00094138/PP/01/010;

- przyłącze gazowe n/c PE100 RC SDR 11 dn63, L=ok. 4m, dz. 97/2 SG11; SG/00094138/PP/01/011;

- przyłącze gazowe n/c PE100 RC SDR 11 dn63, L=ok. 3m, dz. 97/6 SG13; SG/00094138/PP/01/012;

- przyłącze gazowe n/c PE100 RC SDR 11 dn63, L=ok. 3m, dz. 97/3 SG12; SG/00094138/PP/01/013;

    - dostawę mediów rozruchowych – jeżeli są wymagane,

    - wykonanie prac towarzyszących przebudowie, o której mowa w pkt 1).

  - Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowiązków Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik Nr 1 do Umowy. Projekt udostępniony został Wykonawcy w trakcie postępowania oraz przekazany zostanie w wersji papierowej w dniu przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy OPZ a OWU pierwszeństwo mają postanowienia OPZ.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz z przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami dotyczącymi Robót, w szczególności z Projektem, i nie wnosi do nich żadnych uwag.

  - W razie zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy, Strony zawrą aneks określający zakres Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenie za jego wykonanie.

  - Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- ZASADY REALIZACJI UMOWY

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy uwzględnieniu szczegółowego opisu i wymogów technicznych Przedmiotu Umowy określonych w § 1 OPZ.

  - Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z § 2 OPZ, w którym szczegółowo zostały określone obowiązki Wykonawcy.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim na zasadach określonych w § 3 OPZ.

  - Zamawiający zobowiązuje się do czynności określonych w § 4 OPZ.

  - Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony określone zostały w § 5 OPZ.

  - Strony dokonają odbiorów częściowych, odbioru technicznego Robót i odbioru końcowego Robót na zasadach określonych w § 6 OPZ.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach Umowy prac na zasadach określonych w § 8 OPZ.

  - Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych na zasadach określonych w § 9 OPZ.

  - Zasady wcześniejszego zakończenia Umowy określone zostały w § 10 OPZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w § 11 OPZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia na zasadach określonych w § 12 OPZ.

  - Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy i zasady doręczeń zostały określone § 13 OPZ.

  - Zasady udzielania i wykonywania robót dodatkowych nieobjętych Umową określone zostały w § 14 OPZ.

- WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ

  - Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości [***] (słownie: [***] złotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy.

  - Wynagrodzenie płatne będzie w częściach z zastrzeżeniem, że:

    - Do 60% wynagrodzenia płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych,

    - Do 80% wynagrodzenia płatne będzie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru technicznego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,

    - 20% wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu i odebraniu końcowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej.

  - Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

  - Zasady płatności wyżej wskazanego wynagrodzenia określa § 7 OPZ.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Wszelkie zmiany Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

  - Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny być przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału  Zamawiającego, tj. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Koszalinie.

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

[Lub wariantowo jeżeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez każdą ze Stron:]

Umowa sporządzona została w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi, który został udostępniony każdej ze Stron.

- ZAŁĄCZNIKI

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

|  | Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). |
| --- | --- |
|  | Klauzula antykorupcyjna |

# PODPISY:

Zamawiający:

___________________		_____________________

Wykonawca:

___________________	             _____________________

Zaopiniowano pozytywnie Adwokat:

…………………………