Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

FORMULARZ „Oferta handlowa”

Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie zamówienia znak ELOG/2/017019/26 pn. „Wykonanie pomiarów wstępnych i gwarancyjnych w celu sprawdzenia Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Grupy B, układu kogeneracyjnego złożonego z trzech agregatów kogeneracyjnych gazowych,  każdy o mocy ok. 10 MWe na terenie Elektrociepłowni Elbląg”.

my niżej podpisani:

_________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy

wszystkich wspólników spółki cywilnej)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu Ofertowym.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie za cenę ryczałtową netto …………………………..…… zł (słownie złotych ……………………………………………………………………), powiększoną o podatek od towarów i usług w wysokości naliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wykonać pełen zakres zamówienia w następujących terminach:

  - Etap I- pomiary wstępne parametrów gwarantowanych

- Opracowanie programu Pomiarów Wstępnych,

- Wykonanie Pomiarów Wstępnych (w okresie planowanym przez Zamawiającego przeprowadzenia ruchu próbnego w okresie listopad 2026 r. – grudzień  2026 r. Dokładny termin rozpoczęcia ruchu próbnego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy zadania z wyprzedzeniem nie krótszym niż 10 dni.

- Opracowanie sprawozdania z pomiarów w trakcie ruchu próbnego i przekazanie Zamawiającemu w terminie do 10 dni kalendarzowych

  - Etap II- pomiary gwarancyjne

- Opracowanie programu pomiarów gwarancyjnych

- Wykonanie pomiarów gwarancyjnych w terminie grudzień 2027r.- styczeń 2028 r.

- Opracowanie raportu z pomiarów gwarancyjnych i przekazanie Zamawiającemu - do 10 dni kalendarzowych od zakończenia pomiarów

- OŚWIADCZAMY, że zapewnimy  gotowości do realizacji prac ( w tym do przystąpienia do wykonania Pomiarów Wstępnych)  w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 3 powyżej

- OFERUJEMY gwarancję jakości prac wykonanych na okres 24  miesięcy liczonych od daty końcowego bezusterkowego odbioru wykonanego Przedmiotu zapytania.

- OSOBA DO WSKAZANIA W UMOWIE JAKO PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY (§ 11) …………………………. ………………………………  e-mail ………………………………………………., tel. …………………………………

- OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OFERTY …………………………………………………………

tel. …………………………………………

……………………………, dnia ………………………...           …………………………………………………
                                                                                                                             (Czytelny podpis lub pieczęć wraz z podpisem

osób uprawnionych do reprezentacji)