UMOWA Nr ………………

„Wykonanie remontów transformatorów rozdzielczych SN/nN

w latach 2026-2028”

zawarta dnia …………..…… roku w Toruniu, (zwana dalej „Umową”) pomiędzy:

ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000033455, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5830001190, REGON 190275904, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości: 1 356 110 400,00 zł, Oddziałem w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, reprezentowaną przez:

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwani dalej łącznie „Stronami”, lub z osobna „Stroną”

Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, złożonej na Platformie Zakupowej CONNECT, w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego, na podstawie Instrukcji Zakupowej obowiązującej w ENERGA-OPERATOR S.A.

§ 1

Przedmiot Umowy

- W wyniku przeprowadzonego postępowania, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania remontów średnich i kapitalnych transformatorów 15/0,4kV o mocach 40 800kVA znajdujących się na stanie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu (dalej jako „Przedmiot Umowy”).

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

- postanowieniami Umowy

- ofertą złożoną w wersji elektronicznej przez Wykonawcę na Platformie CONNECT,

- zakresem niezbędnych czynności remontowych, stanowiących załącznik nr 1 do Umowy,

- obowiązującymi przepisami prawa i normami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami BHP i ppoż. obowiązującymi w obszarze oddziaływania wykonanych usług

- obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA instrukcjami i standardami technicznymi.

- Umowa zostaje zawarta na czas określony  i będzie realizowana od daty zawarcia umowy do 30.09.2028 roku.

§ 2

Oświadczenia Stron

- Wykonawca oświadcza, iż jest należycie przygotowany do właściwej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności zaś, że dysponuje zespołem właściwie wykwalifikowanych pracowników i współpracowników pozwalających na należytą realizację Przedmiotu Umowy w myśl obowiązujących przepisów.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie pozwolenia na prowadzenie działalności, jeśli wymagane są przepisami prawa.

- Wykonawca zapewnienia bezpieczeństwo w trakcie prowadzonych prac poprzez prowadzenie  ich zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Zamawiający ma prawo do sprawdzenia wiarygodności powyższych oświadczeń i pozwoleń Wykonawcy, w szczególności przez zażądanie przedstawienia odpowiednich dokumentów lub decyzji. Wykonawca okaże dokumenty lub decyzje niezwłocznie po ich zażądaniu przez Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424).

§ 3

Wynagrodzenie

- Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie Cennik jednostkowy za usługi remontowe stanowiący załącznik nr 2 do Umowy, zakres remontów transformatorów, terminy wykonania remontów stanowiący Załącznik do Umowy i karta obmiarowo-kosztorysowa, wystawiona przez Wykonawcę dla każdej wyremontowanej jednostki.

- Strony ustalają, że za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe (ceny usług remontowych oraz oleju transformatorowego, izolatorów przepustowych, przełączników zaczepów, zaworu bezpieczeństwa, olejowskazu są stałe w czasie trwania Umowy).

- Ceny za usługi remontowe określone w Załączniku pomniejszone są o wartość materiałów odzyskanych tj. olej, miedź i aluminium.

§ 4

Płatności

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w §1 nastąpi każdorazowo, w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej oznaczenie CRU, pod którym Umowa figuruje w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Zamawiającego oraz numer zamówienia otrzymany od Zamawiającego.

- Faktury, o których mowa w ust. 1, będą wystawiane w ciągu 7 dni od daty protokolarnego odbioru jednostki, na podstawie karty obmiarowo - kosztorysowej sporządzonej przez Wykonawcę w dniu zwrotu jednostek po remoncie do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze.

- Terminem zapłaty jest dzień złożenia przez Zamawiającego w banku dyspozycji zapłaty.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym 
NIP 583-000-11-90 nie korzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Zmawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP …………………………………... nie korzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia zmiany w statusie podatnika VAT, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego w momencie wystąpienia zmiany. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- Fakturę VAT Wykonawca wystawi na:

ENERGA-OPERATOR SA, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130,

NIP 583-000-11-90;

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Gen. Bema 128

- Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w           jednym ze wskazanych poniżej sposobów:

    - Fakturę ustrukturyzowaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

    - Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT.

    - Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona na jeden z następujących adresów:

  - w formie oryginału FV na adres Orlen Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Zespół Obsługi Zobowiązań Północ, ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz, za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną w dniu tzw. pierwszego awizo przesyłki listowej zawierającej fakturę) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza.

  - w formie elektronicznej na adres: eop.faktury@energa-operator.pl, jeżeli strony złożą oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej, które stanowić będzie załącznik do Umowy, za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę w formacie PDF, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza.

  - przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

- Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

- Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

- Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- Strony ustalają, że wszelkie dokumenty stanowiące podstawę do wystawienia faktury (załączniki, protokoły) będą przesyłane drogą elektroniczną na adres koordynatora umowy: [e-mail] i nie stanowią one części faktury ustrukturyzowanej.

- ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dokonuje wyboru płatności należności wynikających z faktur wystawionych w wykonaniu Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, co oznacza w szczególności, że zapłata kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku VAT wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT drugiej Strony.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że rachunek bankowy wskazywany przez niego do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy będzie zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru i usług, zaś w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie - według stanu na dzień zlecania płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu powstałego opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu od Zamawiającego.

§ 5

Wykonanie Umowy

- Przekazanie transformatorów przeznaczonych do remontu z Rejonów Dystrybucji będzie każdorazowo następować przez upoważnionego pracownika Działu Zarządzania Eksploatacją, właściwego Rejonu Dystrybucji.

- Wykonawca dokona odbioru transformatorów własnym kosztem i staraniem. Załadunek dźwigiem na samochód ciężarowy zapewni Zamawiający. Przekazanie transformatorów odbędzie się na podstawie protokołu przekazania transformatorów przygotowanego przez pracownika Rejonu dystrybucji (załącznik nr 4 do umowy).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów własnych i poniesienia kosztów transportu.

- Wykonawca zobowiązuje się do trwałego naniesienia na kadziach jednostek numerów fabrycznych, wykonanych w sposób czytelny i umożliwiający odczytanie z „ziemi” bez wyłączenia stacji spod napięcia (dodatkowy opis zewnętrzny poza tabliczką znamionową).

- Zamawiający zobowiązuje się przekazywać jednostki do remontu grupowo, celem ograniczenia kosztów transportu.

- Przekazanie jednostek do remontu będzie dokonywane na podstawie oficjalnego zgłoszenia w formie pisemnej i/lub pocztą elektroniczną z wykazem przekazywanych urządzeń, natomiast ich odbiór po remoncie będzie dokonywany na podstawie karty kosztorysowo – obmiarowej, karty próby urządzenia i karty badania oleju izolacyjnego wykonanych dla każdej wyremontowanej jednostki.

- Wykonawca odpowiednio zabezpieczy teren objęty pracami związanymi z załadunkiem i rozładunkiem urządzeń przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego oraz infrastruktury technicznej, w szczególności kanalizacji, dróg i placów olejem elektroizolacyjnym. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy transportowane urządzenia poprzez odpowiedni dobór pojazdów i sposób mocowania ładunku, w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska substancjami niebezpiecznymi podczas ich przewozu – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyk wszystkich substancji użytych do prac remontowych. Karty charakterystyk powinny być zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 396, str. 1). Karty będą przekazywane w czasookresach półrocznych (aktualizacja w przypadku zmiany zastosowanych materiałów).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy samodzielnie.

- Powierzenie wykonania Przedmiotu Umowy innej osobie (Podwykonawcy), w całości lub w części, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- W przypadku zawarcia umowy o wykonanie całości lub części Przedmiotu Umowy z Podwykonawcą, Wykonawca będzie ponosił za jego działania odpowiedzialność, jak za działanie własne, w tym przejmuje obowiązki gwaranta względem Zamawiającego za prace wykonane przez Podwykonawcę.

§ 6

Przedstawiciele Zamawiającego

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia przedstawiciela Zamawiającego lub osoby upoważnionej w oględzinach mających na celu ustalenie zakresu remontu jednostek.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zaplanowanych oględzinach minimum cztery dni robocze przed terminem w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

- Osoby upoważnione do uczestniczenia w oględzinach określonych w § 6 pkt. 1:

- Katarzyna Rzuchowska 	ENERGA - Operator SA O/Toruń, tel. (56) 470-62-28

- Michał Czajkowski	ENERGA - Operator SA O/Toruń, RD Toruń, tel. (56) 470-62-60,

- Zenon Szczutkowski	ENERGA - Operator SA O/Toruń, RD Grudziądz tel. (56) 470-63-01

- Grzegorz Pospieszny	ENERGA - Operator SA O/Toruń, RD Włocławek, tel. (56) 470-63-24

- Andrzej Ksyt	ENERGA - Operator SA O/Toruń, RD Rypin, tel. (56) 470-63-47

- Łukasz Czaiński	ENERGA - Operator SA O/Toruń, RD Brodnica, tel. (56) 470-63-62

- Daniel Zaborowski	ENERGA - Operator SA O/Toruń, RD Radziejów, tel. (56) 470-63-88

- lub inne osoby posiadające upoważnienie Zamawiającego.

§ 7

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały zakres wykonanego remontu. Dodatkowo, w przypadkach remontu kapitalnego jednostek, Wykonawca wystawia kartę gwarancyjną. Okres gwarancji w obu przypadkach ustala się na 24 miesiące licząc od daty wystawienia faktury dla konkretnego urządzenia.

- Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Strony ustalają, że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 i art. 5771 Kodeksu cywilnego, a dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji przez Wykonawcę, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest Umowa.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji ponosi Wykonawca.

- W okresie udzielonej gwarancji, Zamawiający składać będzie pisemną reklamację bezpośrednio u Wykonawcy, dostarczając wadliwe urządzenie do Wykonawcy na jego koszt. W przypadku, gdy dostarczenie wadliwych urządzeń do Wykonawcy będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, Zamawiający wyda Wykonawcy wadliwe urządzenia w miejscu ich posadowienia.

§ 8

Rozpatrzenie gwarancji

- Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 21 dni i powiadomić pisemnie lub pocztą elektroniczną o jego wyniku Zamawiającego:

- W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca dokona nieodpłatnie usunięcia wad w terminie określonym w Załączniku do Umowy.

- W przypadku niezasadności zgłoszenia gwarancyjnego, Wykonawca dokona naprawy w terminie określonym w Załączniku do Umowy, a koszt przewozu pokrywa Zamawiający.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w Załączniku, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 9

Rękojmia

- Strony na zasadach określonych niniejszym paragrafem rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na cały zakres wykonanego remontu.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 24 miesięcy licząc od daty wystawienia faktury dla konkretnego urządzenia.

- Domniemywa się, że wada fizyczna lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego.

- Wykonawca składa zapewnienie, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany jako wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Zamawiający uprawniony jest, według własnego wyboru, do:

  - złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia,

  - złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w części, w jakiej zachodzą wady fizyczne lub prawne, z zachowaniem tej części, która jest od nich wolna,

  - żądania usunięcia wad urządzeń.

- Wskazanie Zamawiającego co do sposobu wykonywania uprawnień rękojmianych, o których mowa w ustępie powyżej, jest dla Wykonawcy wiążące.

- Wykonawca zobowiązany jest do zadośćuczynienia żądaniom Zamawiającego określonych w  ust. 5.3. niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia wady.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi, choćby nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i choćby nie zawiadomił niezwłocznie Wykonawcy o wadzie. Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi również w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później, a Zamawiający nie zawiadomił Wykonawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

- W zakresie nieuregulowanym, do rękojmi odpowiednie zastosowanie znajdą zapisy § 7 i § 8 Umowy.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy z przyczyn jego dotyczących, a mianowicie za :

    - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia, w wysokości 0,1 % wartości brutto zlecenia (danej partii transformatorów) za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu zlecenia

    - za opóźnienie w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy, bądź w okresie gwarancji i/lub rękojmi w wysokości 0,5 % wartości zlecenia brutto za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu zlecenia,

    - za odstąpienie Umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę, bądź rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 30% iloczynu cen jednostkowych remontów i szacowanej ilości remontów w okresie 3 letnim, określonej w Zapytaniu ofertowym.

- Całkowita wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 100% iloczynu cen jednostkowych remontów i szacowanej ilości remontów w okresie 2 letnim, określonej w Zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób trzecich, solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania noty obciążeniowej.

§ 11

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, decyzji administracyjnych wydanych na ich podstawie w zakresie, w jakim one Wykonawcy dotyczą.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność administracyjno-prawną i materialnoprawną za skutki swojego działania lub zaniechania, w tym w przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach dotyczących utrzymania porządku i czystości na obszarze objętym oddziaływaniem wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie.

- Do wykonania zleconych prac, Wykonawca kierować będzie pracowników posiadających właściwe uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac na sieciach elektroenergetycznych, aktualne badania lekarskie, bez przeciwwskazań do wykonywanych prac oraz przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zrealizuje prace zgodnie ze Standardami Zamawiającego, zamieszczonej na stronie: http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/standardy_techniczne.xml) i według najnowszych technologii.

§ 12

Rozwiązane i odstąpienie od Umowy

- Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający może rozwiązać wedle swego wyboru Umowę w całości lub dane zlecenie w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia w przypadku, gdy:

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy/zlecenia lub opóźnia się z realizacją poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy/zlecenia w wyznaczonym terminie jest nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca powierzył wykonanie Przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca realizuje Umowę/zlecenie odmiennie, niż zostało określone Umową,

  - Wykonawca nie realizuje terminowo Przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego.

- Oświadczenie o odstąpieniu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej powinno zostać złożone w terminie nie dłuższym, niż 60 dni licząc od dnia, w którym Zamawiający powziął uzasadnioną informację o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 dni od dnia wymagalności.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna z jego interesem. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 13

Ochrona informacji

  - Jako Informacje Chronione rozumie się wszelkie dane i informacje przekazywane przez Stronę niniejszej Umowy drugiej Stronie lub uzyskane w inny sposób przy okazji lub w związku z prowadzeniem negocjacji, realizacją umowy lub wykonywaniem usług, w jakiejkolwiek formie, a w szczególności:

    - informacje organizacyjno-prawne, ekonomiczne, techniczne, informatyczne, technologiczne, handlowe, finansowe, rynkowe i inne podobne informacje związane z prowadzeniem działalności przez Zlecającego lub przez Spółki pod firmą: ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („ORLEN S.A.”) oraz spółki handlowe będące jej jednostkami zależnymi w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 – skonsolidowane sprawozdania finansowe lub innego standardu znajdującego zastosowania w jego miejsce;

    - informacje dotyczące przebiegu, treści i rezultatu prowadzonych pertraktacji ugodowych, negocjacji, spotkań, konferencji, włączając rozmowy telefoniczne i korespondencję mailową, pozostających w związku ze współpracą pomiędzy Stronami;

    - wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, akta, materiały utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych;

    - informacje sensytywne w rozumieniu Programu Zgodności EOP;

    - uzyskane w dowolny sposób przy okazji lub w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

  - Strony mogą wykorzystać wszelkie posiadane przez siebie Informacje Chronione wyłącznie dla celów związanych z przygotowaniem i realizacją niniejszej Umowy.

  - Zabronione jest korzystanie z Informacji Chronionych w innym celu niż realizacja niniejszej Umowy=.

  - Wykorzystanie Informacji Chronionych do jakichkolwiek innych celów niż określone w ust. 2 stanowi naruszenie postanowień niniejszego paragrafu.

  - Strony postanawiają, że Informacje Chronione będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej brak dostępu osób trzecich.

  - Strony zobowiązane są w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty zawierające Informacje Chronione posiadane przez siebie, w tym również dokumenty utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych, które zawierają Informacje Chronione.

  - Strony nie mogą przekazywać ani ujawniać Informacji Chronionych osobom trzecim i są zobowiązane dołożyć w swoim zakresie wszelkich starań, aby takiemu przekazaniu lub ujawnieniu zapobiec. Za osoby trzecie uważane są wszystkie osoby, włączając pracowników Stron, nie biorące udziału w realizacji niniejszej Umowy.

  - Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania niniejszej umowy osobom trzecim (podwykonawcom) w dalszym ciągu utrzymuje odpowiedzialność za powierzone Informacje Chronione. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie obowiązku zachowania poufności określonego w niniejszej Umowie na zasadach odpowiadających jego własnym zobowiązaniom w tym zakresie. Za realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przez osoby trzecie Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

  - Obowiązki wynikające z niniejszej Umowy obowiązują od momentu zawarcia i trwają przez okres 1 roku od momentu zakończenia realizacji usługi określonej w ust. 2.

  - Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych nie dotyczy informacji:

    - które są powszechnie dostępne, jeżeli zostały podane do publicznej wiadomości w inny sposób niż przez naruszenie postanowień niniejszej Umowy;

    - ujawnionych przez Stronę na żądanie osoby trzeciej, jeżeli osoba trzecia jest podmiotem uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do żądania ujawnienia takich informacji;

    - które są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody ze strony uprawnionego przedstawiciela Zleceniodawcy.

- Po zakończeniu obowiązywania Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia, Wykonawca zwróci wszystkie otrzymane od Zleceniodawcy Informacje Chronione w terminie do 7 dni licząc od dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy. Natomiast Informacje Chronione przechowywane elektronicznie usunie ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji. Wykonawca dopilnuje, ażeby taką czynność wykonały również podmioty trzecie, którymi Kontrahent posłużył się w celu realizacji Umowy oraz wszyscy jego pracownicy. Na żądanie Zleceniodawcy Kontrahent będzie zobowiązany do złożenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczenia o należytym wykonaniu obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie.

- Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, jedna Strona może w każdym przypadku żądać od drugiej Strony wydania lub zniszczenia wszelkich dokumentów i ich kopii, o ile dokumenty te lub kopie zawierają Informacje Chronione.

- Jakiekolwiek postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku (Dz.U. z 2026 r. poz. 85 z późn. zm.). Informacje, o których mowa w definicji Informacji Chronionych, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie niniejszej Umowy oraz za niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu zobowiązań nałożonych na niego niniejszym paragrafem.

- Odpowiedzialność, o której mowa ust. 14, obejmuje działania i zaniechania innych osób, które na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego z Wykonawcą lub nawet bez takiego tytułu prawnego, weszły w posiadanie Informacji Chronionych Zleceniodawcy będących w posiadaniu Wykonawcy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego w niniejszej Umowie przez  Wykonawcę, w tym w szczególności w przypadku:

- nieuprawnionego przekazania lub ujawnienia Informacji Chronionej osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy;

- nieuprawnionego udostępnienia czy powielenia Informacji Chronionej w jakiejkolwiek innej formie;

- wykorzystywania Informacji Chronionej w innym celu niż określony w ust. 2.

Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 10 000,00 PLN za każde naruszenie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania wyższego niż kwota kary określona w ust. 16.

- Kontrahent, w przypadku zlecenia lub powierzenia na jakiejkolwiek podstawie wykonania zadań określonych w ust. 2 niniejszej Umowy w jakiejkolwiek części osobie trzeciej, przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania poufności informacji przez tą osobę zgodnie z wymogami ust. 7 Umowy. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony precyzują, że Kontrahent odpowiada również za działania jak i zaniechania swoich pracowników, współpracowników i reprezentantów, jak za swoje działania i zaniechania.

- W przypadku udostępnienia Kontrahentowi/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Stronie przez Zleceniodawcę swojej sieci teleinformatycznej, Kontrahent/ Wykonawca/ Zleceniobiorca/ Strona zobowiązuje się do stosowania wewnętrznych reguł obowiązujących u Zleceniodawcy związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

- W przypadku konieczności udostępnienia Wykonawcy dokumentów dotyczących Tajemnicy Przedsiębiorstwa w Energa–Operator S.A., utworzonych w oparciu o Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2026 r. poz. 85 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązuje się dotrzymać poufności tych informacji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

- Żadna ze Stron nie jest uprawniona do używania nazwy drugiej Strony we własnych materiałach reklamowych, bez uprzedniej zgody drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Ochrona danych osobowych

- Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e- mail, miejsce wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej.

- Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych osobowych, które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych) i nie mogą być ujawnione osobom trzecim (tzn. osobom innym niż Strony umowy),  bez pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że obowiązek przekazania takich informacji jest konieczny dla prawidłowego wykonania umowy lub wynika z przepisów prawa. Strony  zobowiążą  pracowników  oraz  wszystkie  osoby  związane  w  jakikolwiek sposób z wykonywaniem  Umowy  do  zachowania  w  poufności   informacji  pozyskanych  w  związku z wykonywaniem Umowy przez czas jej trwania oraz po jej zakończeniu na zasadach opisanych w  § 10.

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO oraz, że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.

- Udostępnienie przez  Strony  danych  osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje 
w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą  dokonywać dalszego przetwarzania udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony.

- Informacja o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na następujących stronach internetowych Stron:

a) ENERGA-OPERATOR SA - na stronie internetowej https://energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

- Każda ze Stron jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z   Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. 
W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień ust.1-5 niniejszego paragrafu, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie Umowy lub przepisów prawa.

§ 16

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

- Każda ze Stron (Zamawiający/ Wykonawca) oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

# Każda ze Stron oświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

# Każda ze Stron dodatkowo oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

# Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:

- członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,

- funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;

- partii politycznej, członkowi partii politycznej ani kandydatowi na urząd państwowy;

- agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych;

ani też

- innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.

- Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naduzycia@energa-operator.pl.

- W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych

§ 17

Postanowienia końcowe

- Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

- W przypadku sporu powstałego w związku z wykonywaniem Umowy, Strony będą dążyły do jego polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez sąd powszechny właściwy dla toruńskiego oddziału Zamawiającego.

- Z zastrzeżeniem postanowień art. 58 § 3 in fine Kodeksu cywilnego, Strony uzgadniają, że jeżeli którakolwiek część Umowy okaże się nieważna, bezskuteczna, w inny sposób wadliwa prawnie lub niewykonalna, pozostała część Umowy zachowa pełną moc. W przypadku postanowienia dotkniętego nieważnością, bezskutecznością, inną wadą prawną lub niewykonalnością, Strony wynegocjują w dobrej wierze, w maksymalnym możliwym zakresie, alternatywne postanowienia, które będą wiążące oraz wykonalne, stanowiąc odzwierciedlenie pierwotnych intencji Stron.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:	Załącznik nr 1 do Umowy – Wytyczne

Załącznik nr 2 do Umowy - Formularz cenowy (cennik jednostkowy)

Załącznik nr 3 do umowy - Protokół przekazania transformatorów

Załącznik nr 4 do umowy – Oświadczenie E faktury

# Zamawiający			Wykonawca

*) - niepotrzebne skreślić